Spis treści

1.	Wprowadzenie	5

2.	Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu	6

3.	Podstawowe informacje o gminie Kolsko	7

4.	Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji	14

4.1.	Obszar rewitalizacji	15

4.2.	Podobszar I – Kolsko II	30

4.3.	Podobszar II – Konotop I	34

4.4.	Potrzeby rewitalizacyjne	38

5.	Wizja stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji	40

6.	Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych	40

7.	Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi	42

7.1.	Strategia Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027	42

7.2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko	44

7.3.	Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kolsko	45

7.4.	Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025	45

7.5.	Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030	46

7.6.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego	48

7.7.	Podsumowanie	50

8.	Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	52

8.1.	Założenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych	52

8.2.	Lista przedsięwzięć podstawowych	54

8.3.	Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć	88

9.	Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz integrowania działań	92

9.1.	Zasada kompleksowości	92

9.2.	Zasada koncentracji interwencji	92

9.3.	Zasada komplementarności	93

9.4.	Podsumowanie	100

10.	Szacunkowe ramy finansowe	102

11.	Mechanizmy włączenia interesariuszy	104

11.1.	Udział interesariuszy w procesie tworzenia GPR	104

11.2.	Sposób włączenia interesariuszy w procesie wdrażania GPR	108

12.	System realizacji gminnego programu rewitalizacji	110

12.1.	System zarządzania realizacją GPR	110

12.2.	System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu GPR.	114

12.3.	Niezbędne zmiany w uchwałach	116

13.	Ocena oddziaływania na środowisko	117

14.	Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji	118

15.	Spis rysunków	119

16.	Spis tabel	120

# Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko został opracowany w celu jednoznacznego określenia potrzeb związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów gminy, w ujęciu społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie podstaw do efektywnego kierowania środków finansowych na działania rewitalizacyjne.

Program pełni rolę wieloletniego planu inwestycyjnego, obejmującego kompleksowe przedsięwzięcia w wyżej wymienionych sferach. Dokument opracowany został zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Proces opracowania gminnego programu rewitalizacji poprzedzony został podjęciem uchwały nr XI.75.2025 Rady Gminy Kolsko z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko oraz uchwały nr XIII.85.2025 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035.

Prace nad dokumentem przebiegały w trzech głównych etapach: analizy, diagnozy oraz projektowania. Etap diagnozy oparto na aktualnych danych statystycznych, co umożliwiło identyfikację obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kolsko. Przeprowadzona diagnoza, skupiająca się na analizie zjawisk kryzysowych, stanowi fundament Programu Rewitalizacji na lata 2025–2035.

Szczególną uwagę poświęcono zgodności celów i planowanych działań z obowiązującymi dokumentami strategicznymi gminy. Proces opracowania programu oparty był na szeroko zakrojonej partycypacji społecznej, obejmującej różnorodne formy konsultacji. W konsultacjach aktywnie uczestniczyli mieszkańcy – zwłaszcza osoby zamieszkujące obszary rewitalizacji – a także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Gminy Kolsko.

# Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji określoną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zgodnie z którą rewitalizacja oznacza kompleksowy proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez wzajemnie powiązane działania obejmujące aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Działania te mają na celu integrację interwencji na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, są prowadzone w sposób zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie w ramach programów rewitalizacji. Kluczowym założeniem rewitalizacji jest optymalne wykorzystanie specyficznych cech danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów, w tym także walorów kulturowych. Jest to proces długofalowy, angażujący różne grupy interesariuszy – m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości i organy administracji publicznej – przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; musi występować przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery:

- gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;

- środowiskowej – przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia;

- przestrzenno-funkcjonalnej – niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług, lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość terenów publicznych;

- technicznej – m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

# Podstawowe informacje o gminie Kolsko

Gmina Kolsko położona jest w części północnej powiatu nowosolskiego w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego (w latach 1975-1998 gmina należała do województwa zielonogórskiego). Graniczy z gminami: Kargowa (od północy), Wolsztyn Sława (od wschodu), Nowa Sól (od południa) oraz Bojadła (od zachodu). W skład gminy Kolsko wchodzi 17 wsi, w tym 8 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 80,57 km2. Lasy stanowią 46% obszaru gminy Kolsko. W gminie Kolsko znaczną część powierzchni zajmują obszary chronionego krajobrazu. Przez gminę przepływa rzeka Obrzyca oraz znajduje się część Jeziora Rudzieńskiego o powierzchni 83 ha. Znajdują się tu również 2 rezerwaty przyrody: Jezioro Mesze oraz Jezioro Święte.

Mapa 2. Granice gminy Kolsko

Źródło: wikipedia.pl

#### Uwarunkowania demograficzne

Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności w gminie Kolsko w 2023 roku wynosiła 3 208. Gęstość zaludnienia osiągnęła wówczas wartość 39,7 na 1 km2. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest spadek liczby ludności na terenie gminy. W 2023 roku liczba mężczyzn wynosiła 1 608 (50,12%), a kobiet 1 600 (49,88%). Współczynnik feminizacji wynosił 100, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypadało 100 kobiet.

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Kolsko w latach 2019-2023

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W latach 2019-2023 w gminie Kolsko widoczny był znaczny spadek liczby urodzeń żywych. Z kolei liczba zgonów wahała się na przestrzeni lat, a w 2023 była najniższa. Przyrost naturalny prawie w całym okresie był ujemny, z wyjątkiem roku bazowego (2019).

Tabela 1. Ruch naturalny ogółem w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Polska 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 3311 | 3292 | 3261 | 3237 | 3208 | 37 636 510 |
| Urodzenia żywe | 30 | 29 | 29 | 12 | 13 | 272 451 |
| Zgony ogółem | 50 | 39 | 47 | 32 | 27 | 409 036 |
| Przyrost naturalny | 20 | -10 | -18 | -20 | -14 | -136 585 |
| Urodzenia żywe na 1000 ludności | 9,04 | 8,79 | 8,83 | 3,69 | 4,04 | 7,23 |
| Zgony na 1000 ludności | 15,06 | 11,82 | 14,31 | 9,85 | 8,39 | 10,85 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | -6,02 | -3,03 | -5,48 | -6,15 | -4,35 | -3,62 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W latach 2019-2023 Gmina Kolsko doświadczała ujemnego przyrostu naturalnego, co oznacza, że liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Podobne tendencje zauważalne były w całym województwie i kraju – we wskazanym okresie odnotowano ujemny przyrost naturalny.

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Kolsko, województwie lubuskim oraz kraju w latach 2019-2023

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | -34 755 | -122 046 | -188 006 | -143 316 | -136 585 |
| Województwo lubuskie | 2 034 | -3 991 | -5 906 | -4 565 | -4 241 |
| Gmina Kolsko | 20 | -10 | -18 | -20 | -14 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W latach 2019-2023 w gminie Kolsko udział ludności w wieku produkcyjnym stopniowo malał. Jednocześnie zwiększała się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Struktura ludności w gminie Kolsko w 2023 roku według grup wieku przedstawiała się następująco:

- 57,6% mieszkańców było w wieku produkcyjnym (z czego kobiety stanowiły 44,22%);

- 24,3% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 63,38%);

- 18% mieszkańców było w wieku przedprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 51,08%).

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Polska 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział % osób w wieku przedprodukcyjnym | 18,6 | 19,4 | 19,7 | 19,1 | 18 | 18,2 |
| Udział % osób w wieku produkcyjnym | 60,1 | 58,3 | 57,5 | 57,4 | 57,6 | 58,4 |
| Udział % osób w wieku poprodukcyjnym | 21,3 | 22,3 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 23,3 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W latach 2019-2023 w gminie Kolsko saldo migracji ulegało wahaniom. Najwyższą wartość salda migracji odnotowano w 2020 roku (12 osób), a najniższą w 2023 roku (-12).

Tabela 4. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania ogółem | 38 | 37 | 38 | 29 | 27 |
| Wymeldowania ogółem | 47 | 25 | 43 | 33 | 39 |
| Saldo migracji | -9 | 12 | -5 | -4 | -12 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

#### Edukacja i opieka nad dziećmi

Najwięcej dzieci w wieku do 3-4 lat w ogólnej populacji gminy Kolsko odnotowano w 2020 roku (70 dzieci), a najmniej w 2022 roku (53 dzieci). Na początku analizowanego okresu 41 dzieci było objętych opieką w żłobkach, natomiast w 2023 roku ich liczba była nieco mniejsza i wynosiła 37.

Tabela 5. Liczba/udział dzieci objętych opieką w żłobkach w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzieci w wieku do 3-4 lat ogółem | 58 | 70 | 58 | 53 | 56 |
| Dzieci objęte opieką w żłobkach | 41 | 45 | 44 | 45 | 37 |
| Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach | 70,7 | 64,3 | 75,9 | 84,9 | 66,1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W 2023 roku funkcjonowały 2 placówki przedszkolne. Na przestrzeni lat w gminie Kolsko liczba placówek pozostała niezmienna. Wahaniom uległa liczba dzieci w przedszkolach i szkołach. W przypadku przedszkoli liczba dzieci w latach 2019-2023 zmalała ze 107 do 99 (o 8 mniej), chociaż w 2022 roku wynosiła 115. W przypadku szkół liczba uczniów spadła z 289 do 230 (o 59 mniej).

Tabela 6. Liczba przedszkoli i szkół wraz z liczbą dzieci/uczniów w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba dzieci w przedszkolach | 107 | 102 | 103 | 115 | 99 |
| Szkoły podstawowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba uczniów w szkołach podstawowych | 289 | 275 | 264 | 261 | 230 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

#### Rynek pracy

Liczba osób bezrobotnych w gminie Kolsko na przestrzeni badanych lat zmieniała się. Porównując rok 2019 z 2023 liczba bezrobotnych jest taka sama, ale zmieniała się na przestrzeni tego czasu. Udział bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w każdym z badanych lat jest większy niż udział mężczyzn.

Tabela 7. Informacje o bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezrobotni | 91 | 76 | 63 | 76 | 91 |
| Bezrobotni mężczyźni | 43 | 28 | 25 | 28 | 46 |
| Udział bezrobotnych mężczyzn (%) | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 |
| Bezrobotne kobiety | 48 | 48 | 38 | 48 | 45 |
| Udział bezrobotnych kobiet (%) | 5,5 | 5,6 | 4,6 | 5,8 | 5,5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

#### Pomoc społeczna i opieka zdrowotna

W gminie Kolsko pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie się w latach 2019-2022 (brak danych dla 2023) liczby gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. Do głównych przyczyn korzystania z takiej pomocy należą m.in. bezrobocie, ubóstwo czy niepełnosprawność. Szczegółowe dane dotyczące liczby gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 8. Podstawowe informacje o opiece społecznej w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 146 | 130 | 113 | 111 | - |
| Poniżej kryterium dochodowego | 98 | 81 | 82 | 78 | - |
| Powyżej kryterium dochodowego | 48 | 49 | 31 | 33 | - |
| Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego |  |  |  |  |  |
| Ogółem | 363 | 307 | 266 | 234 | - |
| Poniżej kryterium dochodowego | 243 | 175 | 191 | 154 | - |
| Powyżej kryterium dochodowego | 120 | 132 | 75 | 80 | - |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W latach 2019-2023 w gminie Kolsko ciągle funkcjonowały 2 punkty apteczne. Liczba porad lekarskich w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jak i podstawowej opieki zdrowotnej była największa w 2022 roku (24 180), a w pozostałych latach nie przekraczała 15 000.

Tabela 9. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców gminy Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkty apteczne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apteki ogólnodostępne | - | - | - | - | - |
| Porady lekarskie - ogółem (ambulatoryjna opieka zdrowotna) | 14 399 | 10 500 | 11 664 | 24 180 | 11 507 |
| Porady lekarskie - ogółem (podstawowa opieka zdrowotna) | 14 399 | 10 500 | 11 664 | 24 180 | 11 507 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

#### Infrastruktura

W gminie Kolsko w badanym okresie długość dróg dla rowerów pozostała niezmienna.

Tabela 10. Liczba przystanków autobusowych oraz długość dróg dla rowerów w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość dróg dla rowerów (km) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

W gminie Kolsko liczba budynków mieszkalnych wynosiła 867, a liczba mieszkań 1 101. Zauważalny jest znaczny wzrost powierzchni użytkowej mieszkań oraz % wyposażenia instalacji techniczno-sanitarnych, jednak brak dokładnych danych na ten temat w przypadku 2023 roku.

Tabela 11. Podstawowe informacje o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w gminie Kolsko w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 823 | 842 | 857 | 861 | 867 |
| Mieszkania ogółem | 1 048 | 1 078 | 1 090 | 1 094 | 1 101 |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne – wodociągi | 94,8 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | - |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany | 90,7 | 92,9 | 92,9 | 93,0 | - |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne – łazienka | 84,4 | 89,6 | 89,7 | 89,8 | - |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie | 67,0 | 82,5 | 82,7 | 82,7 | - |
| Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 83 762 | 88 268 | 89 644 | 90 107 | 90 989 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

#### Walory turystyczne i krajobrazowe

Spośród zabytków gminy Kolsko do najciekawszych należy zaliczyć następujące:

- Zespół pałacowo-parkowy, w tym klasycystyczny i neogotycki pałac z XIX w. przy ul. Piastowskiej 48, w którym obecnie znajduje się szkoła podstawowa.

- Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela znajdujący się przy ul. Piastowskiej 4, wybudowany w 1724 r. na miejscu wcześniej zbudowanej świątyni z 1431 r. Wnętrze kościoła jest w stylu barokowym.

- Kościół pw. św. Anny – barokowy styl świątynia uzyskała w 1706 roku, po przebudowie starszego kościoła. Wnętrze kościoła wyposażone jest w stylu barokowym oraz późnorenesansowym.

Do najciekawszych atrakcji turystycznych możemy zaliczyć:

- Park krajobrazowy znajdujący się obok wyżej wspomnianego pałacu.

- Rezerwat torfowiskowy Jezioro Mesze – na terenie rezerwatu znajduje się jezioro, które w coraz większym stopniu zamienia się w torfowisko.

- Rezerwat przyrody Jezioro Święte, należący do zlewni rzeki Obrzycy. Obszar rezerwatu jest objęty ścisłą ochroną.

Na terenie gminy Kolsko znajduje się ponadto 8 pomników przyrody:

- dąb szypułkowy w parku przypałacowym w Kolsku,

- 3 platany klonolistne w parku przypałacowym w Kolsku,

- dąb szypułkowy w rowie przy drodze leśnej na skraju lasu i pól,

- dąb szypułkowy w lesie, przy rowie (Nadleśnictwo Sława, Leśnictwo Gola, oddz. 6c),

- dąb szypułkowy w obrębie Konotop (działka o nr geodezyjnym 859),

- wiąz szypułkowy w obrębie Konotop (działka o nr geodezyjnym 858).

#### Ochrona środowiska

Dnia 3 października 2016 uchwalono Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gminy Kolsko (Uchwała Nr XXII.131.2016 Rady Gminy Kolsko). Dotyczy ona m.in. postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Kolsko, obowiązków właścicieli nieruchomości oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Na terenie gminy Kolsko funkcjonuje Związek Międzygminny “EKO – PRZYSZŁOŚĆ”. Zajmuje się on m.in. ochroną środowiska, sprawami dotyczącymi odbioru odpadów, zabezpieczania pojemników itp.

Oprócz tego funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”.

# Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Kolsko został przyjęty Uchwałą nr XI.75.2025 Rady Gminy Kolsko z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko.

Głównym założeniem delimitacji obszaru rewitalizacji było wskazanie obszaru, na którym występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk oraz identyfikacja jego potencjałów. Na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w Gminie Kolsko obszar rewitalizacji, który obejmuje: jednostki analityczne w obrębie miasta Kolsko, a mianowicie Kolsko II i Konotop I oraz fragmenty jednostek Kolsko I i Kolsko III.

Rysunek 1. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko

Źródło: „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko”

Celem niniejszej pogłębionej diagnozy jest kompleksowa analiza negatywnych zjawisk zachodzących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wraz ze wskazaniem potrzeb rewitalizacyjnych oraz potencjałów obszaru. Pogłębioną diagnozę oparto na analizie wskaźnikowej, analizie danych zastanych oraz na badaniu ilościowym zrealizowanym na grupie interesariuszy procesu rewitalizacji. Należy podkreślić, że badanie ilościowe odnosiło się do całego obszaru rewitalizacji.

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono analizę obszaru rewitalizacji – poszczególne jego elementy: analizę danych zastanych (tj. ogólnego opisu obszaru rewitalizacji), analizę wskaźnikową przy wykorzystaniu danych statystycznych (w tym również wykorzystanych podczas etapu diagnozowania) oraz wyniki badania ilościowego. Podobnie jak na etapie wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, analizy prowadzono w oparciu o pięć sfer: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Pozwoliło to na wskazanie wszystkich problemów, określenie potrzeb rewitalizacyjnych, jak i potencjałów podobszarów rewitalizacji.

## Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji zamieszkują 788 osoby, co stanowi 24,58% ogółu populacji Gminy Kolsko. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 917,06 ha, co stanowi 11,36% ogółu powierzchni gminy.

Tabela 12. Obszar rewitalizacji

| Jednostka | Wykaz ulic objętych obszarem rewitalizacji | Liczba mieszkańców [osoby] | Powierzchnia OR [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolsko II | Dworcowa, Kolejowa, Kręta, Łąkowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Prosta, Rynek, Spokojna | 308 | 432,67 |
| Konotop I | Andrzeja Stroynowskiego, Drzewna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mostowa, Poznańska, Rynek, Sławska, Sulechowska | 480 | 480,62 |
| Fragmenty jednostek Kolsko I i Kolsko III | Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku, Zespół Edukacyjny w Kolsku, Park Pałacowy w Kolsku | 0 | 3,77 |
| Obszar rewitalizacji |  | 788 (24,58%) | 917,06 (11,36%) |
| Gmina Kolsko suma |  | 3 206 (100,0%) | 8 071,26 (100,0%) |

Źródło: opracowanie własne

Obszar rewitalizacji w Kolsku obejmuje ważne placówki publiczne, które odgrywają istotną rolę w życiu społeczności, zwłaszcza w zakresie dostarczania mieszkańcom usług publicznych, edukacyjnych i zdrowotnych.

Na obszarze rewitalizacji znajdują się obiekty, które mają znaczenie kluczowe dla społeczności. Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku stanowi ważny punkt duchowy i kulturowy. Zespół Edukacyjny w Kolsku to miejsce, w którym kształci się pokolenie, a jego rola w życiu edukacyjnym regionu jest nieoceniona. Z kolei Park Pałacowy w Kolsku ma istotny wpływ na przestrzeń, która łączy walory przyrodnicze z historycznym dziedzictwem.

W Gminie Kolsko znajduje się również Zespół Edukacyjny w Kolsku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Kolsku przy ulicy Piastowskiej 48 oraz Przedszkole Publiczne w Kolsku, mieszczące się na ulicy Piastowskiej 38 w Kolsku.

W kolejnej tabeli zestawiono dane dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty (za 2024 r.) uczniów Szkoły Podstawowej w Kolsku. Analiza w tym zakresie nie została ujęta w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Z danych wynika, że egzamin zdawało 7 osób. Wyniki zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty w gminie Kolsko niestety nie były zadowalające. Średni wynik z języka angielskiego wyniósł zaledwie 35,14%, z języka polskiego 45,71%, a z matematyki jedynie 24,00%. Pokazuje to, że uczniowie napotkali trudności w opanowaniu materiału, co może być sygnałem do podjęcia działań wspierających ich edukację. Konieczna jest analiza przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań, które pomogą poprawić wyniki w kolejnych latach.

Tabela 13. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (2024 r.)

| Szkoła Podstawowa | Liczba zdających uczniów | J. polski | J. angielski | Matematyka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Kolsku | 7 | 45,71 % | 35,14 % | 24,00 % |

Opinie interesariuszy

W badaniu ankietowym interesariuszy poproszono o wskazanie potencjałów obszaru rewitalizacji. Jako główne czynniki świadczące o potencjale obszaru rewitalizacji ankietowani wskazywali najczęściej następujące: dostęp do szerokopasmowego Internetu (44,6%), stan środowiska naturalnego (35,7%), oraz infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf. elektryczna, inf. gazowa) (33,9%).

### Skrócone wyniki analizy wskaźnikowej

W kolejnej tabeli przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej, w której zestawiono ze sobą wartości poszczególnych wskaźników dla obszaru rewitalizacji oraz dla całej gminy. Takie zestawienie pozwala na porównanie sytuacji obszaru rewitalizacji na tle całej gminy Kolsko.

Tabela 14. Skrócone podsumowanie wyników analizy wskaźnikowej

| Wyszczególnienie | Kolsko II | Konotop I | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |  |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | 61,30% | 70,8% | 66,9% | 72,4% |
| Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców | 19,50% | 22,1% | 21,1% | 23,5% |
| Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób | 0,65 | -1,67 | -0,76 | -3,75 |
| Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,21 | 0,13 | 0,34 |
| Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku | 66,92% | 64,44% | - | 65,93% |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 10,39 | 11,04 | 10,79 | 8,58 |
| Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 5,19 | 3,54 | 4,19 | 2,71 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców | 3,25 | 5,00 | 4,31 | 3,43 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców | 0,65 | 7,08 | 4,57 | 4,12 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców | 0,65 | 7,29 | 4,70 | 3,96 |
| Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców | 3,25 | 5,42 | 4,57 | 1,72 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców | 0,32 | 0,42 | 0,38 | 0,19 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,00 | - | 0,03 |
| Liczba dożywień dzieci przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców | 5,84 | 6,25 | 6,09 | 4,71 |
| Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców | 6,82 | 0,00 | 2,66 | 3,34 |
| Liczba wypadków drogowych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,00 | - | 0,03 |
| Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 mieszkańców | 0,97 | 0,00 | 0,38 | 0,16 |
| Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 mieszkańców | 0,32 | 0,00 | 0,13 | 0,25 |
| Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,57 | 6,05 | 4,24 | 4,89 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,05 | 3,20 | 2,33 | 1,83 |
| Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,57 | 3,20 | 2,54 | 2,42 |
| Liczba osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 33,3% | 52,9% | 50,0% | 22,0% |
| Liczba osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 66,7% | 11,8% | 20,0% | 30,8% |
| SFERA GOSPODARCZA |  |  |  |  |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 5,84 | 8,75 | 7,61 | 8,98 |
| Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,02 | 7,53 | 7,33 | 7,78 |
| Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 33,3% | 17,6% | 20,0% | 26,4% |
| SFERA ŚRODOWISKOWA |  |  |  |  |
| Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 816,67 | 10,49 | 325,60 | 505,87 |
| Występowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią | 1 | 1 | - | 1 |
| SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA |  |  |  |  |
| Powierzchnia terenów zielonych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,00 | - | 0,56 |
| Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni w terenie dla dorosłych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,00 | - | 0,44 |
| Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych po 2000 r. w ogóle budynków mieszkalnych | 7,5% | 5,3% | 6,3% | 9,7% |
| SFERA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| Szacowana długość dróg gminnych do remontu w przeliczeniu na 100 ha powierzchni | 0,03 | 0,32 | 0,19 | 0,32 |
| Odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi w ogólnej liczbie mieszkań komunalnych | ND | 64% | ND | 79% |
| Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) | 3,00 | 3,00 | ND | 2,96 |

Źródło: opracowanie własne

W kolejnej tabeli zestawiono natomiast te dane wskaźnikowe ze sfery społecznej oraz gospodarczej, które nie zostały ujęte w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Stanowią one zatem pogłębienie diagnozy sytuacji na obszarze rewitalizacji w Gminie Kolsko.

Tabela 15. Dane wskaźnikowe nieujęte w diagnozie delimitacyjnej

| Wyszczególnienie | Kolsko II | Konotop I | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |  |
| Liczba zasiłków przyznanych przez OPS | 7,14 | 16,04 | 12,56 | 9,79 |
| Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS | 0,65 | 1,25 | 1,02 | 1,00 |
| Liczba zasiłków okresowych przyznanych przez OPS | 0,97 | 5,83 | 3,93 | 4,24 |
| Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS | 5,52 | 8,96 | 7,61 | 4,49 |
| SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA |  |  |  |  |
| Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków | 35 | 72 | 107 | 213 |
| Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie obiektów zabytkowych | 16,43% | 33,80% | 50,23% | 100,00% |
| Liczba przystanków komunikacji zbiorowej | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SFERA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy | 0 | 639,92 | 639,92 | 1 226,11 |
| Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych gminy | 6 649,44 | 11 783,74 | 18 433,18 | 79 256,3 |
| Liczba lokali socjalnych | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba mieszkań komunalnych | 0 | 11 | 11 | 19 |
| Poziom zadłużenia mieszkań komunalnych (zł) | - | 5 863,8 | 5 863,8 | 66 476,86 |

Źródło: opracowanie własne

### Analiza negatywnych zjawisk

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono analizę zjawisk negatywnych w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana z uwzględnieniem sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej.

SFERA SPOŁECZNA

Na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej występuje koncentracja negatywnych zjawisk. W przypadku 16 wskaźników odnotowano przekroczenia ich wartości w stosunku do średniej wartości dla Gminy Kolsko.

Wskaźnik liczby organizacji pozarządowych (NGO) na 100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest niższy niż w skali całej gminy (0,13 wobec 0,34). Świadczy to o słabszym zaangażowaniu społecznym i mniejszej aktywności obywatelskiej w tej części regionu. Niska liczba NGO może oznaczać ograniczone możliwości wsparcia społecznego, mniejszą liczbę inicjatyw lokalnych oraz słabszą integrację mieszkańców.

Na terenie gminy raczej niekorzystny jest także wskaźnik dotyczący frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu/Senatu w 2023 roku (65,93%), który odzwierciedla procent mieszkańców uczestniczących w wyborach w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Do porównania średnia krajowa frekwencja wyniosła 74,38%.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 mieszkańców | 0,13 | 0,34 |
| Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku | - | 65,93% |

Wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest niekorzystny w stosunku do wartości dla całej gminy. Wskaźnik ten wynosi 10,79 na obszarze rewitalizacji, natomiast jego wartość dla całej gminy kształtowała się na poziomie 8,58. Z analizy wynika, że na obszarze rewitalizacji osoby z niepełnosprawnością korzystają z pomocy społecznej w większym zakresie aniżeli w skali całej gminy. Na obszarze rewitalizacji wartość tego wskaźnika wyniosła 4,19, natomiast dla całej gminy wartość ta była niższa – osiągnęła poziom 2,71.

Wskaźniki na obszarze rewitalizacji zostały przekroczone również w przypadku poszczególnych przyczyn korzystania z pomocy społecznej. Na tym obszarze, w porównaniu do całej gminy, częściej przyczynami korzystania z pomocy społecznej są: długotrwała lub ciężka choroba (4,31 wobec 3,43), ubóstwo (4,57 w porównaniu do 4,12), bezrobocie (4,70 przy 3,96), trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego (4,57 w porównaniu do 1,72) a także alkoholizm (0,38 przy 0,19).

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 10,79 | 8,58 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 4,19 | 2,71 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców | 4,31 | 3,43 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców | 4,57 | 4,12 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców | 4,70 | 3,96 |
| Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców | 4,57 | 1,72 |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców | 0,38 | 0,19 |

Niekorzystna sytuacja na obszarze rewitalizacji dotyczy także liczby zasiłków przyznawanych przez ośrodek pomocy społecznej. Na wyznaczonym obszarze przyznaje się ich bowiem więcej aniżeli w skali całej gminy – w przeliczeniu na 100 mieszkańców wartość wskaźnika wynosi tam 12,56, zaś w całej gminie 9,79. Odchylenia od wartości referencyjnej dotyczą także wskaźników w zakresie liczby zasiłków stałych oraz celowych przyznanych przez ośrodek pomocy społecznej.

Niepokojącym zjawiskiem na obszarze rewitalizacji może być ponadto liczba dożywień dzieci przyznanych przez ośrodek pomocy społecznej. Analiza wykazała, że na obszarze rewitalizacji wartość tego wskaźnika wynosi 6,09, co jest wyraźnie wyższe niż średnia gminna (4,71).

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba zasiłków przyznanych przez OPS | 12,56 | 9,79 |
| Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS | 1,02 | 1,00 |
| Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS | 7,61 | 4,49 |
| Liczba dożywień dzieci przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców | 6,09 | 4,71 |

Analiza wskazuje również na nasilone problemy z nadużywaniem alkoholu na tym terenie, gdyż liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu wynosiła 0,38 na 100 mieszkańców, podczas gdy w gminie ogółem jest to 0,16.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 mieszkańców | 0,38 | 0,16 |

Z kolei odsetek osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi w obszarze rewitalizacji 2,33, a w gminie 1,83, co wskazuje na trudniejszą sytuację na lokalnym rynku pracy. Problem widnieje także wobec bezrobotnych kobiet w obszarze rewitalizacji. Odsetek wyniósł 2,54 na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, co również przekracza średnią gminną (2,42). Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest odsetek osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia, który stanowi aż 50% w obszarze rewitalizacji, podczas gdy w całej gminie to tylko 22%, co może wskazywać na szczególne trudności młodych ludzi z wejściem na rynek pracy.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 2,33 | 1,83 |
| Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 2,54 | 2,42 |
| Liczba osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 50,0% | 22,0% |

Opinie interesariuszy

Ankietowanych poproszono o wskazanie problemów w sferze społecznej. W ich opinii, najistotniejszymi problemami są: niewystarczający dostęp do usług medycznych (szpitale, przychodnie lekarskie) (55,4%), niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) (50%), niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki medycznej, pomocy społecznej) (44,6%). Nieco rzadziej wskazywano także na niski poziom integracji społecznej (41,1%) oraz patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) (30,4%).

SFERA GOSPODARCZA

W sferze gospodarczej odchylenia od wartości referencyjnej wykazano w przypadku dwóch spośród analizowanych wskaźników. Na obszarze rewitalizacji obserwuje się niekorzystne zjawisko niskiej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten wynosi 7,61, podczas gdy w skali całej gminy osiąga poziom 8,98. Może to świadczyć o mniejszej aktywności przedsiębiorczej, ograniczonych możliwościach rozwoju lokalnego biznesu oraz słabszym potencjale gospodarczym tego obszaru. Niska liczba podmiotów gospodarczych może wpływać na ograniczoną dostępność usług i miejsc pracy, co dodatkowo utrudnia sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców.

Obszar rewitalizacji cechuje się również niekorzystnym wskaźnikiem liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Jego wartość wynosi 7,33, podczas gdy w skali całej gminy jest on wyższy (7,78). Powyższe dane mogą świadczyć o pewnych trudnościach lub wyzwaniach związanych z aktywnością gospodarczą na obszarze rewitalizacji. Co istotne, niekorzystna sytuacja w tym zakresie dotyczy wszystkich podobszarów rewitalizacji.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,61 | 8,98 |
| Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,33 | 7,78 |

Opinie interesariuszy

Badani interesariusze poproszeni zostali o wskazanie problemów gospodarczych występujących na obszarze rewitalizacji. Wskazywano w głównej mierze na niski poziom przedsiębiorczości (62,5%) i brak wystarczającej ilości miejsc pracy (57,1%). Trzecim istotnym problemem, równie często wskazywanym jest brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności gospodarczej (50%).

SFERA ŚRODOWISKOWA

W analizie sfery środowiskowej zidentyfikowano jedno zagrożenie – występowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Zagrożenie to dotyczy zarówno obu obszarów rewitalizacji, jak i terenu całej gminy, co może mieć wpływ na planowanie przestrzenne, inwestycje oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Występowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią | 1 | 1 |

Opinie interesariuszy

Z ankiety zrealizowanej wśród interesariuszy wynika, że na obszarze rewitalizacji mogą występować pewne problemy w sferze środowiskowej. Wskazywali oni bowiem najczęściej na niski poziom świadomości mieszkańców co do zachowania standardów czystości, przejawiający się m.in. jako porzucanie śmieci w przestrzeni publicznej (57,1%). Równo połowa respondentów wskazała na niewystarczające wykorzystanie zasobów i walorów naturalnych (50,0%). Kolejnym wskazywanym problemem było zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym powietrza (35,7%). Co trzecia osoba wskazywała również na problem z występowaniem azbestu na dachach budynków (33,9%).

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Na obszarze rewitalizacji niepożądane zjawiska występują również w sferze funkcjonalno-przestrzennej – odchylenie od wartości referencyjnej odnotowano w przypadku czterech wskaźników.

Dane dotyczące obszaru rewitalizacji w Gminie Kolsko wskazują na istotne deficyty w infrastrukturze rekreacyjnej i zieleni miejskiej. W analizowanym obszarze nie występują żadne tereny zielone ani place zabaw czy siłownie plenerowe, co znacząco ogranicza możliwości wypoczynku i aktywności fizycznej mieszkańców. W całej gminie na 100 mieszkańców przypada 0,56 ha terenów zielonych oraz 0,44 obiektów rekreacyjnych. Tak samo, na analizowanych obszarach nie występują żadne przystanki komunikacji zbiorowej. Dla porównania – w całej gminie znajduje się łącznie 18 przystanków, co może wskazywać na ograniczoną dostępność transportu publicznego w wybranych obszarach rewitalizacji. Ponadto, tylko 6,3% budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zostało wybudowanych po 2000 roku, co w porównaniu do 9,7% w całej gminie wskazuje na wyższy udział starszej, potencjalnie zdegradowanej zabudowy.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenów zielonych na 100 mieszkańców | 0 | 0,56 |
| Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni w terenie dla dorosłych na 100 mieszkańców | 0 | 0,44 |
| Liczba przystanków komunikacji zbiorowej | 0 | 18 |
| Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych po 2000 r. w ogóle budynków mieszkalnych | 6,3% | 9,7% |

Opinie interesariuszy

Według interesariuszy rewitalizacji, głównym problemem obszaru w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest niewystarczający dostęp do transportu drogowego (50,0%). Kolejno zostały wskazane: niewystarczająca liczba ciągów spacerowych dla pieszych wraz z infrastrukturą (42,9%) oraz niewystarczająca ilość miejsc parkingowych (35,7%).

SFERA TECHNICZNA

Niskie wartości powierzchni użytkowej zarówno zasobów mieszkaniowych (639,92), jak i budynków mieszkalnych (18 433,18) mogą być uznane za niekorzystne, ponieważ ograniczają możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności i utrudniają działania rewitalizacyjne. Tak samo niewielka liczba mieszkań komunalnych (11) stanowi czynnik niekorzystny z punktu widzenia polityki społecznej i działań rewitalizacyjnych – ogranicza możliwości wsparcia osób potrzebujących i może pogłębiać problemy mieszkaniowe w gminie.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy | 639,92 | 1226,11 |
| Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych gminy | 18433,18 | 79256,3 |
| Liczba mieszkań komunalnych | 11 | 19 |

Opinie interesariuszy

Z opinii ankietowanych wynika, że głównym problemem technicznym obszaru rewitalizacji jest zły lub niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej (71,4%). Znacznie rzadziej wskazywano na zły lub niewystarczający stan techniczny budynków i obiektów użyteczności publicznej (44,6%) a także na występujące bariery architektoniczne utrudniające komunikację pieszą osób z niepełnosprawnościami lub/i dzieci (39,3%).

Podsumowując, obszar rewitalizacji cechują pewne negatywne aspekty i problemy – można do nich zaliczyć następujące, szczególnie istotne zjawiska: uzależnienie mieszkańców od pomocy społecznej, wysoka liczba dożywień dzieci, zjawisko bezrobocia (także długotrwałego), mniejsza dostępność infrastruktury rekreacyjnej oraz zabytków, przystanków komunikacji zbiorowej a także przeciętny stan techniczny dróg gminnych. Te czynniki mogą znacząco wpływać na jakość życia na obszarze rewitalizacji, dlatego też konieczne jest poświęcenie im szczególnej uwagi i zaplanowanie działań naprawczych.

### Analiza pozytywnych zjawisk

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono również analizę zjawisk pozytywnych w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana z uwzględnieniem sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej.

SFERA SPOŁECZNA

Analiza wybranych wskaźników demograficznych dla obszaru rewitalizacji w Gminie Kolsko wskazuje na nieco korzystniejszą sytuację w porównaniu do całej gminy. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym, wynosi 66,9% na obszarze rewitalizacji, podczas gdy w całej gminie jest wyższy i sięga 72,4%. Oznacza to, że na obszarze rewitalizacji proporcja osób aktywnych zawodowo względem nieaktywnych jest nieco lepsza. Również odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest niższy – 21,1% w porównaniu do 23,5% w całej gminie. Warto również zwrócić uwagę na saldo migracji – choć w obu przypadkach jest ujemne, wskazujące na odpływ ludności, to w obszarze rewitalizacji jest ono mniej niekorzystne (-0,76) niż w całej gminie (-3,75).

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | 66,9% | 72,4% |
| Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców | 21,1% | 23,5% |
| Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób | -0,76 | -3,75 |

Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii w obszarze rewitalizacji wynosi 0,00 na 100 mieszkańców, co oznacza, że w analizowanym okresie nie odnotowano takich przypadków. Dla porównania, w całej Gminie Kolsko wskaźnik ten wynosi 0,03, co wskazuje na bardzo niską, ale jednak istniejącą skalę tego zjawiska.

Liczba zasiłków okresowych przyznanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na analizowanym obszarze rewitalizacji wynosi 3,93, podczas gdy w całej gminie Kolsko wskaźnik ten wynosi 4,24. Oznacza to, że skala korzystania z tej formy pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji jest nieco niższa niż w gminie ogółem. Może to sugerować mniejszy odsetek osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na tym obszarze.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii na 100 mieszkańców | - | 0,03 |
| Liczba zasiłków okresowych przyznanych przez OPS | 3,93 | 4,24 |

Wskaźnik liczby stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców w obszarze rewitalizacji wynosi 2,66 i jest niższy niż w całej Gminie Kolsko, gdzie osiąga poziom 3,34. Warto jednak zwrócić uwagę, iż na Podobszarze Kolsko II, wskaźnik widnieje na poziomie 6,82. Z kolei liczba wypadków drogowych na 100 mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest na poziomie 0. Dla porównania, w całej Gminie Kolsko wskaźnik ten wynosi 0,03, co wskazuje na niewielką liczbę zdarzeń drogowych. Brak wypadków w obszarze rewitalizacji może świadczyć o spokojnym ruchu drogowym, mniejszym natężeniu transportu lub większym poziomie bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców | 2,66 | 3,34 |
| Liczba wypadków drogowych na 100 mieszkańców | - | 0,03 |

Pozytywna sytuacja występuje również we wskaźniku liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, czyli zgłoszonych przypadków przemocy domowej, który wynosi 0,13 na analizowanym obszarze, podczas gdy w całej gminie wskaźnik ten jest niemal dwukrotnie wyższy – 0,25. Również liczba osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym w obszarze rewitalizacji jest niższa – na 100 mieszkańców przypada 4,24 osoby bezrobotne, w porównaniu do 4,89 w całej gminie. Warto także zwrócić uwagę na strukturę wiekową osób bezrobotnych – w obszarze rewitalizacji osoby powyżej 50. roku życia stanowią 20% bezrobotnych, podczas gdy w gminie jest to 30,8%. Należy jednak zwrócić uwagę, że na podobszarze rewitalizacji Kolsko II aż 66,7% osób powyżej 50. roku życia, to osoby bezrobotne, co stanowi znacząco wyższy odsetek w porównaniu do 30,8% w całej Gminie Kolsko.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 mieszkańców | 0,13 | 0,25 |
| Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 4,24 | 4,89 |
| Liczba osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 20,0% | 30,8% |

SFERA GOSPODARCZA

Na obszarze rewitalizacji udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 20,0%, co stanowi wynik niższy niż w Gminie Kolsko, gdzie odsetek ten sięga 26,4%. Wskazuje to na nieco korzystniejszą strukturę wykształcenia wśród osób pozostających bez pracy na tym obszarze. Mimo to, fakt, że co piąta osoba bezrobotna posiada jedynie wykształcenie podstawowe, nadal stanowi wyzwanie w kontekście skutecznej aktywizacji zawodowej i pokazuje potrzebę inwestowania w edukację i kursy podnoszące kwalifikacje.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 20,0% | 26,4% |

SFERA ŚRODOWISKOWA

Pozytywne zjawiska na obszarze rewitalizacji odnotowano również w przypadku sfery środowiskowej. Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na 100 mieszkańców w obszarze rewitalizacji wynosi 325,60 ton, co jest wartością niższą niż w całej Gminie Kolsko, gdzie wynosi on 505,87 ton. Pomimo iż skala problemu związanego z obecnością azbestu na analizowanym obszarze jest mniejsza, jest nadal znacząca. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę Podobszar Kolsko II, gdzie wskaźnik ten jest na poziomie 816,67 ton na 100 mieszkańców. Obecność tego niebezpiecznego materiału wskazuje na potrzebę kontynuowania działań związanych z jego usuwaniem, szczególnie w kontekście ochrony zdrowia mieszkańców i poprawy stanu środowiska.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 325,60 | 505,87 |

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Analiza wskaźnikowa sfery przestrzenno-funkcjonalnej wskazała, że pozytywne aspekty dotyczą obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji. Spośród wszystkich obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków aż 107 (czyli 50,23%) znajduje się właśnie na tym obszarze. To oznacza, że obszar rewitalizacji skupia połowę całego dziedzictwa kulturowego gminy, co stanowi istotny potencjał do wykorzystania w działaniach rewitalizacyjnych, turystyce i budowaniu tożsamości lokalnej. Wysoki udział zabytków może także pozytywnie wpłynąć na estetykę przestrzeni i atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków | 107 | 213 |
| Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie obiektów zabytkowych | 50,23% | 100,00% |

SFERA TECHNICZNA

Pozytywne zjawiska na analizowanym obszarze odnotowano również w przypadku sfery technicznej. Wskaźnik szacowanej długości dróg gminnych wymagających remontu w przeliczeniu na 100 ha powierzchni wynosi 0,19 km na obszarze rewitalizacji, podczas gdy w całej gminie Kolsko – 0,32 km. Oznacza to, że stan techniczny infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji jest relatywnie lepszy niż w gminie ogółem. Wskaźnik ten należy uznać za korzystny z punktu widzenia planowania działań inwestycyjnych, ponieważ mniejszy zakres koniecznych remontów może obniżyć koszty i skrócić czas realizacji ewentualnych prac infrastrukturalnych.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Szacowana długość dróg gminnych do remontu w przeliczeniu na 100 ha powierzchni | 0,19 | 0,32 |

Obszar rewitalizacji wykazuje brak lub mniejszy odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi w porównaniu z danymi dotyczącymi całej gminy Kolsko. W gminie wskaźnik ten wynosi 79%, co wskazuje na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza związanego z tzw. „kopciuchami”. Liczba lokali socjalnych zarówno w obszarze rewitalizacji, jak i w całej gminie wynosi 4. Z kolei poziom zadłużenia mieszkań komunalnych w złotych w przeliczeniu na liczbę rodzin w nich mieszkających jest niższy na obszarze rewitalizacji niż w skali całej gminy. Wskaźnik dotyczący zadłużenia mieszkań komunalnych wynosi dla obszaru rewitalizacji 5 863,8 zł, natomiast dla całej gminy Kolsko 66 476,86 zł.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi w ogólnej liczbie mieszkań komunalnych | ND | 79% |
| Liczba lokali socjalnych | 4 | 4 |
| Poziom zadłużenia mieszkań komunalnych (zł) | 5863,8 | 66476,86 |

W przypadku stanu technicznego zabytków, dla całej gminy Kolsko średnia ocena wyniosła 2,96 w skali od 1 do 5, co wskazuje na umiarkowany, ale pogarszający się stan obiektów. Dla dwóch analizowanych obszarów rewitalizacji, mimo braku zbiorczego wskaźnika (ND), ocena indywidualna wyniosła 3, co oznacza lepszy stan techniczny zabytków w porównaniu do średniej gminnej. Świadczy to o nieco lepszym zachowaniu zabytków na tych terenach, co może stanowić atut w działaniach rewitalizacyjnych, zwłaszcza w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i możliwości jego wykorzystania w celach turystycznych i edukacyjnych.

| Wskaźnik | Obszar rewitalizacji | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- |
| Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) | ND | 2,96 |

## Podobszar I – Kolsko II

### Analiza negatywnych zjawisk

Podobszar I charakteryzuje się występowaniem negatywnych zjawisk głównie w sferze społecznej. Analiza wykazuje, że występuje tam wyższy poziom korzystania z pomocy społecznej w różnych kategoriach, takich jak osoby niepełnosprawne, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz liczba dożywień dzieci i zasiłków celowych. Jednocześnie odnotowano tu wyższą liczbę przestępstw oraz zatrzymań kierowców pod wpływem alkoholu, co wskazuje na występowanie wyzwań społecznych wymagających uwagi.

Dodatkowo podobszar charakteryzuje się niższą liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w porównaniu do gminy, choć liczba nowo zarejestrowanych firm jest zbliżona. Wyższy udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wskazuje na potrzebę działań edukacyjno-szkoleniowych.

W sferze środowiskowej podobszar wykazuje znacznie wyższe nagromadzenie azbestu na 100 mieszkańców, co może stanowić zagrożenie ekologiczne i zdrowotne.

Pod względem przestrzenno-funkcjonalnym podobszar – Kolsko II wypada słabo – brak terenów zielonych, placów zabaw i siłowni plenerowych, a także zerowa liczba przystanków komunikacji zbiorowej wskazują na niską dostępność infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej. Odsetek nowych budynków mieszkalnych jest niższy niż w gminie, co może sugerować niższą dynamikę rozwoju zabudowy.

Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach dla Podobszaru I przedstawia kolejna tabela.

| Sfera | Wskaźnik | Podobszar I – Kolsko II | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- |
| Społeczna | Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,34 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 10,39 | 8,58 |
|  | Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 5,19 | 2,71 |
|  | Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców | 3,25 | 1,72 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców | 0,32 | 0,19 |
|  | Liczba dożywień dzieci przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców | 5,84 | 4,71 |
|  | Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS | 5,52 | 4,49 |
|  | Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców | 6,82 | 3,34 |
|  | Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 mieszkańców | 0,97 | 0,16 |
|  | Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 mieszkańców | 0,32 | 0,25 |
|  | Liczba osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 33,3% | 22,0% |
|  | Liczba osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 66,7% | 30,8% |
| Gospodarcza | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 5,84 | 8,98 |
|  | Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,02 | 7,78 |
|  | Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 33,3% | 26,4% |
| Środowiskowa | Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 816,67 | 505,87 |
|  | Występowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią | 1 | 1 |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Powierzchnia terenów zielonych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,56 |
|  | Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni w terenie dla dorosłych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,44 |
|  | Liczba przystanków komunikacji zbiorowej | 0 | 18 |
|  | Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych po 2000 r. w ogóle budynków mieszkalnych | 7,5% | 9,7% |
| Techniczna | Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy | 0 | 1226,11 |
|  | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych gminy | 6649,44 | 79256,3 |
|  | Liczba lokali socjalnych | 0 | 4 |
|  | Liczba mieszkań komunalnych | 0 | 19 |

### Lokalne potencjały

Podobszar I na swoim terenie gromadzi też pewne lokalne potencjały, w związku z czym jest istotny dla rozwoju gminy. Z analizy wskaźnikowej wynika, że Podobszar I charakteryzuje się między innymi dodatnim saldem migracji oraz dużo niższą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia czy ubóstwa. Bezrobocie oraz długotrwałe bezrobocie (1,57 i 1,05) również są znacząco niższe niż w gminie (4,89 i 1,83), co wskazuje na lepszą sytuację na lokalnym rynku pracy.

W podobszarze I znajduje się 35 obiektów zabytkowych, co stanowi 16,43% wszystkich zabytków w gminie. To relatywnie wysoki udział, który może być istotnym atutem w działaniach rewitalizacyjnych i wzmocnieniu lokalnej tożsamości kulturowej. Stan techniczny zabytków oceniono na 3,00, co jest nieco lepszym wynikiem niż średnia dla gminy (2,96), co wskazuje na umiarkowanie dobry stan infrastruktury zabytkowej.

Bardzo niski wskaźnik długości dróg wymagających remontu (0,03 km/100 ha) sugeruje dobry stan techniczny infrastruktury drogowej na tym terenie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż najczęściej wskazywanym problemem w sferze technicznej wśród ankietowanych jest zły lub niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej (71,4%).

Pełne dane w zakresie korzystnych wskaźników dla Podobszaru I prezentuje kolejna tabela.

| Sfera | Wskaźnik | Podobszar I – Kolsko II | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- |
| Społeczna | Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | 61,3% | 72,4% |
|  | Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców | 19,5% | 23,5% |
|  | Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób | 0,65 | -3,75 |
|  | Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku | 66,92% | 65,93% |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców | 3,25 | 3,43 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców | 0,65 | 4,12 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców | 0,65 | 3,96 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,03 |
|  | Liczba wypadków drogowych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,03 |
|  | Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,57 | 4,89 |
|  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,05 | 1,83 |
|  | Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 1,57 | 2,42 |
|  | Liczba zasiłków przyznanych przez OPS | 7,14 | 9,79 |
|  | Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS | 0,65 | 1,00 |
|  | Liczba zasiłków okresowych przyznanych przez OPS | 0,97 | 4,24 |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków | 35 | 213 |
|  | Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie obiektów zabytkowych | 16,43% | 100,00% |
| Techniczna | Szacowana długość dróg gminnych do remontu w przeliczeniu na 100 ha powierzchni | 0,03 | 0,32 |
|  | Odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi w ogólnej liczbie mieszkań komunalnych | nd | 79% |
|  | Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) | 3,00 | 2,96 |

Do lokalnych potencjałów tego podobszaru zalicza się następujące:

- walory naturalne i ekologiczne

- Ulice Łąkowa, Polna, Spokojna, Okrężna położone są w spokojnych, zielonych częściach miejscowości, z dostępem do terenów otwartych i łąk. Idealnie wpisują się w krajobraz przyrodniczy i mogą być wykorzystywane do działań proekologicznych i rekreacyjnych.

- dziedzictwo historyczne

- Ulica Dworcowa związana jest z dawnym dworcem kolejowym, będącym częścią historycznej infrastruktury transportowej regionu. Rynek natomiast to centrum życia społecznego i miejsce o dużym znaczeniu historycznym i urbanistycznym.

- tradycje ludowe

- Ulice Kręta, Spokojna, Polna są o bardziej wiejskim, tradycyjnym charakterze, z zabudową jednorodzinną i bliskością terenów rolnych, mogą być miejscem kultywowania lokalnych tradycji, rękodzieła czy inicjatyw o charakterze ludowym i regionalnym.

- dostęp do infrastruktury społecznej i edukacyjnej

- W centrum Kolska znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, urząd gminy, biblioteka, ośrodek zdrowia i punkty usługowe. Ulice Rynek, Poprzeczna, Prosta położone w tej części mają bezpośredni lub szybki dostęp do tej infrastruktury.

## Podobszar II – Konotop I

### Analiza negatywnych zjawisk

Analiza wskaźnikowa wykazała, że na podobszarze II występuje nagromadzenie negatywnych zjawisk we wszystkich pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Podobszar II – Konotop I charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem korzystania z pomocy społecznej w porównaniu do całej gminy, co widoczne jest we wszystkich kategoriach – od osób niepełnosprawnych, przez korzystających z powodu ubóstwa czy bezrobocia, aż po liczby przyznanych zasiłków. Wskazuje to na większe potrzeby społeczne tego obszaru, co może wymagać większego wsparcia i działań socjalnych. Frekwencja wyborcza jest także nieco niższa niż średnia gminna, co może świadczyć o nieco mniejszym zaangażowaniu obywatelskim mieszkańców podobszaru.

Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz nowo zarejestrowanych firm ilość jest zbliżona do średniej gminnej.

W aspekcie środowiskowym obszar również doświadcza zagrożenia powodzią, tak jak cała gmina, co wymaga uwagi przy planowaniu inwestycji i działań ochronnych. Podobszarowi II brakuje terenów zielonych, placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu, a także nie ma przystanków komunikacji zbiorowej, co negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców i może ograniczać mobilność.

Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela.

| Sfera | Wskaźnik | Podobszar II – Konotop I | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- |
| Społeczna | Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS na 100 mieszkańców | 0,21 | 0,34 |
|  | Frekwencja wyborcza do Sejmu/Senatu w 2023 roku | 64,44% | 65,93% |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 11,04 | 8,58 |
|  | Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców | 3,54 | 2,71 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 100 mieszkańców | 5,00 | 3,43 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców | 7,08 | 4,12 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców | 7,29 | 3,96 |
|  | Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 mieszkańców | 5,42 | 1,72 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu na 100 mieszkańców | 0,42 | 0,19 |
|  | Liczba dożywień dzieci przyznanych przez OPS na 100 mieszkańców | 6,25 | 4,71 |
|  | Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 6,05 | 4,89 |
|  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 3,20 | 1,83 |
|  | Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 3,20 | 2,42 |
|  | Liczba osób bezrobotnych do 30. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 52,9% | 22,0% |
|  | Liczba zasiłków przyznanych przez OPS | 16,04 | 9,79 |
|  | Liczba zasiłków stałych przyznanych przez OPS | 1,25 | 1,00 |
|  | Liczba zasiłków okresowych przyznanych przez OPS | 5,83 | 4,24 |
|  | Liczba zasiłków celowych przyznanych przez OPS | 8,96 | 4,49 |
| Gospodarcza | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 8,75 | 8,98 |
|  | Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (po 2022 roku) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,53 | 7,78 |
| Środowiskowa | Występowanie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią | 1 | 1 |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Powierzchnia terenów zielonych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,56 |
|  | Liczba placów zabaw dla dzieci i siłowni w terenie dla dorosłych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,44 |
|  | Liczba przystanków komunikacji zbiorowej | 0 | 18 |
|  | Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych po 2000 r. w ogóle budynków mieszkalnych | 5,3% | 9,7% |
| Techniczna | Szacowana długość dróg gminnych do remontu w przeliczeniu na 100 ha powierzchni | 0,32 | 0,32 |
|  | Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych gminy | 639,92 | 1226,11 |
|  | Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych gminy | 11783,74 | 79256,3 |

### Lokalne potencjały

Podobszar II na swoim terenie gromadzi też pewne lokalne potencjały, w związku z czym jest istotny dla rozwoju gminy. Z analizy wskaźnikowej wynika, że podobszar Konotop I cechuje się nieco korzystniejszą strukturą demograficzną niż cała gmina, z niższym wskaźnikiem obciążenia demograficznego oraz mniejszym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym. Saldo migracji jest ujemne, ale mniej dotkliwe niż średnia gminna. Wskaźniki przestępczości, wypadków drogowych oraz negatywnych zjawisk społecznych, takich jak zatrzymania kierowców pod wpływem alkoholu czy procedury Niebieskiej Karty, są na poziomie zerowym, co wskazuje na relatywnie dobrą sytuację społeczną.

W sferze gospodarczej podobszar wykazuje niższy udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym niż średnia gminna, co może świadczyć o wyższym poziomie wykształcenia lub lepszych możliwościach zatrudnienia.

Ponadto podobszar II charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem nagromadzenia azbestu, co jest dużym atutem w porównaniu do gminy.

Pod względem przestrzenno-funkcjonalnym Konotop I posiada znaczący udział obiektów zabytkowych (33,8% wszystkich zabytków gminy), co wskazuje na bogate dziedzictwo kulturowe i potencjał turystyczny.

Odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi jest niższy niż w gminie, a liczba mieszkań komunalnych i lokali socjalnych stanowi znaczącą część całkowitego zasobu gminy. Poziom zadłużenia mieszkań komunalnych jest znacznie niższy niż średnia gminna, co świadczy o lepszej kondycji finansowej mieszkańców podobszaru. Stan techniczny zabytków oceniono na 3,00, nieco wyżej niż średnia gminna.

Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela.

| Sfera | Wskaźnik | Podobszar II – Konotop I | Gmina Kolsko |
| --- | --- | --- | --- |
| Społeczna | Wskaźnik obciążenia demograficznego – Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym | 70,8% | 72,4% |
|  | Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców | 22,1% | 23,5% |
|  | Saldo migracji – Saldo migracji ludności na 100 osób | -1,67 | -3,75 |
|  | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu narkomanii na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,03 |
|  | Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 mieszkańców | 0,00 | 3,34 |
|  | Liczba wypadków drogowych na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,03 |
|  | Liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,16 |
|  | Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,25 |
|  | Liczba osób bezrobotnych powyżej 50. r.ż. w ogóle bezrobotnych | 11,8% | 30,8% |
| Gospodarcza | Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 17,6% | 26,4% |
| Środowiskowa | Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (t) w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 10,49 | 505,87 |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Liczba obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków | 72 | 213 |
|  | Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie obiektów zabytkowych | 33,80% | 100,00% |
| Techniczna | Odsetek mieszkań komunalnych z piecami węglowymi klasy 3 lub bezklasowymi w ogólnej liczbie mieszkań komunalnych | 64% | 79% |
|  | Liczba lokali socjalnych | 4 | 4 |
|  | Liczba mieszkań komunalnych | 11 | 19 |
|  | Poziom zadłużenia mieszkań komunalnych (zł) | 5863,8 | 66476,86 |
|  | Stan techniczny zabytków (ocena w skali 1-5) | 3,00 | 2,96 |

Do lokalnych potencjałów tego podobszaru zalicza się następujące:

- walory naturalne i ekologiczne

- ulice Leśna i Drzewna – wskazują na bezpośrednie sąsiedztwo terenów leśnych i potencjał rekreacyjno-przyrodniczy.

- dziedzictwo historyczne

- na obszarze rewitalizacji występuje Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku. Ulica Rynek to tradycyjne centrum Kolska, otoczone historyczną zabudową, o znaczeniu kulturowym i społecznym.

- Infrastruktura społeczna, edukacyjna i działalność NGO

- występuje dostęp do infrastruktury społecznej i edukacyjnej.

- widoczna działalność organizacji: Klub Sportowy „MIESZKO” Konotop.

- tradycje ludowe

- ulica Kościelna powiązana jest z obchodami religijnymi, procesjami, dożynkami, wydarzeniami parafialnymi, a ulica Rynek usytuowana jest w pobliżu miejsca organizacji tradycyjnych wydarzeń lokalnych, takich jak jarmarki czy obchody świąt.

## Potrzeby rewitalizacyjne

Przeprowadzone analizy wykazały, że na obszarze rewitalizacji występują potrzeby rewitalizacyjne, na które odpowiedź powinny stanowić zaplanowane w dalszej części projekty rewitalizacyjne. Wśród potrzeb określono następujące:

Potrzeba podniesienia jakości życia poprzez integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie dostępności usług publicznych wynika ze zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji problemów społecznych, w tym wysokiego wskaźnika osób korzystających z pomocy społecznej (z powodu niepełnosprawności, ciężkiej choroby, ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu czy liczby dożywień dzieci), co wskazuje na istnienie grup wymagających szczególnego wsparcia. Problemem jest także wysoki poziom bezrobotnych do 30. r.ż. co może prowadzić do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Na tle gminy, obszar rewitalizacji wyróżnia się również mniejszą ilością zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Potrzeba poprawy poziomu integracji społecznej została również wyraźnie zasygnalizowana w badaniu ankietowym, gdzie zajęła drugie miejsce pod względem wskazywanych problemów. Jest to istotny sygnał, który podkreśla konieczność podejmowania działań wspierających więzi społeczne i aktywność mieszkańców na terenie rewitalizacji.

Źródłem potrzeby zapewnienia atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej jest brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej oraz brak siłowni i placów zabaw, które znacznie ograniczają możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Ważną kwestią, którą należy również poruszyć, jest zbyt mała powierzchnia terenów zielonych. Występują przez to ograniczone możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i rodzin. Zieleń działa kojąco i sprzyja dobrostanowi, a jej niedobór może powodować zwiększenie stresu i problemów psychicznych. Przestrzenie publiczne stają się przez to mniej funkcjonalne i nieprzyjazne dla mieszkańców.

Ponadto warto zwrócić uwagę również na to, iż połowa respondentów wskazała, że jednym z istotnych problemów jest niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych regionu. Zwracają oni uwagę na niewykorzystany potencjał środowiskowy, który mógłby przyczynić się do rozwoju turystyki, rekreacji czy lokalnej gospodarki. Ich zdaniem, brak odpowiednich działań w tym zakresie prowadzi do marnowania cennych zasobów, które mogłyby przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym.

Potrzeba poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym bezpieczeństwa wynika z problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, w tym np. problemu związanego z występowaniem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Sporym zagrożeniem dla zdrowia może być także występowanie wyrobów zawierających azbest. Ankietowani zwrócili uwagę również na problem związany z niskim poziomem świadomości mieszkańców w zakresie zachowania standardów czystości. Zwracają oni szczególną uwagę na zjawisko porzucania śmieci w różnych miejscach. Takie zachowania nie tylko negatywnie wpływają na estetykę otoczenia, ale również szkodzą środowisku naturalnemu i zniechęcają do korzystania z lokalnych walorów przyrodniczych. Respondenci podkreślają potrzebę edukacji ekologicznej oraz skuteczniejszych działań prewencyjnych i porządkowych. Te czynniki wpływają na postrzeganie obszaru oraz środowiska naturalnego jako mało przyjaznego, obniżającego poczucie bezpieczeństwa i wymagającego zmian.

# Wizja stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja zawarta w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025–2035 definiuje pożądany, docelowy obraz obszaru rewitalizacji. Jej urzeczywistnienie będzie możliwe dzięki ścisłej współpracy administracji samorządowej ze wszystkimi grupami interesariuszy zaangażowanymi w proces rewitalizacji. Podczas partycypacyjnego opracowywania wizji uwzględniono wcześniej zdiagnozowane problemy oraz potrzeby mieszkańców i lokalnej społeczności. W związku z tym wszystkie planowane działania będą ukierunkowane na jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału danego obszaru.

WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI

Obszar rewitalizacji w Gminie Kolsko stanie się harmonijnym miejscem. Tworzenie nowej jakości przestrzeni przyjaznych do życia i aktywności gospodarczej odbywać się będzie z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych. Dzięki wzmocnieniu lokalnych więzi, poprawie jakości przestrzeni publicznych, renowacji zabytków i rozwojowi zieleni, mieszkańcy obszaru rewitalizacji zyskają poczucie bezpieczeństwa, przynależności oraz perspektyw rozwoju.

# Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych

Wizja stanu obszaru rewitalizacji w Gminie Kolsko została doprecyzowana poprzez określenie trzech głównych celów rewitalizacji. W ich ramach wyznaczono dziesięć kierunków działania, które odzwierciedlają rodzaje przedsięwzięć i inicjatyw niezbędnych do wywołania pozytywnej zmiany na tym obszarze gminy.

Celem głównym rewitalizacji jest dążenie do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowy i zintegrowany proces rewitalizacji, oparty na aktywizacji społecznej, poprawie jakości życia mieszkańców, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, modernizacji infrastruktury oraz ochronie i odbudowie środowiska naturalnego.

Tabela 14. Cele rewitalizacji i kierunki działania

| Cel | Kierunek działania |
| --- | --- |
| Cel 1. Wzmocnienie integracji społecznej i zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji | - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez rozwój usług publicznych oraz zwiększenie ich dostępności. - Tworzenie lokalnej społeczności warunków do wszechstronnego rozwoju, w tym podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. - Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację inicjatyw wzmacniających tożsamość lokalną i budujących wspólnotę. |
| Cel 2. Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznych oraz infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji | - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób umożliwiający rozwój i wzmacnianie integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców. - Poprawa funkcjonalności obszaru rewitalizacji poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. - Dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji oraz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej poprzez działania infrastrukturalne. |
| Cel 3. Kompleksowa poprawa standardów środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji, w tym poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. | - Realizacja działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym montaż OZE i podnoszenie efektywności energetycznej budynków. - Tworzenie nowych obszarów zieleni, skwerów i parków oraz odnawianie już istniejących. - Budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez inicjatywy edukacyjne. - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwój systemów retencji wód opadowych w celu poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa hydrologicznego na obszarze rewitalizacji. |

# Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

Rewitalizacja to proces o charakterze lokalnym, stanowiący odpowiedź na zidentyfikowane w gminie sytuacje kryzysowe. Podobnie jak dokumenty strategiczne, jej założenia opracowywane są z myślą o skutecznym reagowaniu na lokalne potrzeby i problemy. Zgodnie z założeniami planowania rozwoju, dokumenty te powinny być ze sobą spójne – co zostało potwierdzone w toku analizy porównawczej.

Niniejszy rozdział przedstawia zgodność założeń Gminnego Programu Rewitalizacji z obowiązującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi właściwymi dla gminy. Analiza powiązań została przeprowadzona na poziomie kluczowych elementów, takich jak cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań oraz priorytety, w zależności od specyfiki danego dokumentu. Wyniki analizy wykazały wysoki stopień spójności między celami Gminnego Programu Rewitalizacji a zapisami przyjętych już dokumentów strategicznych i planistycznych. Potwierdza to, że planowane działania rewitalizacyjne są zgodne z długofalową wizją rozwoju Gminy Kolsko i wspierają jej politykę rozwojową.

Warto zaznaczyć, że inicjatywy przewidziane w Programie koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych, z jakimi mierzą się mieszkańcy obszarów rewitalizacji. Ich realizacja nie tylko przyczyni się do osiągnięcia celów wskazanych w dokumentach strategicznych, lecz także stanie się impulsem do dalszego rozwoju gminy i poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

## Strategia Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027

Strategia Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Kolsko z dnia 9 listopada 2020 roku. Dokument ten określa wizję i cele strategiczne Gminy Kolsko, a ponadto także programy operacyjne mające przyczynić się do realizacji celów. W strategii ujęto więc następujące założenia:

- Cel strategiczny nr 1. Rozwój gospodarczy. Osiągnięciu tego celu służyć będą programy operacyjne nakierowane na: dalsze tworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje; dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do funkcjonowania w standardach ekologicznych; wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości; rozwój turystyki.

- Cel strategiczny nr 2: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej. Osiągnięciu tego celu służyć będą programy operacyjne nakierowane na: rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, deszczowych, wodociągowych, wymianę pokryć dachowych; rozbudowę gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej; modernizację bazy oświatowej; wspieranie gospodarki niskoemisyjnej; upowszechnianie dostępu do Internetu szerokopasmowego.

- Cel strategiczny nr 3: Poprawa jakości życia mieszkańców. Osiągnięciu tego celu służyć będą programy operacyjne nakierowane na: zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży; zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy; dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego; aktywne i zdrowe starzenie się; uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning); aktywizacja mieszkańców; wzmocnienie współpracy z mieszkańcami.

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 wykazują spójność oraz wzajemne powiązanie z celami Strategii Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027 – a tym samym, z założeniami strategicznego rozwoju gminy. Zgodność obu dokumentów na poziomie celów przedstawia poniższa macierz.

Tabela 15. Zgodność celów rewitalizacji z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027

|  |  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cel rewitalizacji 1. Integracja społeczna | Cel rewitalizacji 2. Przestrzeń publiczna i infrastruktura | Cel rewitalizacji 3. Środowisko naturalne |
| Strategia Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027 | Cel 1. Rozwój gospodarczy | X | X |  |
|  | Cel 2. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej | X | X | X |
|  | Cel 3. Poprawa jakości życia mieszkańców | X | X | X |

Źródło: opracowanie własne (w tym na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027)

Reasumując, cele Gminnego Programu Rewitalizacji są wzajemnie powiązane i spójne z jej założeniami strategicznymi. Główny cel rewitalizacji, dążący do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowy i zintegrowany proces oparty na aktywizacji społecznej, poprawie jakości życia mieszkańców, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, modernizacji infrastruktury oraz ochronie i odbudowie środowiska naturalnego, bezpośrednio koresponduje z celami strategicznymi rozwoju gminy. Cel pierwszy Strategii, dotyczący rozwoju gospodarczego, jest wspierany przez dążenie gminnego programu rewitalizacji do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (zwłaszcza poprzez kierunki działań w ramach celów nr 1 i 2, tj. tworzenie mieszkańcom warunków do podnoszenia kompetencji, jak i poprawę funkcjonalności obszaru rewitalizacji i zwiększenie jego dostępności i poziomu bezpieczeństwa). Cel drugi Strategii, związany z budową i modernizacją infrastruktury technicznej i społecznej, będzie realizowany przez GPR poprzez poprawę jakości i dostępności przestrzeni publicznych oraz infrastruktury społecznej (cel rewitalizacji nr 2), a także pośrednio poprzez tworzenie mieszkańcom warunków do rozwoju oraz zwiększanie dostępności usług publicznych (cel rewitalizacji nr 1). Nie bez znaczenia będą także kierunki działań przewidziane w ramach celu rewitalizacji nr 3, przewidujące m.in. montaż OZE, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, modernizację gospodarki wodno-ściekowej i rozwój retencji wód opadowych. Natomiast cel trzeci Strategii, skoncentrowany na poprawie jakości życia mieszkańców, jest centralnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035, który zakłada rozwój usług publicznych, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz integrację i aktywizację lokalnej społeczności. Cel trzeci Strategii będzie zatem realizowany poprzez wszystkie trzy cele rewitalizacji.

## Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko przyjęto uchwałą nr VII/55/2003 Rady Gminy w Kolsku w dniu 4 lipca 2003 r. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie ze znowelizowana ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w najbliższych latach obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie zastąpione planem ogólnym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko to podstawowy dokument planistyczny, służąc y do określenia strategicznego rozwoju gminy.

W studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko przyjęto następujące cele polityki przestrzennej:

- poprawa funkcjonalno-przestrzennej struktury, w tym podniesienia ładu przestrzennego, zwiększenie walorów wizerunku i sprawności funkcjonowania oraz wzmocnienie powiązań z regionem, krajem i zagranicą;

- ochrona wartości zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego oraz jego racjonalnego kształtowania;

- stworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla rozwoju gospodarczego i życia na wysokim poziomie, w tym poprawę standardów zamieszkiwania, pracy i wypoczynku;

- racjonalne wykorzystanie terenów i intensyfikacja ich zagospodarowania;

- wypracowanie docelowej wizji przestrzennej;

- wdrożenie polityki przestrzennej poprzez koordynację planowania miejscowego, ustalenia narzędzi pozwalających na wdrożenie tej polityki.

Cele Studium, w szczególności takie jak poprawa funkcjonalno-przestrzennej struktury, ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego oraz tworzenie atrakcyjnych możliwości dla rozwoju gospodarczego i życia na wysokim poziomie, znajdują odzwierciedlenie w gminnym programie rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 koncentruje się na poprawie jakości i dostępności przestrzeni publicznych (cel rewitalizacji nr 2) oraz kompleksowej poprawie standardów środowiska naturalnego (cel rewitalizacji nr 3). Ponadto działania przewidziane w ramach celu rewitalizacji nr 1, takie jak poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji poprzez rozwój usług publicznych oraz zwiększenie ich dostępności, w pełni wspierają dążenie Studium do podniesienia standardów zamieszkiwania i życia mieszkańców. Również wizja rewitalizacji podkreśla tworzenie przestrzeni przyjaznych do życia i aktywności gospodarczej z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych, a także renowację zabytków i rozwój zieleni. Dostrzega się zatem zgodność założeń obu dokumentów.

## Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025

Założenia gminnego programu rewitalizacji powinny być również spójne z dokumentami na poziomie ponadlokalnym, takimi jak strategia rozwoju powiatu. W przypadku powiatu nowosolskiego, dokument ten przyjęty został uchwałą nr X/56/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025. W strategii określone zostały następujące założenia:

- Cel strategiczny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nowosolskiego. W ramach tego celu zaplanowano pięć celów operacyjnych, koncentrujących się na: poprawie dostępności komunikacyjnej powiatu, rozwoju jego infrastruktury społecznej, poprawie stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa publicznego, rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej powiatu nowosolskiego oraz wspieraniu gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości na jego terenie.

- Cel strategiczny II: Rozwój zasobów ludzkich oraz poprawa potencjału społecznego powiatu nowosolskiego. W ramach tego celu zaplanowano dwa cele operacyjne, koncentrujące się na nowoczesnej edukacji powiatu nowosolskiego, a także na integracji społecznej osób oraz grup wykluczonych społecznie.

Analiza porównawcza wskazuje na zgodność założeń obu dokumentów, a zatem są one ze sobą spójne, co przedstawia kolejna macierz. Oba dokumenty koncentrują się na poprawie jakości życia poprzez różne aspekty – zwłaszcza społeczne, przestrzenne czy środowiskowe. Wzajemne powiązania i zgodność pomiędzy poszczególnymi założeniami obu dokumentów zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Tabela 16. Zgodność celów rewitalizacji z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025

|  |  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cel 1. Integracja społeczna | Cel 2. Przestrzeń publiczna i infrastruktura | Cel 3. Środowisko naturalne |
| Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025 | Cel strategiczny I: Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nowosolskiego | X | X | X |
|  | Cel strategiczny II: Rozwój zasobów ludzkich oraz poprawa potencjału społecznego powiatu nowosolskiego | X |  |  |

Źródło: opracowanie własne (w tym na podstawie Strategii 
Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025)

Podsumowując, cel strategiczny I strategii ponadlokalnej, czyli podniesienie jakości życia mieszkańców, jest zgodny z głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035, koncentrującym się na aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia. Cele operacyjne w ramach tego celu, obejmujące rozwój infrastruktury społecznej, poprawę stanu środowiska i bezpieczeństwa publicznego, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz wspieranie przedsiębiorczości, są w pełni odzwierciedlone w celach i kierunkach działań niniejszego programu, takich jak rozwój usług publicznych, poprawa jakości przestrzeni publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poprawa standardów środowiska naturalnego. Tym samym, pierwszy cel strategiczny jest zgodny ze wszystkimi celami rewitalizacji. Z kolei cel strategiczny II strategii ponadlokalnej, dotyczący rozwoju zasobów ludzkich i poprawy potencjału społecznego, w tym integracji osób wykluczonych, będzie realizowany przez gminny program rewitalizacji w głównej mierze poprzez tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i integracji społecznej (tj. w ramach celu rewitalizacji nr 1).

## Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Proces rewitalizacji powinien być również spójny z założeniami rozwojowymi na poziomie regionalnym. W przypadku województwa lubuskiego, założenia te przyjęto uchwałą nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”. Strategia rozwoju województwa zakłada dążenie do realizacji następujących celów strategicznych:

- Cel strategiczny nr 1: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna. W ramach tego celu sformułowano następujące cele operacyjne: wzmocnienie sektora B+R oraz mechanizmów transferu innowacji, szczególnie w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji; rozwój zielonej gospodarki, w tym energetyki przyjaznej środowisku; wysoka jakość kształcenia oraz jego powiązanie z regionalnym rynkiem pracy; wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i powiązań gospodarczych regionu; rozwój konkurencyjnego sektora przedsiębiorstw i wsparcie reindustrializacji; rozwój potencjału turystycznego; konkurencyjne i ekologiczne rolnictwo oraz rozwój produktów regionalnych.

- Cel strategiczny nr 2: Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi. W ramach tego celu sformułowano następujące cele operacyjne: wzrost dostępności i efektywności kształcenia oraz wychowania przedszkolnego i opieki nad najmłodszymi dziećmi; promocja włączenia społeczno-zawodowego oraz kompleksowe wsparcie seniorów; wysoka jakość i dostępność usług medycznych oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia; zapewnienie bogatej oferty kulturalnej oraz ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego; rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także upowszechnianie i promocja sportu; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i poczucia tożsamości regionalnej.

- Cel strategiczny nr 3: Integracja przestrzenna regionu. W ramach tego celu sformułowano następujące cele operacyjne: modernizacja oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportu zbiorowego; wzmocnienie dostępności infrastruktury teleinformatycznej; zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego; ochrona środowiska przyrodniczego, w tym przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu; rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi; wzmocnienie funkcji społeczno-gospodarczych miast średnich i lokalnych ośrodków miejskich; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

- Cel strategiczny nr 4: Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę. W ramach tego celu sformułowano następujące cele operacyjne: efektywna współpraca międzyregionalna i transgraniczna; atrakcyjny wizerunek i rozpoznawalna marka województwa; wysoka sprawność działania administracji publicznej i instytucji regionalnych oraz współdziałanie na rzecz rozwoju regionu; wzmocnienie roli i integracja systemów zarządzania strategicznego oraz planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym; rozwój e-usług i kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Analiza porównawcza wykazała, że cele Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 są spójne z celami strategicznego rozwoju województwa lubuskiego, tj. celami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Zgodność założeń tych dokumentów przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 17. Zgodność celów rewitalizacji z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

|  |  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cel 1. Integracja społeczna | Cel 2. Przestrzeń publiczna i infrastruktura | Cel 3. Środowisko naturalne |
| Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 | Cel strategiczny nr 1: Inteligentna, zielona gospodarka regionalna |  |  | X |
|  | Cel strategiczny nr 2: Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi. | X | X |  |
|  | Cel strategiczny nr 3: Integracja przestrzenna regionu |  | X | X |
|  | Cel strategiczny nr 4: Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne (w tym na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030)

Na poziomie regionalnym także dostrzega się zgodność procesu rewitalizacji z celami strategicznymi rozwoju. Cel strategiczny nr 1 Strategii Rozwoju Województwa, czyli "Inteligentna, zielona gospodarka regionalna", koreluje z założeniami programu rewitalizacji w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i podnoszenia efektywności energetycznej budynków (cel rewitalizacji nr 3). Cel strategiczny nr 2, "Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi", jest zgodny z założeniami rewitalizacji w kontekście wzmocnienia integracji społecznej, zmniejszenia wykluczenia, rozwoju usług publicznych, promowania włączenia społeczno-zawodowego, zapewnienia oferty kulturalnej i ochrony dziedzictwa, a także rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (a zatem z celami rewitalizacji nr 1 i 2). Z kolei cel strategiczny nr 3, "Integracja przestrzenna regionu", odnosi się do modernizacji infrastruktury i ochrony środowiska, co również jest kluczowym elementem niniejszego programu – mieści się w ramach celów rewitalizacji nr 2 i 3.

## Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego

Założenia rewitalizacji powinny być również spójne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Ten przyjęty został uchwałą nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 maja 2018 r. poz. 1163).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawą prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Cele określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego stanowią więc odpowiedź na wyzwania rozwoju przestrzennego regionu. Wyznaczone w planie cele strategiczne i operacyjne rozwoju przestrzennego województwa lubuskiego służą osiągnięciu nakreślonej wizji regionu. Dokument określa następujące cele strategiczne:

- Cel strategiczny 1. Spójność terytorialna. W ramach tego celu zaplanowano następujące cele operacyjne: zrównoważony rozwój struktury osadniczej regionu w tym rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich oraz rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich zgodnie z ich potencjałem i w oparciu o ich wzajemne powiązania funkcjonalne; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków administracyjnych; rozwój infrastruktury technicznej, wzmacniającej ład ekologiczny; rozwój infrastruktury i systemów zapobiegania zagrożeniom.

- Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój społeczny. W ramach tego celu zaplanowano następujące cele operacyjne: wzrost dostępności do usług medycznych i wspieranie profilaktyki zdrowotnej; rozwój szkolnictwa w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy; wzrost dostępności do atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej; wspieranie włączenia zawodowego i społecznego; dostosowanie usług społecznych do zmian trendów demograficznych; rozwój i usprawnienie systemu transportu publicznego; Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego oraz budowanie na nich tożsamości regionalnej; rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

- Cel strategiczny 3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki. W ramach tego celu zaplanowano następujące cele operacyjne: wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego; rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej; wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej; rozwój i promocja specjalnych stref ekonomicznych; wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji; rozwój gospodarki niskoemisyjnej; rozwój sieci transportowej; racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin; rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska; poprawa jakości rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; kreowanie wizerunku i promocja marki Lubuskie; rozwój potencjału turystycznego województwa; efektywne zarządzanie regionem.

Na podstawie analizy porównawczej założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego należy stwierdzić, iż założenia te są ze sobą zgodne. Spójność celów zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Tabela 18. Zgodność celów rewitalizacji z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego

|  |  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cel 1. Integracja społeczna | Cel 2. Przestrzeń publiczna i infrastruktura | Cel 3. Środowisko naturalne |
| Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego | Cel strategiczny 1. Spójność terytorialna |  | X | X |
|  | Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój społeczny | X | X | X |
|  | Cel strategiczny 3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki | X |  | X |

Źródło: opracowanie własne (w tym na podstawie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubuskiego)

Reasumując, cel strategiczny 1, "Spójność terytorialna", obejmujący rozwój infrastruktury technicznej i systemów zapobiegania zagrożeniom, jest odzwierciedlony w kierunkach działań gminnego programu rewitalizacji dotyczących poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa hydrologicznego (tj. w celach rewitalizacji nr 2 i 3). Cel strategiczny 2, "Zrównoważony rozwój społeczny", który wprost wymienia rewitalizację obszarów zdegradowanych, pokrywa się ze wszystkimi celami niniejszego programu (spójność w zakresie poprawy jakości życia, dostępu do usług, włączenia społecznego oraz ochrony walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego). Cel strategiczny 3, "Rozwój konkurencyjnej gospodarki", w tym rozwój przedsiębiorczości i gospodarki niskoemisyjnej, wspiera założenia programu rewitalizacji dotyczące rozwoju zawodowego lokalnej społeczności (cel rewitalizacji nr 1), jak i działań prośrodowiskowych (cel rewitalizacji nr 3).

## Podsumowanie

Z analiz porównawczych wynika, że cele rewitalizacji i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 są ściśle zintegrowane i spójne z założeniami szeroko pojętej polityki rozwojowej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, co potwierdza ich strategiczne umiejscowienie w kontekście długoterminowego rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Program ten harmonijnie wpisuje się w lokalne i regionalne strategie rozwoju, uwzględniając specyfikę społeczno-ekonomiczną oraz przestrzenną gminy. Jak wykazano w przeprowadzonej analizie porównawczej, osiągnięcie celów zawartych w dokumentach strategicznych na różnych szczeblach będzie wsparte właśnie poprzez cele i kierunki działań określone w niniejszym programie. Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację zdegradowanych przestrzeni, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, a także wzmacnianie kapitału społecznego i aktywizację różnych grup społecznych. W ten sposób Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 stanowić będzie istotny element polityki rozwojowej, odpowiadając na potrzeby obecne i przyszłe, a jednocześnie wpisując się w szerszy, regionalny kontekst rozwoju.

# Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

W niniejszym rozdziale zaprezentowano charakterystykę najważniejszych projektów rewitalizacyjnych, zgłoszonych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025–2035. Przedstawiono również ogólne założenia dotyczące ich realizacji, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z ochroną przyrody, ochroną zabytków oraz innymi regulacjami mającymi wpływ na planowanie i wdrażanie działań rewitalizacyjnych.

Proces naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, uwzględniający aktywne włączenie interesariuszy, został szczegółowo opisany w rozdziale poświęconym mechanizmom partycypacji społecznej.

## Założenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane z uwzględnieniem założeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, ochrony zabytków, ochrony przyrody, infrastruktury technicznej elektroenergetycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, co zaprezentowano w dalszej części niniejszego rozdziału.

### Bezpieczeństwo pożarowe

W odniesieniu do poszczególnych projektów infrastrukturalnych stosowane będą zagadnienia mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą indywidualnie weryfikowane pod tym kątem na późniejszym etapie, przed ich wdrożeniem. Gdy będzie to zasadne, zapewnione zostaną:

- dostępność wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów (z urządzeń zaopatrujących ludność w wodę), zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.).

- droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony do budynków i obiektów o każdej porze roku.

### Ochrona zabytków

Należy podkreślić, że ewentualne planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące obiekty lub obszary zabytkowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień przez właścicieli tychże obiektów.

W przypadku obiektów oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, wymagają one odrębnych pozwoleń konserwatorskich na działania wymienione w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Natomiast obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wymagają wcześniejszych uzgodnień z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. – Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Oznacza to zatem, że dla obiektów i obszarów zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich wg. ww. ustaw.

Reasumując, inwestycje prowadzone na obszarach oraz w zabytkach objętych ww. formami ochrony konserwatorskiej rozpatrywane będą więc indywidualnie, a prace w ich obrębie będą mogły zostać wykonane dopiero po uzyskaniu stosownych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich wg ww. ustaw.

### Ochrona przyrody

Postanowienia niniejszego programu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem także z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1940, z późn. zm.).

W przypadku konieczności realizacji działań rewitalizacyjnych w sposób prowadzący do naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do pomników przyrody należy uzyskać stosowne zezwolenia (art. 44 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody), a w przypadku konieczności wycinki drzew – uprzednio znieść ochronę pomnikową.

W przypadku działań rewitalizacyjnych związanych z nowymi nasadzeniami zieleni, preferowane będzie stosowanie nasadzeń gatunków rodzimych, bez wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych. Zaleca się więc, by realizatorzy przedsięwzięć rewitalizacyjnych w tym zakresie uwzględnili tę kwestie – projekty będą weryfikowane pod tym względem w późniejszej fazie, przed ich wdrożeniem.

W przypadku inwestycji prowadzonych w obrębie istniejących obiektów budowlanych (takich jak np. prac remontowych elewacji), konieczne jest przestrzeganie wytycznych do prowadzenia tego rodzaju prac w aspekcie ochrony ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk, w tym wskazanie wytycznych do prowadzenia tego rodzaju prac (m.in. najkorzystniejszych terminów wykonania prac z punktu widzenia ochrony ptaków i nietoperzy czy też uprzedniego zinwentaryzowania występujących gatunków w danym budynku).

### Infrastruktura techniczna elektroenergetyczna

Postanowienia niniejszego dokumentu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane będą zgodnie z następującymi zapisami:

- wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej należy uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii,

- wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym,

- należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii,

- zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.

### Infrastruktura telekomunikacyjna

Jeśli podczas realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wystąpi kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy zwrócić się do właściciela tych urządzeń (np. ORANGE POLSKA) z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących ich zabezpieczenia lub przeniesienia.

## Lista przedsięwzięć podstawowych

Niniejszy rozdział przedstawia charakterystykę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszono do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035 w ramach otwartego naboru (więcej informacji w rozdziale nr 11).

Każde spośród zgłoszonych przedsięwzięć przedstawione zostało w formie tabelarycznej, zawierającej szczegółowe informacje dotyczące: celu projektu, zakresu zadań, lokalizacji i realizacji, grupy interesariuszy, potencjalnych partnerów, szacowanej wartości oraz źródeł finansowania. Grupa przedsięwzięć podstawowych obejmuje 28 projektów, które odpowiadają na zidentyfikowane w gminie problemy i negatywne zjawiska, stanowiąc kluczowy element realizacji celów – ich wdrożenie umożliwi przezwyciężenie sytuacji kryzysowej i osiągnięcie zamierzonej wizji obszaru rewitalizacji:

- Poprawa dostępności usług społecznych – rewitalizacja byłego dworca kolejowego w Konotopie i jego adaptacja do nowych funkcji społecznych

- Stworzenie miejsca do organizacji imprez plenerowych przy ul. Kolejowej w Konotopie

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ul. Kościelnej w Konotopie

- Modernizacja terenu wokół kościoła św. Anny oraz udostępnienie jego zasobów mieszkańcom i turystom

- Dostępność oraz promocja – wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, ciekawostek historycznych) w miejscowości Konotop

- Budowa przystani wodnych dla małej turystyki kajakowej oraz wyznaczenie ścieżki dydaktycznej Aleja Dębów

- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Konotopie jako miejsca aktywności i integracji

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Leśną i ul. Mostową w Konotopie

- Prace melioracyjne na terenie objętym rewitalizacją – Kolsko

- Zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji itp.) na terenie objętym rewitalizacją w miejscowości Kolsko

- Modernizacja sali wiejskiej na potrzeby integracji i kultury oraz świetlicy na potrzeby świetlicy środowiskowej w Konotopie

- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali znajdującej się w klubie Senior+ w Kolsku

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Drzewnej w Konotopie

- Zwiększenie dostępności mieszkańców do stref wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mostowej w Konotopie

- Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stref wypoczynku dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie zieleni w rejonie zespołu pałacowo-parkowym w Kolsku

- Stworzenie ścieżek historyczno-przyrodniczych oraz odtworzenie systemu melioracyjnego w zabytkowym parku w Kolsku

- Polepszenie warunków nauki w Zespole Edukacyjnym w Kolsku – remont

- Termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku)

- Prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odnowieniem elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku)

- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Kolsku jako miejsca aktywności i integracji

- Zwiększenie zasobów komunalnych gminy poprzez utworzenie mieszkań komunalnych w byłym budynku dworca kolejowego w Konotopie

- Poprawa dostępności usług społecznych poprzez realizację działań społecznych w zaadaptowanej do tego części byłego dworca kolejowego w Konotopie

- Wzmacnianie edukacji przyrodniczej i promocja aktywności na świeżym powietrzu – poprzez organizację cyklu różnorodnych działań nad rzeką i w jej otoczeniu

- Wzmacnianie partycypacji społecznej i zielonej integracji – poprzez opracowanie koncepcji, edukację, animację i aktywizację lokalnej społeczności wokół zagospodarowania placu publicznego

- Ożywianie życia społeczno-kulturalnego i rozwój kompetencji mieszkańców – poprzez organizację cyklu warsztatów, wydarzeń integracyjnych oraz działań w świetlicy wiejskiej

- Rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych i integracja międzypokoleniowa seniorów – poprzez organizację warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjnych w Klubie Senior+

- Wzmacnianie edukacji historyczno-przyrodniczej i partycypacji społecznej – poprzez konsultacje, działania edukacyjne i integracyjne wokół parku oraz wdrożenie dostępnej ścieżki edukacyjnej

- Współtworzenie i testowanie funkcji społeczno-przestrzennych placu na Rynku w Kolsku – poprzez konsultacje, działania tymczasowe i promowanie dostępności oraz integracji mieszkańców

Tabela 19. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa dostępności usług społecznych – rewitalizacja byłego dworca kolejowego w Konotopie i jego adaptacja do nowych funkcji społecznych |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Poprawa dostępu mieszkańców, w szczególności osób starszych i wykluczonych społecznie, do wysokiej jakości usług społecznych poprzez renowację i adaptację budynku byłego dworca na Centrum Usług Społecznych. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1, C3.K1 |  |
| Opis problemu | Przedsięwzięcie odpowiada na zdiagnozowany niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej i medycznej, niski poziom integracji społecznej oraz wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej z powodu różnych trudności, w tym bezrobocia, a także wysoki odsetek bezrobotnych w wieku do 30 lat. Dodatkowo, w sferze gospodarczej zdiagnozowano niski poziom przedsiębiorczości i brak wystarczającej ilości miejsc pracy, a także brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności gospodarczej. Adaptacja obiektu ma również na celu wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Projekt rewitalizacji budynku dawnego dworca PKP w Konotopie obejmuje dwa etapy realizacyjne: - Przygotowanie koncepcji zagospodarowania, wraz z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem wszystkich potrzebnych pozwoleń budowlanych. - Wykonanie prac budowlanych- remont pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na energooszczędne oraz adaptacja pomieszczeń do nowych funkcji. Gruntowny remont i nadanie nowej funkcji obiektowi przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do ofert aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w tym seniorów i młodzieży oraz osoby wykluczone. Jedną z nowych funkcji obiektu może być działalność Centrum Usług Społecznych świadczącego nowe – wynikające z szerokiej diagnozy potrzeb usługi społeczne dla ludności, w tym klub Senior+. Dzięki gruntownej modernizacji infrastruktury budynku będzie możliwe wprowadzenie nowych ofert skierowanych do osób potrzebujących – osób starszych i o specjalnych potrzebach. Dodatkowo w nowo wyremontowanym obiekcie możliwe będzie wprowadzenie wsparcia w postaci poradnictwa np. dotyczącego możliwości zatrudnienia, działalności w ramach podmiotu ekonomii społecznej- co skłoni mieszkańców gminy do podejmowania większej aktywności na rynku pracy. Rozwiązania wprowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy sytuacji życiowej wszystkich zainteresowanych grup interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i wykluczonych. W ramach nowej funkcji obiektu planuje się też utworzenie małej, lokalnej kawiarenki prowadzonej przez nowo powołany podmiot ekonomii społecznej oraz miejsca, z którego mogą korzystać organizacje pozarządowe realizujące projekty społeczne. Rozważaną funkcją może być też stworzenie w obiekcie mini ścieżki przyrodniczej w celu wsparcia kapitału przyrodniczego gminy Kolsko i jego udostępnienie dla odwiedzających. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania mające na celu eliminację barier w dostępie do infrastruktury oraz usług. Obejmują one likwidację barier architektonicznych poprzez budowę podjazdów, montaż szerokich drzwi oraz dostosowanie toalet. Wprowadzone zostaną oznaczenia dotykowe i wizualne, takie jak pismo Braille’a i piktogramy, a sama infrastruktura zostanie przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, m.in. poprzez instalację wind i poręczy. Projektowanie wnętrz uwzględniać będzie potrzeby seniorów, np. odpowiednie oświetlenie i kontrastowe oznaczenia. Dodatkowo planowane jest wsparcie merytoryczne w formie poradnictwa i animacji społecznej z zachowaniem zasad dostępności. |  |
| Ewentualni partnerzy | Organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Szacowana wartość | 6 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki rządowe, środki unijne (krajowe i regionalne) |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) na rewitalizowanych obszarach - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Liczba nowych funkcji społecznych utworzonych w budynku |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja techniczna Ad. 3. Dokumentacja związana z powołaniem nowych funkcji (np. umowy) |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba działań i programów realizowanych w utworzonym CUS w perspektywie rocznej - Poziom satysfakcji użytkowników CUS |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne CUS Ad. 2. Badania ankietowe |

Tabela 20. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Stworzenie miejsca do organizacji imprez plenerowych przy ul. Kolejowej w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Zwiększenie integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do wydarzeń plenerowych. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2 |  |
| Opis problemu | Projekt odpowiada na niewystarczającą ofertę sportowo-rekreacyjną, a także brak terenów zielonych, placów zabaw i siłowni plenerowych oraz niski poziom integracji społecznej. Stworzenie miejsca do imprez ma sprzyjać aktywizacji i integracji mieszkańców. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu do organizacji imprez plenerowych integrujących całą społeczność gminy. Plac będzie miejscem łatwo dostępnym, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę i media – dostęp do energii elektrycznej, wody, scenę plenerową (mini amfiteatr), elementy małej architektury, a także kosze na śmieci, stojaki na rowery miejsca parkingowe. Organizacja imprez przyczyni się do integracji różnych środowisk, pozwoli wypromować zjawiska i produkty warte pokazania szerszej grupie odbiorców. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt zakłada stworzenie przestrzeni otwartej i dostępnej dla wszystkich, bez względu na wiek czy sprawność fizyczną. Scena zostanie wyposażona w dojazd dla wózków, a miejsca siedzące będą zaprojektowane z uwzględnieniem przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach. Toalety zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cały teren zostanie odpowiednio oświetlony (oświetlenie solarne), a elementy informacji wizualnej, takie jak tablice informacyjne, zostaną uzupełnione o kody QR i pismo Braille’a. |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie gminy |  |
| Szacowana wartość | 500 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (w tym FEWL), środki rządowe, fundusze celowe, pożyczki BGK |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zagospodarowanego terenu - Liczba nowych elementów infrastruktury powstałych w ramach projektu (w tym: scena, elementy małej architektury itp.) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń plenerowych zorganizowanych na zagospodarowanym terenie w perspektywie rocznej - Szacunkowa liczba uczestników wydarzeń zorganizowanych na zagospodarowanym terenie |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 21. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ul. Kościelnej w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej w miejscowości Konotop. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu | Głównym problemem, na który odpowiada przedsięwzięcie, jest zły lub niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dla turystów korzystających ze ścieżki rowerowej „Kolej na rower”. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz licznie odwiedzających ścieżkę „Kolej na rower” turystów. Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji, a także przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi dla mieszkańców, a także turystów korzystających ze ścieżki rowerowej „Kolej na rower”, którzy przyjeżdżając do Konotopu autem przesiadają się na rowery. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się dostosowanie przebudowywanej infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi. Zaplanowane zostaną także miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w sposób zapewniający łatwy dostęp do ścieżki rowerowej „Kolej na rower” oraz przestrzeni publicznych. Zastosowane rozwiązania projektowe będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, co umożliwi bezpieczne i komfortowe korzystanie z infrastruktury wszystkim użytkownikom, niezależnie od wieku czy sprawności. |  |
| Ewentualni partnerzy | Nie dotyczy |  |
| Szacowana wartość | 600 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (w tym FEWL), środki rządowe (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Długość przebudowanej drogi - Liczba nowoutworzonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmiana [spadek] liczby kolizji i wypadków drogowych na obszarze rewitalizacji |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Policji |

Tabela 22. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Modernizacja terenu wokół kościoła św. Anny oraz udostępnienie jego zasobów mieszkańcom i turystom |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego Konotopu poprzez modernizację otoczenia zabytkowego kościoła św. Anny oraz udostępnienie jego zasobów mieszkańcom i turystom. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, szczególnie w kontekście rosnącej popularności ścieżki rowerowej „Kolej na rower”. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko zabezpieczenie i właściwe wyeksponowanie cennych zabytków, lecz również stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji lokalnej społeczności oraz rozwojowi turystyki kulturowej i weekendowej. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2 |  |
| Opis problemu | Obszar rewitalizacji skupia około połowy wszystkich obiektów zabytkowych w gminie, co wskazuje na bogate dziedzictwo kulturowe. Mimo to, stan techniczny zabytków jest umiarkowany, a potencjał turystyczny i kulturowy jest niewystarczająco wykorzystywany – na te problemy odpowie zaplanowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Należy podkreślić, że kościół filialny pod wezwaniem św. Anny w Konotopie wpisany jest do rejestru zabytków. Kościół posiada liczne, cenne zabytki ruchome i ołtarze warte pokazania i udostępnienia zwiedzającym. Kościół położony jest blisko bardzo popularnej w regionie ścieżki „Kolej na rower”, liczącej ponad 50 km, do której sukcesywnie sieciowane są inne rowerostrady. Takie położenie sprawia, że miejsce to odwiedzają liczni turyści uprawiający turystykę weekendową szukający dodatkowych miejsc wartych poznania. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Projekt obejmuje odnowienie terenu wokół kościoła i dzwonnicy wraz z renowacją ogrodzenia. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Rozwiązania projektowe zostaną przygotowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak aby obiekt i jego otoczenie były dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników. |  |
| Ewentualni partnerzy | Parafia Kolsko, Rada Parafialna, lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 800 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zmodernizowanego terenu - Liczba wprowadzonych elementów infrastruktury poprawiających dostępność i bezpieczeństwo |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń (religijnych, kulturalnych, społecznych) zorganizowanych w odnowionej przestrzeni wokół kościoła |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne parafii lub Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 23. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Dostępność oraz promocja – wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, ciekawostek historycznych) w miejscowości Konotop |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i promocji lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i turystycznych Konotopu poprzez stworzenie spójnego systemu oznaczeń i tablic informacyjnych, ułatwiających mieszkańcom i turystom korzystanie z atrakcji miejscowości. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu | Miejscowość Konotop posiada ogromny potencjał turystyczny (historia, położenie przy ścieżce rowerowej, walory przyrodnicze – rzeka Obrzyca, rezerwaty przyrody). Problemem, na który odpowiada projekt, jest niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych regionu oraz brak spójnego systemu informacji, który ułatwiłby mieszkańcom i turystom korzystanie z atrakcji. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Miejscowość Konotop z racji swojej bogatej, udokumentowanej historii oraz położenia (przez Konotop przebiega popularna i znana w regionie ścieżka „Kolej na rower”, licząca ponad 50 km, do której sukcesywnie sieciowane są inne rowerostrady), a także walorów przyrodniczych (przez Konotop przepływa rzeka Obrzyca nadająca się do uprawiania kajakarstwa) oraz faktu, że w niedalekiej odległości od miejscowości znajdują się dwa rezerwaty przyrody -posiada ogromny potencjał turystyczny. Projekt zakłada inwentaryzację i opisanie lokalnych zasobów, a także stworzenia atrakcyjnej, spójnej koncepcji promocji tych zasobów. Oprócz działań miękkich planuje się wykonanie: oznaczeń, tablic informacyjnych, które będą pomocne w dobrej promocji turystycznej miejscowości i gminy oraz przez dobre usytuowanie i oznakowanie pozwolą turyście bez przeszkód dotrzeć do miejsc wartych zobaczenia. Zaplanowane tablice informacyjne będą dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami (np. kody QR, opisy w alfabecie Braille’a, aplikacje mobilne) Dodatkowo projekt zakłada wsparcie lokalnych stowarzyszeń do realizacji zadań promocyjnych- co wzmocni ich status i pozwoli na ich rozwój. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie rozwiązań zapewniających dostępność informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tablice informacyjne zostaną wyposażone w opisy w alfabecie Braille’a, piktogramy oraz kody QR odsyłające do treści cyfrowych (m.in. nagrań audio i aplikacji mobilnych), co umożliwi korzystanie z nich osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Oznaczenia zostaną umieszczone w czytelnych i dobrze oświetlonych miejscach, z uwzględnieniem odpowiedniej wysokości montażu, aby były dostępne także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy dzieci. Dzięki temu promocja zasobów Konotopu będzie prowadzona w sposób włączający i przyjazny dla wszystkich grup użytkowników. |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość | 150 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wykonanych tablic informacyjnych i oznaczeń - Liczba tablic i oznaczeń dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmiana [wzrost] liczby osób odwiedzjących atrakcje turystyczne z wykonanymi oznaczeniami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne zarządcy danej atrakcji |

Tabela 24. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Budowa przystani wodnych dla małej turystyki kajakowej oraz wyznaczenie ścieżki dydaktycznej Aleja Dębów |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej i dostępnej przestrzeni do aktywnego wypoczynku oraz edukacji przyrodniczej poprzez budowę przystani kajakowych nad rzeką Obrzycą i wyznaczenie ścieżki dydaktycznej „Aleja Dębów”, sprzyjającej integracji społecznej i rozwojowi turystyki. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2, C3.K2, C3.K3 |  |
| Opis problemu | W gminie brakuje odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej, a oferta sportowo-rekreacyjna jest niewystarczająca. Walory naturalne, takie jak rzeka Obrzyca, są niewystarczająco wykorzystane. Istnieje również potrzeba budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Projekt zakłada budowę miejsca do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów nad rzeką Obrzyca, która doskonale nadaje się na spływy kajakowe wśród nieskażonej przyrody. Projekt zakłada budowę pomostu do wodowania i zadaszonej altany. Ponadto przystań wyposażona powinna być w: stojaki na kajaki, ławostoły, wiaty, ławki, kosze na śmieci, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, stojaki na rowery, lampy solarne, toalety oraz miejsce na ognisko. Dla poprawy bezpieczeństwa planuje się montaż monitoringu. Wyznaczenie ciągu wzdłuż alei dębów wraz z odpowiednim oznakowaniem wraz z materiałami edukacyjnymi dot. lokalnej flory i fauny. Materiały będą dostosowane do osób z różnymi potrzebami (kody QR itp.). |  |
| Czas realizacji |  |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt uwzględnia rozwiązania zapewniające dostępność infrastruktury i oferty edukacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomost i dojścia zostaną zaprojektowane z łagodnymi spadkami, umożliwiającymi korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Tablice informacyjne przy ścieżce dydaktycznej będą wyposażone w opisy w alfabecie Braille’a, piktogramy oraz kody QR kierujące do materiałów audio i cyfrowych, dzięki czemu z treści będą mogły korzystać także osoby niewidome i słabowidzące. Miejsca odpoczynku zostaną usytuowane w odstępach sprzyjających komfortowemu korzystaniu przez seniorów i rodziny z dziećmi. Odpowiednie oświetlenie solarne oraz monitoring zwiększą poczucie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Zastosowane rozwiązania będą zgodne z zasadą projektowania uniwersalnego, tak aby przystań i ścieżka były przyjazne dla wszystkich grup odwiedzających. |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość | 400 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wybudowanych przystani kajakowych - Długość wyznaczonej i oznakowanej ścieżki dydaktycznej - Liczba wykonanych tablic informacyjnych i oznaczeń - Liczba tablic i oznaczeń dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1-4. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń edukacyjnych oraz integracyjnych zorganizowanych na terenie przystani i ścieżki (rocznie) - Liczba osób korzystających rocznie z przystani |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 25. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Konotopie jako miejsca aktywności i integracji |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest przekształcenie placu rynkowego w Konotopie w nowoczesną, zieloną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, sprzyjającą aktywności, integracji społecznej oraz lokalnym inicjatywom kulturalnym i gospodarczym. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2, C3.K2 |  |
| Opis problemu | Problem, na który odpowiada przedsięwzięcie, to niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna, brak terenów zielonych oraz niski poziom integracji społecznej. Place publiczne są mniej funkcjonalne i nieprzyjazne dla mieszkańców. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Przed przystąpieniem do realizacji powinna powstać koncepcja, która poddana zostanie konsultacjom społecznym. W wyniku konsultacji powstanie projekt, na podstawie którego będzie realizowane przedsięwzięcie. Koncepcja powinna zakładać zmianę organizacji ruchu poprzez ograniczenie możliwości wjazdu samochodów i nadaniu placu rynkowemu nowej funkcji – miejsce aktywności i integracji mieszkańców i turystów. Będzie to możliwe poprzez realizację następujących działań: „odbetonowanie” placu na korzyść zwiększenie udziału terenów zielonych oraz nawierzchni wodoprzepuszczalnych, wprowadzenie nowych nasadzeń. Wydzielenie stref: rekreacyjno-wypoczynkowej, usługowej oraz handlowej (plac może stać się okresowo miejscem handlu produktów regionalnych i płodów rolnych lokalnych producentów i rolników). Na placu zakłada się wprowadzenie elementów małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, lampy solarne. Nowo powstały plac powinien być miejscem w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Zakłada się, że projekt uwzględni pełne dostosowanie modernizowanego placu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin z dziećmi. Chodniki i nawierzchnie zostaną wykonane z materiałów antypoślizgowych i wodoprzepuszczalnych, z zachowaniem łagodnych spadków ułatwiających poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przewidziane są miejsca odpoczynku z ławkami i odpowiednio rozmieszczonym oświetleniem solarnym, a także czytelne oznakowanie przestrzeni, w tym elementy ułatwiające orientację osobom słabowidzącym. Wydzielone strefy rekreacyjne, handlowe i usługowe będą dostępne dla wszystkich użytkowników, a ich układ zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, tak aby plac stał się miejscem otwartym i przyjaznym dla całej społeczności. |  |
| Ewentualni partnerzy | Lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 3 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zmodernizowanego terenu - Liczba nowych elementów małej architektury |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i handlowych zorganizowanych na zmodernizowanym placu rynkowym (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 26. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Leśną i ul. Mostową w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie mobilności mieszkańców i turystów poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Leśną i ul. Mostową w Konotopie. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu | Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na ogólny zły lub niewystarczający infrastruktury drogowej, a tym samym – ścieżek rowerowych. Projekt pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i mobilność mieszkańców i turystów. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Opracowanie dokumentacji projektowej: przygotowanie pełnego projektu technicznego ścieżki rowerowej, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Budowa ścieżki rowerowej: wykonanie bezpiecznej infrastruktury rowerowej o odpowiedniej nawierzchni i oznakowaniu na wyznaczonym odcinku. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej w standardzie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami. Nawierzchnia zostanie zaprojektowana jako równa i antypoślizgowa, a w newralgicznych punktach przewidziane są łagodne spadki terenu oraz obniżone krawężniki. Ścieżka zostanie wyposażona w czytelne oznakowanie poziome i pionowe, kontrastowe elementy poprawiające orientację osobom słabowidzącym oraz odpowiednie oświetlenie, zwiększające bezpieczeństwo po zmroku. Dzięki tym rozwiązaniom nowa infrastruktura będzie dostępna i przyjazna dla wszystkich użytkowników. |  |
| Ewentualni partnerzy | Lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 1 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Długość wybudowanej ścieżki rowerowej |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmiana [spadek] liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów na obszarze rewitalizacji |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Policji |

Tabela 27. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Prace melioracyjne na terenie objętym rewitalizacją – Kolsko |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona mienia i infrastruktury poprzez usprawnienie systemów melioracyjnych na terenie objętym rewitalizacją w Kolsku. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K3, C3.K4 |  |
| Opis problemu | Obszar rewitalizacji jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Istnieje potrzeba poprawy jakości środowiska naturalnego i bezpieczeństwa hydrologicznego. Odpowiedzią na problemy w tym zakresie jest niniejsze przedsięwzięcie rewitalizacyjne. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Opracowanie dokumentacji zaplanowanych prac melioracyjnych, w tym planu udrożnienia, naprawy i ewentualnej rozbudowy systemów. Wykonanie prac ziemnych: udrożnienie i profilowanie rowów melioracyjnych. Naprawa, konserwacja lub budowa nowych systemów drenarskich. Montaż/remont przepustów oraz innych urządzeń hydrotechnicznych. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac (rekultywacja). |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany i uporządkowany, co zapewni bezpieczne i komfortowe użytkowanie przestrzeni publicznych oraz infrastruktury w obszarze objętym rewitalizacją. |  |
| Ewentualni partnerzy | Lokalne stowarzyszenia, lokalna spółka wodna |  |
| Szacowana wartość | 150 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Długość udrożnionych i wyprofilowanych rowów melioracyjnych - Liczba zamontowanych przepustów i innych urządzeń hydrotechnicznych |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmiana [spadek] liczby lokalnych podtopień na obszarze rewitalizacji |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 28. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji itp.) na terenie objętym rewitalizacją w miejscowości Kolsko |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych na terenie objętym rewitalizacją w Kolsku poprzez stworzenie spójnego systemu informacji wizualnej, ułatwiającego orientację mieszkańcom i turystom. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu | Brak spójnego systemu informacji wizualnej utrudnia orientację i pełne wykorzystanie potencjału obszaru przez mieszkańców i turystów. Istnieje także problem niewystarczającej liczby ciągów spacerowych dla pieszych, co wiąże się z orientacją w terenie. Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na ww. problemy obszaru rewitalizacji. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Stworzenie spójnego systemu informacji wizualnej dla całego obszaru rewitalizacji. Wykonanie i montaż oznakowania: Instalacja tablic informacyjnych, drogowskazów, oznaczeń naziemnych (np. miejsc parkingowych) kierujących do kluczowych punktów. Przygotowanie gadżetów informacyjnych: Produkcja materiałów promocyjnych, takich jak mapki, ulotki czy inne upominki, uzupełniających system oznakowania i ułatwiających orientację. Zwiększenie czytelności i bezpieczeństwa: Zastosowanie estetycznych i widocznych oznaczeń ułatwiających orientację oraz poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | System oznakowania zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak aby był czytelny i dostępny dla wszystkich użytkowników. Tablice i drogowskazy będą zawierały piktogramy, kontrastowe oznaczenia oraz opisy w alfabecie Braille’a, a dodatkowo zostaną uzupełnione o kody QR kierujące do materiałów cyfrowych (map, nagrań audio, aplikacji mobilnych). Oznaczenia naziemne – w tym miejsca parkingowe – zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Estetyczne i dobrze oświetlone elementy systemu informacji zapewnią łatwą orientację w terenie, poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zwiększą komfort korzystania z przestrzeni publicznych przez osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach. |  |
| Ewentualni partnerzy | Lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 200 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych i drogowskazów - Liczba przygotowanych materiałów promocyjnych |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Dokumentacja projektowa/techniczna, dane Urzędu Gminy Kolsko |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Ocena dostępności miejsc objętych oznaczeniami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Ankiety wśród mieszkańców i turystów |

Tabela 29. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Modernizacja sali wiejskiej na potrzeby integracji i kultury oraz świetlicy na potrzeby świetlicy środowiskowej w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i dostępnej przestrzeni służącej integracji społecznej, działalności kulturalnej oraz prowadzeniu zajęć świetlicowych w Konotopie poprzez kompleksową modernizację sali wiejskiej i świetlicy środowiskowej. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C1.K3, C2.K1, C3.K1 |  |
| Opis problemu | Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano niski poziom integracji społecznej oraz niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki medycznej, pomocy społecznej). Istnieje potrzeba stworzenia nowoczesnych przestrzeni do aktywizacji i rozwoju społecznego, co w pewnym zakresie zostanie zapewnione przez przedsięwzięcie rewitalizacyjne. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Kompleksowy remont sali wiejskiej i świetlicy: obejmujący prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w głównych pomieszczeniach, wymiana źródła ogrzewania na ekologiczne, termomodernizacja. Modernizacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatów. Poprawa akustyki: wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę komfortu akustycznego w sali, np. poprzez zastosowanie paneli dźwiękochłonnych, adaptację ścian i sufitów. Dostosowanie do funkcji: aranżacja przestrzeni w obu obiektach w celu optymalnego wy-korzystania na potrzeby integracji, kultury oraz prowadzenia zajęć świetlicowych. Usunięcie barier architektonicznych i dostosowanie do osób niepełnosprawnych. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt zakłada pełne dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a sala zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych: - System centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z urządzeniami i podzespołami; - Systemy multimedialne, w tym projektory, ekrany, multiformator; - System nagłośnieniowy, w tym nagłośnienie frontowe, głośniki centralne, wzmacniacze mocy, konsolety mikserskie, monitory sceniczne, przetworniki, systemy mikrofonów; - System oświetleniowy, w tym oświetlenie sceniczne, zestawy reflektorów: profilowych, ruchomych, teatralnych, typu belka, pulpit sterowniczy; - System audiodeskrypcji (mobilny) dla jednoczesnego użytkowania przez 20 os., w tym jednostka centralna ze złączem optycznym, zestawy odbiorników, zestawy słuchawek, pulpit tłumacza. |  |
| Ewentualni partnerzy | Gminny Dom Kultury, lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 700 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (inne niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń społecznych i kulturowych zorganizowanych w zmodernizowanym budynku (rocznie) - Zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie w budynku sali wiejskiej |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko Ad. 2. Analiza faktur/opłat za energię cieplną przed i po modernizacji |

Tabela 30. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali znajdującej się w klubie Senior+ w Kolsku |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności seniorów, poprzez stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni sprzyjającej integracji, aktywności kulturalnej i międzypokoleniowej w klubie Senior+ w Kolsku. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C1.K3, C2.K1 |  |
| Opis problemu | Na obszarze rewitalizacji występuje wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Istnieje potrzeba wzmocnienia integracji społecznej i stworzenia przestrzeni do aktywności kulturalnej i międzypokoleniowej. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Powiększenie przestrzeni na działalność klubu Senior+. Zadanie będzie polegało na włączeniu pozostałej części obiektu do użyteczności oraz modernizacji obecnie funkcjonującego pomieszczenia. Prace obejmują: - Roboty budowlane oraz prace konstruktorskie przygotowujące do adaptacji nieużytkowaną część budynku w celu utworzenia mini sceny, sali widowiskowej oraz szatni; - Instalację elektryczną; - System centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z urządzeniami i podzespołami; - Wyposażenie sali w mini scenę (podest, krzesła dla widowni) oraz szatnię (wieszaki), - Systemy multimedialne, w tym projektory, ekrany, multiformator; - System nagłośnieniowy, w tym nagłośnienie frontowe, głośniki centralne, wzmacniacze mocy, konsolety mikserskie, monitory sceniczne, przetworniki, systemy mikrofonów; - System oświetleniowy, w tym oświetlenie sceniczne, zestawy reflektorów: profilowych, ruchomych, teatralnych, typu belka, pulpit sterowniczy; - System audiodeskrypcji (mobilny) dla jednoczesnego użytkowania przez 20 os., w tym jednostka centralna ze złączem optycznym, zestawy odbiorników, zestawy słuchawek, pulpit tłumacza. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt uwzględnia likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Nowa infrastruktura zapewni swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, w tym sali widowiskowej i szatni, poprzez odpowiednie ciągi komunikacyjne i dostosowane sanitariaty. Obiekt zostanie wyposażony w system audiodeskrypcji dla osób niewidomych, nagłośnienie i multimedia wspierające osoby słabosłyszące oraz odpowiednie rozwiązania akustyczne poprawiające komfort uczestnictwa. Dzięki zastosowaniu zasad projektowania uniwersalnego powstanie przyjazna, bezpieczna i dostępna przestrzeń dla wszystkich użytkowników. |  |
| Ewentualni partnerzy | Gminny Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 1 500 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (inne niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń zorganizowanych w zmodernizowanej sali (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne klubu Senior+ |

Tabela 31. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Drzewnej w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Konotopu poprzez modernizację ulicy Drzewnej i dostosowanie jej do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu | Podstawowym problemem, na który odpowiada planowane przedsięwzięcie, jest zły lub niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez modernizację ulicy. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Kompleksowa przebudowa ulicy Drzewnej: Modernizacja nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Przebudowa ulicy zostanie zrealizowana z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – chodniki będą poszerzone i wyposażone w obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych. Całość infrastruktury zostanie zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, aby ułatwić poruszanie się seniorom, osobom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z niepełnosprawnościami. |  |
| Ewentualni partnerzy | Nie dotyczy |  |
| Szacowana wartość | 600 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (w tym FEWL), środki rządowe (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Długość przebudowanej drogi |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmiana [spadek] liczby kolizji i wypadków drogowych na obszarze rewitalizacji |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Policji |

Tabela 32. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Zwiększenie dostępności mieszkańców do stref wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mostowej w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznej i dostępnej przestrzeni zielonej przy ul. Mostowej w Konotopie, sprzyjającej wypoczynkowi, rekreacji i integracji mieszkańców różnych grup wiekowych. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2, C3.K2 |  |
| Opis problemu | W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano deficyt terenów zielonych, placów zabaw czy siłowni plenerowych, co ogranicza możliwości wypoczynku i aktywności fizycznej. Zdiagnozowano zatem niewystarczającą ofertę sportowo-rekreacyjną, na co odpowiedź stanowi planowane przedsięwzięcie. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Zakres prac: - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wypoczynku i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla różnych grup wiekowych; - Ukształtowanie terenu z uwzględnieniem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych oraz stref wypoczynku; - Wydzielenie: - Strefy ciszy i relaksu – alejki spacerowe, ławki z oparciami, altany, pergole i zacienione miejsca dla osób starszych oraz wszystkich szukających spokojnego wypoczynku. - Placu zabaw dla dzieci – bezpieczne i certyfikowane urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem wieku (strefy dla maluchów i dzieci starszych). - Strefy edukacyjno-przyrodniczej – ogrody sensoryczne, tablice edukacyjne, domki dla owadów, hotele dla ptaków; - Montaż małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itp.); - Budowa utwardzonych, szerokich alejek spacerowych dostępnych dla wózków inwalidzkich i dziecięcych; - Montaż pochylni, podjazdów i obniżonych krawężników; - Wprowadzenie nawierzchni antypoślizgowej i bezprogowej na głównych ciągach komunikacyjnych; - Instalacja elementów nawigacji dotykowej i wizualnej dla osób niewidomych i słabowidzących (np. tablice z alfabetem Braille’a). |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Zagospodarowanie terenu zostanie zaplanowane w duchu projektowania uniwersalnego, aby każdy – niezależnie od wieku czy sprawności – mógł korzystać ze stref rekreacji. Alejki spacerowe będą szerokie, utwardzone, bezprogowe i antypoślizgowe, z odpowiednimi podjazdami i obniżonymi krawężnikami. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia dostosowane do różnych grup wiekowych i potrzeb dzieci, w tym o zróżnicowanym stopniu sprawności. W strefie ciszy przewidziano ławki z oparciami i zadaszone miejsca odpoczynku dla seniorów. Ponadto wprowadzone zostaną tablice edukacyjne z alfabetem Braille’a oraz elementy nawigacji wizualnej i dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących, co zapewni pełną inkluzyjność terenu. |  |
| Ewentualni partnerzy | Nie dotyczy |  |
| Szacowana wartość | 1 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zagospodarowanego terenu - Liczba nowych elementów małej architektury |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturowych zorganizowanych na zmodernizowanym terenie (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 33. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stref wypoczynku dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie zieleni w rejonie zespołu pałacowo-parkowym w Kolsku |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie walorów historycznych i przyrodniczych zespołu pałacowo-parkowego w Kolsku oraz stworzenie dostępnej, bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K1, C2.K2, C3.K2 |  |
| Opis problemu | W gminie Kolsko brakuje terenów zielonych i miejsc do wypoczynku, a potencjał Parku Pałacowego w Kolsku, który łączy walory przyrodnicze z dziedzictwem historycznym, jest niewykorzystany. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Zakres prac: - stworzenie dokumentacji i realizacja projektu ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób w różnym wieku oraz niepełnosprawnych - usunięcie powierzchni asfaltowej, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, zwiększenie możliwości retencyjnych, - zastosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez odtworzenie historycznych nasadzeń drzew, krzewów, - zaplanowanie terenów zielonych wzorowanych na historycznych fotografiach pałacu, - budowa utwardzonych, szerokich ciągów spacerowych dostępnych dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. - montaż pochylni, podjazdów i obniżonych krawężników, - wprowadzenie nawierzchni antypoślizgowej i bezprogowej na głównych ciągach komunikacyjnych, - instalacja elementów nawigacji dotykowej i wizualnej dla osób niewidomych i słabowidzących (np. tablice z alfabetem Braille’a, wypukłe plany założenia pałacowo-parkowego), - montaż ławek, stolików piknikowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, - zamontowanie monitoringu i systemów alarmowych zwiększających poczucie bezpieczeństwa. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, aby umożliwić korzystanie z przestrzeni wszystkim grupom społecznym, w tym seniorom, rodzinom z dziećmi i osobom z niepełnosprawnościami. Przewidziano budowę szerokich, utwardzonych i antypoślizgowych ciągów komunikacyjnych, wyposażonych w pochylnie, podjazdy i obniżone krawężniki. Dla osób niewidomych i słabowidzących zastosowane zostaną elementy nawigacji dotykowej i wizualnej, takie jak tablice z alfabetem Braille’a i wypukłe plany założenia pałacowo-parkowego. Ławki z oparciami, stoliki piknikowe i stojaki rowerowe zapewnią komfortowe korzystanie z terenu, a monitoring i systemy alarmowe zwiększą poczucie bezpieczeństwa użytkowników. |  |
| Ewentualni partnerzy | Lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 1 200 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zagospodarowanego terenu - Liczba nowych elementów małej architektury - Liczba nowych nasadzeń |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1-3. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturowych zorganizowanych na zmodernizowanym terenie (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 34. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Stworzenie ścieżek historyczno-przyrodniczych oraz odtworzenie systemu melioracyjnego w zabytkowym parku w Kolsku |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest ochrona i odtworzenie walorów historyczno-przyrodniczych zabytkowego parku w Kolsku poprzez modernizację systemu melioracyjnego, uporządkowanie zieleni oraz stworzenie dostępnej ścieżki edukacyjnej. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K1, C2.K2, C3.K2, C3.K4 |  |
| Opis problemu | Park jest obiektem zabytkowym, ale jego walory historyczno-przyrodnicze wymagają ochrony i odtworzenia. Ponadto na obszarze rewitalizacji istnieje potrzeba poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa hydrologicznego. Brak wystarczającej liczby ciągów spacerowych dla pieszych również jest problemem obszaru rewitalizacji. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Zakres prac: - opracowanie dokumentacji, a następnie wykonanie prac zmierzających do modernizacji systemu melioracyjnego m.in. poprzez: faszynowanie, pogłębienie, czyszczenie rowów oraz wzmocnienie i zabezpieczenie skarp, - stworzenie ścieżki edukacyjnej zawierające informacje historyczne oraz przyrodnicze dotyczące założenia pałacowo-parkowego, która będzie uwzględniała potrzeby osób w różnym wieku, również z uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach (pojawią się tablice edukacyjne, których treść zostanie uzgodniona z konserwatorem zabytków oraz przyrodnikiem, a przedstawiać będą ciekawostki historyczne dotyczące założenia pałacowo-parkowego; tablice informacyjne będą posiadały rozwiązania zwiększające ich dostępność, kody QR podpisy w alfabecie Braille’a) - uzupełnienie elementów małej architektury oraz oświetlenia, - przywrócenie historycznej kompozycji parku, - uporządkowanie istniejącej szaty roślinnej, w tym inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem (pielęgnacja, wycinka), - wprowadzenie nowych nasadzeń w ramach kompensaty przyrodniczej oraz uzupełnienia drzewostanu o nowe drzewa historycznie i gatunkowo zgodne z epoką, w której powstał park, - remont istniejących alejek parkowych oraz rozbudowa ścieżek parkowych, - rozbudowa sieci oświetlenia parkowego, |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Ścieżki parkowe oraz elementy edukacyjne zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak aby były dostępne dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach. Utwardzone i poszerzone alejki zostaną dostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi i dziecięcymi, a tablice edukacyjne będą wyposażone w kody QR, podpisy w alfabecie Braille’a oraz treści opracowane z myślą o łatwym odbiorze. Dodatkowe oświetlenie i elementy małej architektury zwiększą bezpieczeństwo i komfort korzystania z parku. |  |
| Ewentualni partnerzy | Konserwator zabytków, lokalne stowarzyszenia |  |
| Szacowana wartość | 1 500 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Długość utworzonych ścieżek historyczno-przyrodniczych - Liczba nowych elementów małej architektury - Liczba nowych nasadzeń - Długość pogłębionych i wyczyszczonych rowów melioracyjnych |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1-4. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba działań edukacyjnych zorganizowanych w obrębie utworzonych ścieżek (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Polepszenie warunków nauki w Zespole Edukacyjnym w Kolsku – remont |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa w Zespole Edukacyjnym w Kolsku poprzez modernizację budynku i jego dostosowanie do współczesnych standardów. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C2.K2 |  |
| Opis problemu | W Zespole Edukacyjnym w Kolsku odnotowano niezadowalające wyniki egzaminu ósmoklasisty, co może wskazywać na potrzebę poprawy warunków nauki. Ogólnie, stan techniczny budynków i obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji jest zły lub niewystarczający. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Planowane prace: - na zewnątrz: wykonanie elewacji budynku od strony zachodniej i częściowe dokończenie od strony południowej, wymiana i renowacja okien, - wewnątrz: wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, ocieplenie budynku, dostosowanie wnętrza budynku do osób z różnymi potrzebami, remont toalet. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż udogodnień architektonicznych, takich jak podjazdy, szerokie drzwi i bezprogowe przejścia. Toalety zostaną przystosowane do użytkowników z różnymi potrzebami, a wnętrza zaaranżowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. |  |
| Ewentualni partnerzy | Konserwator zabytków |  |
| Szacowana wartość | 2 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (inne niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie w budynku Zespołu Edukacyjnego w Kolsku |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Analiza faktur/opłat za energię cieplną przed i po modernizacji |

Tabela 36. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych zabytkowego budynku Zespołu Edukacyjnego w Kolsku poprzez wymianę źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K2, C3.K1 |  |
| Opis problemu | Na obszarze rewitalizacji istnieje potrzeba ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynków. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na problemy w tym zakresie. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Zakres zadań w projekcie obejmuje termomodernizację obiektu użyteczności publicznej z uwzględnieniem faktu wpisania budynku do rejestru zabytków. Zakłada się zastosowanie technologii energooszczędnych. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz posiadanym pozwoleniem na budowę. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Realizacja prac termomodernizacyjnych będzie prowadzona z poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu oraz w sposób bezpieczny dla wszystkich użytkowników budynku. Zastosowane rozwiązania poprawią komfort cieplny pomieszczeń, co szczególnie ułatwi korzystanie z nich osobom starszym, dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając im lepsze warunki nauki i przebywania w obiekcie. |  |
| Ewentualni partnerzy | Konserwator zabytków |  |
| Szacowana wartość | 300 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (inne niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie w budynku Zespołu Edukacyjnego w Kolsku |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Analiza faktur/opłat za energię cieplną przed i po modernizacji |

Tabela 37. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odnowieniem elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest zachowanie wartości zabytkowych oraz poprawa estetyki i trwałości budynku Zespołu Edukacyjnego w Kolsku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C2.K2 |  |
| Opis problemu | Budynek Zespołu Edukacyjnego jest obiektem zabytkowym, a stan techniczny zabytków w gminie jest umiarkowany. Konieczne są prace konserwatorskie i restauratorskie w celu zachowania wartości zabytkowych oraz poprawy estetyki i trwałości obiektu. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Wykonanie elewacji budynku od strony zachodniej i częściowe dokończenie od strony południowej z wymianą stolarki okiennej oraz uzupełnieniem rynien zgodnie z posiadaną dokumentacją zatwierdzoną przez konserwatora zabytków i jego zaleceniami. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Prace będą realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zabytków, a ich efektem będzie poprawa warunków korzystania z obiektu przez uczniów, kadrę i mieszkańców. Modernizacja stolarki i elewacji wpłynie na poprawę komfortu użytkowania budynku, w tym osób z niepełnosprawnościami, dzięki lepszej izolacyjności i funkcjonalności okien oraz bezpieczniejszej infrastrukturze wokół obiektu. |  |
| Ewentualni partnerzy | Konserwator zabytków |  |
| Szacowana wartość | 300 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (inne niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie w budynku Zespołu Edukacyjnego w Kolsku |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Analiza faktur/opłat za energię cieplną przed i po modernizacji |

Tabela 38. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Kolsku jako miejsca aktywności i integracji |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej i dostępnej przestrzeni publicznej na Rynku w Kolsku, sprzyjającej integracji mieszkańców oraz aktywnemu wypoczynkowi. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2 |  |
| Opis problemu | Rynek w Kolsku wymaga modernizacji, aby stać się nowoczesną, atrakcyjną i dostępną przestrzenią publiczną, sprzyjającą integracji i aktywnemu wypoczynkowi. Odpowiada to na zdiagnozowane problemy z niewystarczającą ofertą rekreacyjną, powierzchnią terenów zielonych oraz niskim poziomem integracji społecznej. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Przed przystąpieniem do realizacji powinna powstać koncepcja, która poddana zostanie konsultacjom społecznym. W wyniku konsultacji powstanie projekt, na podstawie którego będzie realizowane przedsięwzięcie. Koncepcja zakłada zmianę organizacji ruchu i częściową zmianę funkcji placu. Wydzielenie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej. Na placu zakłada się wprowadzenie elementów małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, lampy solarne. Nowo powstały plac powinien być miejscem w pełni dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt placu zostanie przygotowany w oparciu o konsultacje społeczne i uwzględni potrzeby osób w różnym wieku oraz o szczególnych potrzebach. Wprowadzone zostaną szerokie, bezprogowe i antypoślizgowe nawierzchnie, obniżone krawężniki, ławki z oparciami i podłokietnikami, lampy solarne zapewniające odpowiednie oświetlenie, a także elementy nawigacji wizualnej i dotykowej (np. tablice z Braille’em, kontrastowe oznaczenia), co zapewni pełną dostępność nowo powstałej przestrzeni. |  |
| Ewentualni partnerzy | Nie dotyczy |  |
| Szacowana wartość | 1 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Powierzchnia zmodernizowanego terenu - Liczba nowych elementów małej architektury |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1, 2. Protokół odbioru prac, dokumentacja projektowa/ techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i handlowych zorganizowanych na zmodernizowanym placu rynkowym (rocznie) |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statystyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 39. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Zwiększenie zasobów komunalnych gminy poprzez utworzenie mieszkań komunalnych w byłym budynku dworca kolejowego w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie poprzez adaptację i modernizację budynku byłego dworca kolejowego w Konotopie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niższych dochodach oraz poprawę warunków życia mieszkańców. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C2.K2, C3.K1 |  |
| Opis problemu | W gminie stwierdzono niewielką liczbę mieszkań komunalnych, co jest czynnikiem niekorzystnym z punktu widzenia polityki społecznej i rewitalizacji, ponieważ ogranicza możliwości wsparcia osób potrzebujących i może pogłębiać problemy mieszkaniowe. Istnieje potrzeba zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób o niższych dochodach. |  |
| Zakres realizowanych zadań | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odtworzenie zasobu mieszkaniowego poprzez remont, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku. Prace obejmować będą m.in.: - wymianę lub naprawę dachu i konstrukcji nośnych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowę wnętrza: wydzielenie lokali mieszkalnych (np. 1-3 pokojowych), - wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO - termomodernizację wraz z zasileniem w odnawialne źródło ciepła (montaż systemu grzewczego), - przystosowanie budynku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami (np. podjazdy, szerokie drzwi, łazienki bez barier). |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Nowo utworzone mieszkania komunalne zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż podjazdów i pochylni, zastosowanie szerokich drzwi i korytarzy umożliwiających poruszanie się na wózkach, a także wykonanie łazienek bez barier. Wnętrza zostaną zaprojektowane tak, aby były funkcjonalne i dostępne dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie gminy |  |
| Szacowana wartość | 1 000 000,00 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (w tym FEWL), środki rządowe, fundusze celowe, pożyczki BGK |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: | - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) na rewitalizowanych obszarach - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Liczba wydzielonych lokali mieszkalnych |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1-3. Protokół odbioru prac, dokumentacja techniczna |
|  | Wskaźniki rezultatu: | - Liczba mieszkańców zamieszkujących zmodernizowany budynek byłego dworca kolejowego |
|  | Sposób pomiaru: | Ad. 1. Dane statyczne Urzędu Gminy Kolsko |

Tabela 40. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa dostępności usług społecznych poprzez realizację działań społecznych w zaadaptowanej do tego części byłego dworca kolejowego w Konotopie |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych w gminie poprzez adaptację części budynku byłego dworca kolejowego w Konotopie na potrzeby działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, wspierających integrację międzypokoleniową, rozwój organizacji pozarządowych oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Utworzenie Klubu Senior+ - organizacja warsztatów podnoszących kompetencje społeczne oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, - realizacja spotkań integracyjnych i międzypokoleniowych, - wdrożenie programów profilaktycznych oraz działań prozdrowotnych, - prowadzenie warsztatów kreatywnych i manualnych rozwijających zainteresowania uczestników. - Utworzenie HUB-u dla organizacji pozarządowych - przygotowanie otwartej, dostępnej przestrzeni do pracy, spotkań i realizacji inicjatyw lokalnych przez NGO, - zapewnienie zaplecza technicznego i socjalnego wspierającego działania organizacji obywatelskich. - Utworzenie podmiotu ekonomii społecznej - realizacja cyklu warsztatów dla przyszłych członków PES z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania i współpracy, - prezentacja dobrych praktyk z regionu oraz identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania, - prowadzenie kawiarenki obywatelskiej – otwartej przestrzeni dialogu lokalnego, wspierającej rozwój inicjatyw społecznych, - stworzenie miejsca integracji mieszkańców poprzez połączenie działalności kawiarni społecznej z edukacyjną i prozdrowotną funkcją mini ścieżki przyrodniczej, wykorzystywanej również do przeprowadzania gier terenowych i warsztatów ekologicznych. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Przestrzeń przeznaczona na Klub Senior+, HUB NGO oraz podmiot ekonomii społecznej zostanie zaprojektowana w sposób przyjazny i dostępny dla wszystkich mieszkańców, w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi. Zastosowane zostaną rozwiązania architektoniczne eliminujące bariery (pochylnie, podjazdy, szerokie wejścia, toalety bez barier). Działania społeczne będą realizowane w formach dostosowanych do różnych grup odbiorców – warsztaty manualne, kreatywne, integracyjne czy profilaktyczne zostaną uzupełnione o zajęcia międzypokoleniowe i prozdrowotne. Wprowadzona zostanie także kawiarenka obywatelska i mini ścieżka przyrodnicza z elementami edukacyjnymi, tworząc przestrzeń otwartą, inkluzywną i sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w życiu lokalnym. |  |
| Ewentualni partnerzy | Organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 41. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 23

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wzmacnianie edukacji przyrodniczej i promocja aktywności na świeżym powietrzu – poprzez organizację cyklu różnorodnych działań nad rzeką i w jej otoczeniu |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie edukacji ekologicznej oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez organizację działań przyrodniczo-edukacyjnych i rekreacyjnych w otoczeniu rzeki Obrzycy. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C2.K1, C2.K2, C3.K3 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Edukacja przyrodnicza i ekologiczna - warsztaty terenowe nt. flory i fauny rzeki Obrzycy, - spacery edukacyjne z przyrodnikiem wzdłuż alei dębów z wykorzystaniem oznakowania i tablic z kodami QR, - zajęcia dla dzieci i młodzieży: budowa domków dla owadów, rozpoznawanie śladów zwierząt, tworzenie zielników. - Promocja aktywności na świeżym powietrzu - zorganizowane spływy kajakowe z instruktorem i przewodnikiem przyrodniczym, - warsztaty z bezpiecznego korzystania z kajaków i infrastruktury przystani, - zajęcia fitness lub joga nad rzeką – cykl otwartych spotkań rekreacyjnych. |  |
| Czas realizacji |  |  |
| Opis działań zap. dostępność | Planowane działania zostaną przygotowane w formach dostosowanych do różnych grup wiekowych i społecznych – dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Spacery edukacyjne i warsztaty terenowe będą uzupełnione o tablice informacyjne z dużą czcionką, kontrastową grafiką, kodami QR i elementami dostępności (np. nagrania audio, napisy), co umożliwi udział osobom z ograniczeniami wzroku i słuchu. Zajęcia rekreacyjne (fitness, joga, spływy kajakowe) będą organizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i możliwością uczestnictwa osób początkujących lub mniej sprawnych ruchowo. Dzięki temu przedsięwzięcie stworzy otwartą i integrującą przestrzeń, sprzyjającą zarówno zdobywaniu wiedzy, jak i aktywnemu wypoczynkowi nad rzeką. |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 42. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 24

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wzmacnianie partycypacji społecznej i zielonej integracji – poprzez opracowanie koncepcji, edukację, animację i aktywizację lokalnej społeczności wokół zagospodarowania placu publicznego |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie partycypacji społecznej i aktywizacji mieszkańców poprzez wspólne projektowanie, tworzenie i użytkowanie zielonej przestrzeni publicznej. Działania mają sprzyjać integracji międzypokoleniowej, wzmacnianiu tożsamości lokalnej, budowaniu kompetencji ekologicznych i gospodarczych, a także tworzeniu przyjaznej, dostępnej i inkluzywnej przestrzeni centralnej gminy. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K2, C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K2, C3.K3 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Opracowanie i konsultacja koncepcji zagospodarowania placu - Warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami – planowanie placu „oczami mieszkańców” (młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami). - Konsultacje społeczne w formie otwartych spacerów badawczych – mieszkańcy odwiedzają istniejącą przestrzeń i wspólnie z moderatorem identyfikują problemy i potencjały. - Głosowanie mieszkańców na warianty koncepcji (online + stacjonarnie) – demokratyczny wybór priorytetów. - Edukacja i animacja społeczna wokół „odbetonowania” i zazielenienia placu - Warsztaty edukacyjne nt. zielonej infrastruktury i zmian klimatycznych „Dlaczego zieleń to nie luksus?” - Zielone spacery z edukatorem – poznanie planowanych gatunków roślin, rola roślin w przestrzeni publicznej. - Piknik ekologiczny – z pokazami nasadzeń, występami lokalnych artystów, promocją zero waste i eko-nawyków. - Wspólne tworzenie placu jako przestrzeni integracji - Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia elementów małej architektury – np. kolorowe donice, tabliczki edukacyjne, domki dla owadów, wykonane z pomocą lokalnych rzemieślników i uczniów. - Akcja społeczna „Zasadź swoje drzewo/krzew” – mieszkańcy angażują się w zazielenienie przestrzeni. - Dzień sąsiedzki na nowym rynku – wydarzenie integracyjne po zakończeniu etapu budowlanego. - Aktywizacja społeczno-gospodarcza placu - Cykl szkoleń i warsztatów dla lokalnych producentów – „Jak sprzedawać na rynku?” – budowanie kompetencji marketingowych, ekspozycyjnych, zasad sanitarnych. - Testowe dni targowe z lokalnymi rolnikami i producentami – weryfikacja organizacji strefy handlowej i zapotrzebowania. - Wydarzenia tematyczne promujące lokalność – np. „Święto chleba”, „Dzień miodu”, „Z kuchni babci”. - Promocja i komunikacja działań - Kampania informacyjna „Nowy rynek dla ludzi” – plakaty, ulotki, strona internetowa projektu, social media. - Dokumentacja i wystawa zdjęć „Plac przed i po” – pokazująca metamorfozę przestrzeni i zaangażowanie mieszkańców. - Publikacja broszury podsumowującej proces partycypacyjny i rewitalizacyjny – dla szkół, urzędów, organizacji. - Zapewnienie dostępności i włączenia - Szkolenia i konsultacje z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnościami – planowanie udogodnień i testowanie rozwiązań w praktyce |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Proces planowania i realizacji będzie prowadzony w sposób partycypacyjny, z udziałem wszystkich grup społecznych – dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin, przedsiębiorców oraz osób z niepełnosprawnościami. Konsultacje i warsztaty będą dostosowane do różnych form komunikacji (m.in. materiały w dużym druku, nagrania audio, transmisje online). |  |
| Ewentualni partnerzy | Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 43. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 25

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Ożywianie życia społeczno-kulturalnego i rozwój kompetencji mieszkańców – poprzez organizację cyklu warsztatów, wydarzeń integracyjnych oraz działań w świetlicy wiejskiej |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Konotop |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest ożywienie życia społeczno-kulturalnego, wzmocnienie więzi sąsiedzkich oraz podniesienie kompetencji mieszkańców poprzez organizację warsztatów, wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych w świetlicy wiejskiej, przekształconej w otwartą i dostępną przestrzeń lokalnej aktywności. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K2, C1.K3, C2.K1, C2.K3 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Ożywienie życia społeczno-kulturalnego - organizacja cyklicznych wydarzeń integracyjnych: wieczorki tematyczne, spotkania sąsiedzkie, potańcówki, - prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży – m.in. artystycznych, edukacyjnych, sportowo-ruchowych. - Aktywizacja mieszkańców i rozwój kompetencji - warsztaty z obsługi sprzętu multimedialnego, nagłośnieniowego i oświetleniowego dla mieszkańców i wolontariuszy, - zajęcia rozwoju osobistego, np. autoprezentacja, wystąpienia publiczne, - szkolenia kulinarne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza kuchennego. - Wydarzenia artystyczne i edukacyjne - organizacja lokalnych przeglądów talentów, pokazów teatralnych, recitali i koncertów, - wieczory autorskie, prelekcje, wykłady otwarte – z wykorzystaniem nowego nagłośnienia i oświetlenia, - warsztaty dla dzieci i seniorów nt. kultury i dziedzictwa lokalnego. - Działania dostępnościowe i inkluzywne - testowanie systemu audiodeskrypcji – organizacja wydarzeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, - warsztaty z projektowania uniwersalnego i integracyjnego użytkowania przestrzeni, - współpraca z lokalnymi organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami przy tworzeniu oferty świetlicy. - Promocja i zaangażowanie społeczności - kampania informacyjno-promocyjna nt. nowej oferty świetlicy i sali wiejskiej, - uroczyste otwarcie z prezentacją nowego wyposażenia i pokazowym wydarzeniem dla całej społeczności. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Świetlica wiejska zostanie dostosowana do potrzeb osób o różnych możliwościach i ograniczeniach funkcjonalnych – zarówno w zakresie architektonicznym (pochylnie, szerokie przejścia, kontrastowe oznakowanie), jak i technicznym (nagłośnienie, audiodeskrypcja, możliwość transmisji online). Oferta programowa będzie kształtowana we współpracy z mieszkańcami, w tym z grupami narażonymi na wykluczenie (dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami), a wydarzenia i warsztaty będą prowadzone w sposób integracyjny, międzypokoleniowy i dostosowany do zróżnicowanych potrzeb uczestników. Dzięki temu świetlica stanie się centrum lokalnej integracji i aktywizacji, sprzyjającym zarówno rozwojowi kompetencji, jak i budowaniu wspólnoty. |  |
| Ewentualni partnerzy | Gminny Dom Kultury, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 44. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 26

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych i integracja międzypokoleniowa seniorów – poprzez organizację warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjnych w Klubie Senior+ |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych seniorów oraz integracja międzypokoleniowa poprzez warsztaty, wydarzenia i działania edukacyjne realizowane w Klubie Senior+. Klub ma pełnić rolę otwartej przestrzeni kulturalno-społecznej, wspierającej aktywizację mieszkańców, budowanie więzi i wzmacnianie poczucia wspólnoty. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K1, C1.K2, C1.K3, C2.K1 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych seniorów - warsztaty teatralne, recytatorskie i sceniczne dla członków Klubu Senior+, - zajęcia z emisji głosu, ruchu scenicznego i autoprezentacji, - warsztaty techniczne z obsługi systemów multimedialnych i nagłośnienia. - Aktywna integracja międzypokoleniowa - cykl wspólnych wydarzeń artystycznych z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów (np. przedstawienia, koncerty, pokazy tematyczne), - międzypokoleniowe grupy artystyczne – np. chórek, kabaret, teatr amatorski, - wspólne przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatów promujących wydarzenia. - Społeczne użytkowanie sali widowiskowej - organizacja otwartych pokazów, wieczorów filmowych i koncertów dla lokalnej społeczności, - prowadzenie wieczorów tematycznych (literatura, historia lokalna, muzyka), - cykliczne wydarzenia „Scena dla każdego” – możliwość prezentacji przez mieszkańców i lokalne grupy nieformalne. - Działania edukacyjne i profilaktyczne - spotkania z ekspertami: zdrowie, bezpieczeństwo, cyfryzacja życia codziennego, - prelekcje i pokazy z użyciem nowego sprzętu multimedialnego (np. wykłady z prezentacją, seanse edukacyjne), - zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację z wykorzystaniem elementów audiowizualnych. - Włączenie osób z niepełnosprawnościami i poprawa dostępności - testowanie systemu audiodeskrypcji w praktyce, włączenie osób z dysfunkcją wzroku w działania sceniczne, - szkolenia z obsługi systemu dostępności dla wolontariuszy i opiekunów, - wydarzenia otwarte uwzględniające potrzeby sensoryczne - Promocja i budowanie wizerunku Klubu Senior+ jako centrum kultury lokalnej - dokumentacja wydarzeń i relacje w mediach społecznościowych, - organizacja inauguracji nowej przestrzeni – z udziałem społeczności lokalnej, władz i mediów. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Przestrzeń Klubu Senior+ oraz organizowane w nim działania zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – zarówno w zakresie architektonicznym (np. bezprogowe wejścia, kontrastowe oznaczenia), jak i cyfrowym (audiodeskrypcja, prezentacje multimedialne w formach dostępnych). Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami będą aktywnymi uczestnikami i współtwórcami programu – zarówno jako odbiorcy, jak i twórcy wydarzeń. Integracja międzypokoleniowa będzie realizowana poprzez wspólne działania artystyczne, które włączą dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców. Wydarzenia otwarte („Scena dla każdego”, pokazy, wieczory filmowe) będą okazją do prezentacji lokalnych talentów i wspólnego uczestnictwa w kulturze. |  |
| Ewentualni partnerzy | Gminny Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 45. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 27

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Wzmacnianie edukacji historyczno-przyrodniczej i partycypacji społecznej – poprzez konsultacje, działania edukacyjne i integracyjne wokół parku oraz wdrożenie dostępnej ścieżki edukacyjnej |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest rozwój edukacji historyczno-przyrodniczej i wzmocnienie partycypacji społecznej poprzez działania integracyjne, konsultacyjne i edukacyjne związane z parkiem oraz stworzenie dostępnej ścieżki edukacyjnej. Projekt pozwoli mieszkańcom poznać historię i walory przyrodnicze parku, włączy ich w proces współdecydowania o jego zagospodarowaniu, a także stworzy atrakcyjną i dostępną przestrzeń edukacyjną dla różnych grup wiekowych. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2, C3.K2, C3.K3 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Konsultacje społeczne i działania partycypacyjne - warsztaty z mieszkańcami nt. historii i przyrody parku, - zbieranie wspomnień i archiwalnych zdjęć od lokalnej społeczności do wykorzystania na ścieżce edukacyjnej, - spacery z ekspertem wspólna identyfikacja miejsc ważnych historycznie i przyrodniczo. - Edukacja historyczno-przyrodnicza - cykl otwartych wykładów i prelekcji nt. historii założenia parkowego, - spotkania z przyrodnikiem nt. gatunków drzew, ochrony przyrody i znaczenia działań melioracyjnych, - zajęcia dla dzieci i młodzieży: „Poznaj swój park” – warsztaty terenowe, gry edukacyjne. - Integracja i aktywizacja społeczna - wydarzenie „Park wczoraj i dziś” – piknik rodzinny z przyrodnikiem i prezentacją efektów prac, - Działania na rzecz dostępności i włączenia społecznego - testowanie dostępności ścieżki edukacyjnej z udziałem osób z niepełnosprawnościami, - opracowanie materiałów dydaktycznych z QR kodami i Brajlem, - Promocja i utrwalenie efektów projektu - organizacja otwarcia ścieżki edukacyjnej z przewodnikiem i lokalnymi animatorami. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Projekt zakłada aktywne włączanie mieszkańców we wszystkie etapy działań – od konsultacji społecznych i zbierania wspomnień, po testowanie ścieżki edukacyjnej. Proces partycypacyjny umożliwi wypracowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ścieżka edukacyjna będzie dostosowana do standardów dostępności – m.in. poprzez zastosowanie tablic informacyjnych z alfabetem Brajla, kodami QR i materiałami multimedialnymi. Udział seniorów, dzieci i młodzieży w warsztatach, spacerach i wydarzeniach integracyjnych zapewni międzypokoleniowy charakter projektu. Piknik „Park wczoraj i dziś” stanie się przestrzenią integracji lokalnej społeczności, a otwarcie ścieżki edukacyjnej będzie symbolicznym momentem wspólnego świętowania efektów działań. |  |
| Ewentualni partnerzy | Konserwator zabytków, stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kolsko |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

Tabela 46. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 28

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Współtworzenie i testowanie funkcji społeczno-przestrzennych placu na Rynku w Kolsku – poprzez konsultacje, działania tymczasowe i promowanie dostępności oraz integracji mieszkańców |  |
| Podmiot realizujący projekt | Urząd Gminy Kolsko |  |
| Lokalizacja przedsięwzięcia | Kolsko |  |
| Ogólny cel przedsięwzięcia | Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie udziału mieszkańców w procesie kształtowania przestrzeni publicznych poprzez współtworzenie i testowanie funkcji społeczno-przestrzennych placu na Rynku w Kolsku. Projekt umożliwi mieszkańcom realny wpływ na przyszły kształt i sposób użytkowania placu, a jednocześnie pozwoli sprawdzić proponowane rozwiązania w praktyce. Dzięki konsultacjom, działaniom tymczasowym i wydarzeniom integracyjnym rynek stanie się miejscem spotkań, integracji oraz aktywizacji społecznej. |  |
| Spójność z celem i kierunkiem działania wskazanym w GPR | C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3 |  |
| Opis problemu |  |  |
| Zakres realizowanych zadań | - Konsultacje społeczne i współtworzenie koncepcji - warsztaty z mieszkańcami nt. zagospodarowania placu, - zbieranie opinii i pomysłów w formie ankiet (online i papierowych), - prezentacja i omówienie propozycji koncepcji z możliwością nanoszenia uwag. - Testowanie funkcji placu – działania tymczasowe (tzw. taktyczny urbanizm) - organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących – np. dzień sąsiedzki, plenerowe gry i warsztaty, - zbieranie opinii mieszkańców na temat proponowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. - Działania na rzecz dostępności i włączenia społecznego - konsultacje z przedstawicielami osób ze szczególnymi potrzebami, - Promocja i utrwalenie efektów projektu - działania w mediach społecznościowych – posty, relacje z wydarzeń, prezentacja koncepcji, - organizacja symbolicznego otwarcia placu z udziałem mieszkańców i lokalnych organizacji. |  |
| Czas realizacji | 2025-2035 |  |
| Opis działań zap. dostępność | Przedsięwzięcie zakłada szerokie konsultacje społeczne, prowadzone w różnych formach – od warsztatów i spotkań po ankiety online i papierowe – tak aby umożliwić udział możliwie szerokiej grupie mieszkańców, także tych mniej aktywnych cyfrowo. Ważnym elementem jest współpraca z osobami o szczególnych potrzebach – włączanie ich opinii w proces projektowy pozwoli dostosować przyszły rynek do standardów dostępności. Działania tymczasowe (taktyczny urbanizm) umożliwią mieszkańcom doświadczenie proponowanych rozwiązań w praktyce, a wydarzenia integracyjne – takie jak dzień sąsiedzki czy plenerowe warsztaty – zbudują poczucie współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Dzięki promocji i symbolicznej inauguracji placu zostaną utrwalone efekty wspólnej pracy i zaangażowania społeczności. |  |
| Ewentualni partnerzy | Nie dotyczy |  |
| Szacowana wartość |  |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Kolsko, środki unijne (krajowe i regionalne), środki rządowe |  |
| Prognozowane rezultaty | Wskaźniki produktu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |
|  | Wskaźniki rezultatu: |  |
|  | Sposób pomiaru: |  |

## Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć

Na obszarze gminy, w ramach procesu rewitalizacji, mogą być realizowane działania dodatkowe, określane jako przedsięwzięcia uzupełniające. Ich zasadniczą rolą jest wsparcie celów Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego muszą one pozostawać w zgodzie z jego założeniami i stanowić komplementarne rozszerzenie dla działań podstawowych. Przedsięwzięcia uzupełniające powinny wzmacniać efekty projektów podstawowych realizowanych na obszarze rewitalizacji, uzupełniając je w zakresie istotnych potrzeb lokalnych. Mogą one w szczególności przyczyniać się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, poprawy jakości życia mieszkańców, integracji społecznej, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, a także budowania świadomości ekologicznej. Działania tego rodzaju przynoszą wymierne korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe, wzmacniając kompleksowy charakter procesu rewitalizacji.

Zgodnie z powyższym, na obszarze rewitalizacji możliwe jest realizowanie dodatkowych projektów, tzw. przedsięwzięć uzupełniających, które będą komplementarne wobec działań podstawowych i ukierunkowane m.in. na:

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak na przykład ubóstwo czy wykluczenie społeczne – poprzez działania zwiększające dostępność edukacji i usług społecznych, a także realizację programów wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. pomoc psychologiczna, punkty informacyjne i pomocowe, doradztwo społeczne);

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą bezpośrednio powiązane z realizacją celu rewitalizacji nr 1, tj. wzmocnieniem integracji społecznej i zmniejszeniem wykluczenia społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji. W szczególności odpowiadają one kierunkom działań 1.1 oraz 1.2, zakładającym poprawę jakości życia poprzez rozwój usług publicznych i zwiększenie ich dostępności, a także tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców. Tym samym działania te będą wzmacniały odporność społeczną obszaru rewitalizacji, ograniczając skalę zjawisk kryzysowych i tworząc warunki do trwałej poprawy jakości życia mieszkańców.

- ograniczanie bezrobocia oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – poprzez organizację szkoleń zawodowych, warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, doradztwo biznesowe, a także wspieranie przedsiębiorczości – w szczególności tworzenie lokalnych miejsc pracy oraz inkubatorów przedsiębiorczości;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą bezpośrednio powiązane z realizacją celu rewitalizacji nr 1, a w szczególności z kierunkiem działania 1.2, zakładającym tworzenie lokalnej społeczności warunków do wszechstronnego rozwoju, w tym podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. Działania te przyczynią się do aktywizacji mieszkańców, zwiększenia ich szans na rynku pracy i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a ponadto umożliwią tworzenie trwałych fundamentów dla rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji, wzmacniając integrację społeczną. Tym samym działania te będą stanowiły istotny element wzmacniający potencjał społeczno-gospodarczy obszaru.

- poprawę jakości życia mieszkańców w różnym wieku – poprzez rozwój oferty usług społecznych, zdrowotnych i opiekuńczych, skierowanych do różnych grup wiekowych (dla seniorów: wsparcie psychologiczne, rehabilitacja, opieka geriatryczna; dla dzieci i młodzieży: programy zdrowego rozwoju, wsparcie psychologiczne, opieka pediatryczna; dla dorosłych: profilaktyka zdrowotna, wsparcie psychologiczne; dla rodzin z dziećmi: dostęp do przedszkoli i żłobków), a także poprzez poprawę dostępności do terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. parki, place zabaw, siłownie plenerowe);

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą powiązane przede wszystkim z realizacją celu rewitalizacji nr 1, w szczególności z kierunkiem działania 1.1, zakładającym poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez rozwój usług publicznych oraz zwiększenie ich dostępności. Jednocześnie przedsięwzięcia te wpiszą się również w kierunek działania 2.1, związany z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający integracji i aktywizacji mieszkańców. Takie kompleksowe podejście sprzyja podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie zdrowia oraz wzmocnieniu więzi społecznych, co stanowi fundament skutecznej rewitalizacji.

- poprawę warunków życia poprzez zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa – poprzez tworzenie bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin z dziećmi, a także poprawę oświetlenia i likwidację barier architektonicznych;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą powiązane z realizacją celu rewitalizacji nr 2, w szczególności z kierunkiem działania 2.2, dotyczącym poprawy funkcjonalności obszaru rewitalizacji poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w sposób służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Równocześnie wpisują się one w kierunek działania 2.3, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych. Działania te pozwolą na zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez działania ograniczające przestępczość – poprzez realizację programów profilaktyki społecznej i edukacyjnej, takich jak spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, kampanie informacyjne, warsztaty samoobrony, oraz poprzez poprawę infrastruktury sprzyjającej bezpieczeństwu (np. oświetlenie, monitoring wizyjny);

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą powiązane z realizacją celu rewitalizacji nr 2, w szczególności z kierunkiem działania 2.3, zakładającym podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej poprzez działania infrastrukturalne. Jednocześnie inicjatywy te będą wspierać realizację celu rewitalizacji nr 1, związanego z integracją i aktywizacją mieszkańców (kierunek 1.3), gdyż przyczyniają się do wzmacniania więzi społecznych, budowania świadomości oraz kształtowania postaw prospołecznych.

- aktywizację społeczności lokalnej i wzmacnianie więzi międzyludzkich – poprzez tworzenie miejsc spotkań (np. świetlic, centrów aktywności lokalnej), organizację inicjatyw sąsiedzkich i wydarzeń społecznych (np. pikników rodzinnych, festynów), wspólne działania na rzecz przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnego wolontariatu;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą bezpośrednio związane z realizacją celu rewitalizacji nr 1, w szczególności z kierunkiem działania 1.3, zakładającym integrację i aktywizację lokalnej społeczności poprzez organizację inicjatyw wzmacniających tożsamość lokalną i budujących wspólnotę. Tworzenie miejsc spotkań, inicjatywy sąsiedzkie oraz rozwój wolontariatu sprzyjają wzmacnianiu więzi społecznych i poczucia wspólnoty, co stanowi fundament trwałej poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej – poprzez działania edukacyjne i integracyjne promujące historię oraz dziedzictwo miejsca (np. wystawy, warsztaty, publikacje, murale), w tym projekty angażujące mieszkańców w dokumentowanie historii swojej społeczności;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą bezpośrednio związane z realizacją celu rewitalizacji nr 1, a w szczególności z kierunkiem działania 1.3, zakładającym integrację i aktywizację lokalnej społeczności poprzez organizację inicjatyw wzmacniających tożsamość lokalną i budujących wspólnotę. Działania promujące historię oraz dziedzictwo miejsca sprzyjają budowaniu więzi mieszkańców z obszarem rewitalizacji, wzmacniają identyfikację z lokalną wspólnotą oraz angażują społeczność w proces przemian zachodzących na tym terenie.

- rozwój inicjatyw obywatelskich oraz działań sprzyjających integracji społecznej – poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz lokalnych pomysłów społecznych, tworzenie platform dialogu i współpracy (np. spotkania, konsultacje), jak również poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą powiązane z realizacją celu rewitalizacji nr 1, w szczególności z kierunkiem działania 1.2 oraz 1.3, które zakładają tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców oraz integrację i aktywizację lokalnej społeczności. Działania te będą sprzyjać budowaniu kapitału społecznego, wzmacnianiu więzi międzyludzkich oraz kształtowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich, a tym samym przyczynią się do trwałej poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji.

- podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych postaw i zachowań – poprzez organizację warsztatów i kampanii edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska (np. segregacja odpadów, oszczędzanie zasobów), realizację zielonych inicjatyw i promowanie zrównoważonego transportu (np. akcje sadzenia drzew, sprzątania terenów zielonych, dni bez samochodu);

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą ściśle powiązane z realizacją celu nr 3 Gminnego Programu Rewitalizacji, a w szczególności z kierunkiem działania 3.3, dotyczącym budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Organizacja warsztatów, kampanii edukacyjnych oraz zielonych inicjatyw sprzyja kształtowaniu postaw proekologicznych, zwiększa odpowiedzialność mieszkańców za stan środowiska oraz przyczynia się do trwałej poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji. Działania te wspierają także inne kierunki celu 3, m.in. poprzez promocję zrównoważonego transportu oraz inicjatywy związane z ochroną i rozwijaniem terenów zielonych.

- wspieranie inicjatyw chroniących lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – poprzez dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych tradycji, historii oraz przyrody (np. społeczne archiwum, festyny kultury lokalnej, wystawy), a także renowację zabytków i przywracanie funkcji zdegradowanym obiektom;

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą powiązane przede wszystkim z realizacją celu rewitalizacji nr 1, a zwłaszcza kierunkiem działania 1.3, dotyczącym integracji i aktywizacji lokalnej społeczności poprzez inicjatywy wzmacniające tożsamość lokalną. Dodatkowo wspierają także cel rewitalizacji nr 2, ponieważ renowacja zabytków i nadawanie funkcji zdegradowanym obiektom przyczynia się do poprawy jakości i dostępności przestrzeni publicznych oraz infrastruktury społecznej. Tego typu działania umożliwiają budowanie więzi międzypokoleniowych, rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

- angażowanie mieszkańców w proces projektowania i tworzenia przestrzeni publicznych, takich jak parki, place czy ulice – poprzez konsultacje społeczne, warsztaty projektowe i działania partycypacyjne, w tym wspólne zagospodarowywanie przestrzeni publicznych (np. parki, skwery, podwórka) – m.in. poprzez konkursy na najlepszy projekt lub wspólne akcje sadzenia zieleni, co sprzyja budowaniu współodpowiedzialności za przestrzeń wspólną.

Przedsięwzięcia w tym zakresie będą ściśle powiązane z celem rewitalizacji nr 2, a w szczególności z kierunkiem działania 2.1, zakładającym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców. Dodatkowo wspierają realizację celu rewitalizacji nr 1 poprzez wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Dzięki działaniom partycypacyjnym mieszkańcy stają się współtwórcami otoczenia, co zwiększa ich identyfikację z miejscem i podnosi trwałość efektów rewitalizacji.

# Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz integrowania działań

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko został oparty na kompleksowym podejściu, które uwzględnia kluczowe zasady integracji działań rewitalizacyjnych: kompleksowość, koncentrację interwencji oraz komplementarność. Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu spójności nie tylko pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach programu, lecz również między działaniami różnych podmiotów oraz zastosowanymi źródłami finansowania na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, skuteczne wsparcie projektów rewitalizacyjnych wymaga zachowania komplementarności w ujęciu przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz finansowym. Tego rodzaju podejście sprzyja zwiększeniu efektywności działań, umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i wzmacnia trwałość osiąganych rezultatów. Dzięki temu rewitalizacja może realnie przyczynić się do ożywienia zdegradowanych obszarów i poprawy jakości życia mieszkańców.

## Zasada kompleksowości

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025–2035 obejmuje szeroki wachlarz działań i przedsięwzięć, w tym różnorodne typy projektów rewitalizacyjnych, które mogą być realizowane przy wsparciu finansowym pochodzącym z różnych źródeł. Kompleksowy charakter Programu wynika bezpośrednio ze specyfiki procesu rewitalizacji – złożonego i wielowymiarowego działania, które obejmuje kluczowe aspekty rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego. Takie podejście pozwala na skuteczne reagowanie na lokalne wyzwania i wspiera zrównoważony rozwój obszarów zdegradowanych

## Zasada koncentracji interwencji

W myśl zasady koncentracji interwencji, zaplanowane działania rewitalizacyjne prowadzone będą na obszarze gminy o największym nasileniu różnorodnych problemów i zjawisk kryzysowych, a jednocześnie na obszarze o kluczowym znaczeniu dla jej rozwoju. Głównym założeniem delimitacji obszaru rewitalizacji było wskazanie obszaru, na którym występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk oraz identyfikacja jego potencjałów, co stoi w zgodzie z ww. zasadą koncentracji interwencji. Na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w Gminie Kolsko obszar rewitalizacji, który obejmuje fragmenty sołectw Kolsko i Konotop (jednostki analityczne Kolsko II i Konotop I przyjęte na potrzeby delimitacji, stanowiące zgrupowanie ulic).

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Kolsko został przyjęty uchwałą nr XI.75.2025 Rady Gminy Kolsko z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 788 osób, co stanowi 24,58% ogółu populacji Gminy Kolsko. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 917,06 ha, co stanowi 11,36% ogółu powierzchni Gminy Kolsko.

## Zasada komplementarności

Program rewitalizacji, obejmujący różnorodne przedsięwzięcia, umożliwi możliwie najefektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na działania rewitalizacyjne. Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi działaniami zapewnią ich skoordynowane i spójne oddziaływanie na zidentyfikowaną sytuację kryzysową, co sprzyja osiągnięciu lepszych, trwałych efektów rewitalizacji.

### Komplementarność przestrzenna

W OPRACOWANIU

### Komplementarność problemowa

Idea rewitalizacji zakłada wzajemne uzupełnianie się planowanych przedsięwzięć, co oznacza konieczność ich komplementarności w ujęciu problemowym. Działania powinny być powiązane tematycznie i ukierunkowane na różne aspekty funkcjonowania obszaru rewitalizacji: społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne oraz środowiskowe. Takie holistyczne podejście umożliwia skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym, a także pozwala zapobiegać rozdrobnieniu i niespójności realizowanych interwencji. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe reagowanie na problemy lokalne oraz trafna diagnoza źródeł kryzysu w danym obszarze.

W Gminnym Programie Rewitalizacji sprecyzowano cele przypisane do poszczególnych projektów, wskazując jednocześnie problemy, które mają one rozwiązywać. Realizacja tych celów przyczyni się do poprawy warunków życia na obszarze zdegradowanym i zbliży go do pożądanego stanu przedstawionego w wizji rewitalizacji. Wszystkie działania są spójne z celami programu oraz powiązane z kierunkami rozwoju strategicznego gminy, co zostało potwierdzone odniesieniami do dokumentów planistycznych i strategicznych (zob. rozdział 7).

Szczególnym przejawem komplementarności rewitalizacji jest powiązanie działań inwestycyjnych (infrastrukturalnych) z projektami społecznymi. Realizacja przedsięwzięć w zakresie modernizacji przestrzeni publicznych tworzy warunki sprzyjające aktywizacji społecznej, poprawie integracji mieszkańców, budowie poczucia wspólnoty oraz podnoszeniu jakości życia – szczególnie wśród grup wykluczonych społecznie lub wymagających wsparcia. Z kolei działania o charakterze społecznym – edukacyjne, integracyjne czy środowiskowe – wzmacniają efekty inwestycji infrastrukturalnych, angażując mieszkańców i budując ich poczucie sprawczości.

Dzięki temu kompleksowemu podejściu projekty realizowane w ramach rewitalizacji nie tylko rozwiązują konkretne problemy, ale też oddziałują długofalowo, wzmacniając lokalny kapitał społeczny i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego oraz zrównoważonego zarządzania przestrzenią.

W OPRACOWANIU

Tabela 47. Macierz korelacji przedsięwzięć z poszczególnymi sferami

W OPRACOWANIU

| Przedsięwzięcia rewitalizacyjne | Sfera |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | G | Ś | PF | T |
| - Poprawa dostępności usług społecznych – rewitalizacja byłego dworca kolejowego w Konotopie i jego adaptacja do nowych funkcji społecznych |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie miejsca do organizacji imprez plenerowych przy ul. Kolejowej w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ul. Kościelnej w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja terenu wokół kościoła św. Anny oraz udostępnienie jego zasobów mieszkańcom i turystom |  |  |  |  |  |
| - Dostępność oraz promocja – wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, ciekawostek historycznych) w miejscowości Konotop |  |  |  |  |  |
| - Budowa przystani wodnych dla małej turystyki kajakowej oraz wyznaczenie ścieżki dydaktycznej Aleja Dębów |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Konotopie jako miejsca aktywności i integracji |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Leśną i ul. Mostową w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Prace melioracyjne na terenie objętym rewitalizacją – Kolsko |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji itp.) na terenie objętym rewitalizacją w miejscowości Kolsko |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja sali wiejskiej na potrzeby integracji i kultury oraz świetlicy na potrzeby świetlicy środowiskowej w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali znajdującej się w klubie Senior+ w Kolsku |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Drzewnej w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności mieszkańców do stref wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mostowej w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stref wypoczynku dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie zieleni w rejonie zespołu pałacowo-parkowym w Kolsku |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie ścieżek historyczno-przyrodniczych oraz odtworzenie systemu melioracyjnego w zabytkowym parku w Kolsku |  |  |  |  |  |
| - Polepszenie warunków nauki w Zespole Edukacyjnym w Kolsku – remont |  |  |  |  |  |
| - Termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |  |  |  |  |
| - Prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odnowieniem elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Kolsku jako miejsca aktywności i integracji |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie zasobów komunalnych gminy poprzez utworzenie mieszkań komunalnych w byłym budynku dworca kolejowego w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Poprawa dostępności usług społecznych poprzez realizację działań społecznych w zaadaptowanej do tego części byłego dworca kolejowego w Konotopie |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie edukacji przyrodniczej i promocja aktywności na świeżym powietrzu – poprzez organizację cyklu różnorodnych działań nad rzeką i w jej otoczeniu |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie partycypacji społecznej i zielonej integracji – poprzez opracowanie koncepcji, edukację, animację i aktywizację lokalnej społeczności wokół zagospodarowania placu publicznego |  |  |  |  |  |
| - Ożywianie życia społeczno-kulturalnego i rozwój kompetencji mieszkańców – poprzez organizację cyklu warsztatów, wydarzeń integracyjnych oraz działań w świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |
| - Rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych i integracja międzypokoleniowa seniorów – poprzez organizację warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjnych w Klubie Senior+ |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie edukacji historyczno-przyrodniczej i partycypacji społecznej – poprzez konsultacje, działania edukacyjne i integracyjne wokół parku oraz wdrożenie dostępnej ścieżki edukacyjnej |  |  |  |  |  |
| - Współtworzenie i testowanie funkcji społeczno-przestrzennych placu na Rynku w Kolsku – poprzez konsultacje, działania tymczasowe i promowanie dostępności oraz integracji mieszkańców |  |  |  |  |  |

Sfery: S – społeczna, G – gospodarcza, Ś – środowiskowa, PF – przestrzenno-funkcjonalna, T – techniczna

Źródło: opracowanie własne

Komplementarność problemową przedstawia ponadto powiązanie zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych oraz założeń rewitalizacji (celów i kierunków działań rewitalizacyjnych) z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Tabela 48. Komplementarność problemowa – powiazanie potrzeb rewitalizacji, celów rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych wraz z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi

W OPRACOWANIU

| Potrzeby rewitalizacyjne | Cele rewitalizacji | Kierunki działań rewitalizacyjnych | Przedsięwzięcia rewitalizacyjne |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrzeba podniesienia jakości życia poprzez integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie dostępności usług publicznych |  |  |  |
| Potrzeby zapewnienia atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej |  |  |  |
| Potrzeba poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym bezpieczeństwa |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

### Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna stanowi istotny element skutecznego zarządzania procesem rewitalizacji. Zapewnia spójność procedur, prawidłowe ukierunkowanie działań oraz efektywną współpracę pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji. Kluczowym założeniem przy projektowaniu systemu zarządzania była integracja działań różnych podmiotów oraz zapewnienie sprawnej koordynacji całego procesu.

Za realizację Programu odpowiada Urząd Gminy Kolsko, a nadzór nad jego wdrażaniem sprawuje Wójt Gminy Kolsko. Wójt współpracuje z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi m.in. za koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz współdziałanie z ośrodkiem pomocy społecznej.

W celu wzmocnienia partycypacyjnego wymiaru procesu rewitalizacji podjęto również działania zmierzające do powołania Komitetu Rewitalizacji – organu opiniodawczo-doradczego Wójta Gminy. Zasady jego funkcjonowania oraz sposób wyznaczania składu określi uchwała Rady Gminy Kolsko, której projekt został poddany konsultacjom społecznym (w terminie od 20 czerwca 2025 r. do 25 lipca 2024 r.).

Proponowany model zarządzania zostanie uzupełniony o mechanizmy transparentności, w tym regularne publikowanie danych z monitoringu i ewaluacji realizowanych działań. Informacje te będą udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co pozwoli interesariuszom rewitalizacji na bieżąco śledzić postępy wdrażania programu i oceniać skuteczność podejmowanych inicjatyw.

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Programie są zgodne nie tylko z jego celami i założeniami, ale również z zapisami innych dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym (zob. rozdział 7). Zapewniona w ten sposób spójność umożliwi skuteczną realizację zaplanowanych działań, dostosowanych do konkretnych problemów i potrzeb zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji.

### Komplementarność międzyokresowa

Gminny Program Rewitalizacji zakłada utrzymanie ciągłości programowej poprzez realizację projektów, które są nie tylko zgodne z dotychczasową polityką lokalną, lecz także stanowią logiczną kontynuację działań podejmowanych w poprzednim okresie programowania, w ramach polityki spójności na lata 2014–2020. Komplementarność międzyokresowa została tym samym zachowana i będzie rozwijana w ramach obecnej perspektywy, której horyzont czasowy umożliwia kontynuację zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Wybrane przykłady projektów zrealizowanych w poprzednich latach, zarówno przez gminę, jak i inne podmioty wpływające na sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Kolsko, zostały zaprezentowane w kolejnej tabeli.

Zaplanowane w niniejszym programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią naturalną kontynuację wcześniejszych działań współfinansowanych ze środków unijnych i rozwijają ich efekty w szerszej, bardziej kompleksowej skali. Poprzednie projekty koncentrowały się między innymi na poprawie jakości infrastruktury społecznej, edukacyjnej i technicznej, a także na tworzeniu przestrzeni sprzyjających integracji mieszkańców, podobnie jak działania zaplanowane w niniejszym programie, które rozwijają te kierunki w jeszcze szerszym zakresie. Dzięki temu wszystkie podejmowane inwestycje mają charakter komplementarny, wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. W szczególności przyczyniają się one do zwiększenia dostępności i jakości miejsc wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej, umożliwiając mieszkańcom i turystom korzystanie z atrakcyjnych, estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych. Istotnym elementem jest także poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się w obrębie obszaru rewitalizacji, co wzmacnia spójność komunikacyjną i sprzyja aktywnej mobilności. Równocześnie działania te służą ochronie i lepszemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego poprzez modernizację i zagospodarowanie terenów zieleni, rewitalizację parków i wprowadzenie rozwiązań proekologicznych, które zwiększają bioróżnorodność oraz podnoszą walory krajobrazowe. Ważnym aspektem jest również rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, co wzmacnia lokalną tożsamość, aktywizuje mieszkańców i sprzyja integracji międzypokoleniowej. Całość podejmowanych działań prowadzi do stopniowej poprawy jakości życia, wzrostu atrakcyjności gminy oraz tworzenia przestrzeni przyjaznej i otwartej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych społeczności.

Planowane przedsięwzięcia nawiązują więc do wcześniejszych projektów, co sprzyja ich sprawnemu wdrożeniu oraz optymalnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów finansowych. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy realizacji wcześniejszych inicjatyw – w tym finansowanych ze środków unijnych – program zwiększa efektywność podejmowanych interwencji oraz ich trwałość.

Tabela 49. Lista wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

| Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Wartość projektu | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiejski plac zabaw w Kolsku jako miejsce rodzinnego wypoczynku | Gmina Kolsko | 91 664,00 zł | Rewitalizacja |
| Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kolsko | Gmina Kolsko | 702 420,69 zł | Nauka i edukacja |
| Aktywni mieszkańcy i mieszkanki gminy Kolsko | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Kolsku | 49 675,00 zł | Nauka i edukacja |
| Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Kolsko | Gmina Kolsko | 5 031 577,89 zł | Ochrona środowiska |
| Remont i modernizacja sali wiejskiej w Konotopie | Gmina Kolsko | 89 561,44 zł | Rewitalizacja; Kultura i sztuka |

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl

### Komplementarność źródeł finansowania

Realizacja projektów przewidzianych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji będzie możliwa dzięki zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania, w tym m.in. ze środków własnych Gminy Kolsko, krajowych programów wsparcia, funduszy unijnych – w szczególności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027.

Aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania tych samych wydatków, każdorazowo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego z zewnętrznych źródeł niezbędna będzie dokładna weryfikacja zakresu kosztów kwalifikowalnych i źródeł ich pokrycia. Zachowanie zgodności z zasadą dodatkowości środków unijnych wymaga ponadto ścisłej koordynacji między finansowaniem pochodzącym z programów operacyjnych a krajowymi instrumentami wsparcia i politykami publicznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w rozdziale 10: Szacunkowe ramy finansowe GPR.

## Podsumowanie

Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji wymaga spójnego połączenia działań koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Integracja działań służy zapewnieniu logicznej, tematycznej i czasowej spójności podejmowanych działań, przyczyniając się do zwiększenia efektywności całego procesu. W związku z tym, kluczowe znaczenie mają zasady kompleksowości, koncentracji interwencji oraz komplementarności, które będą konsekwentnie przestrzegane na wszystkich etapach realizacji programu.

Kompleksowość rewitalizacji, wynikająca z zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, oznacza prowadzenie zintegrowanych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, skoncentrowanych terytorialnie oraz realizowanych we współpracy z szerokim gronem interesariuszy. Osiągnięcie tej kompleksowości będzie możliwe dzięki zastosowaniu zasad komplementarności – przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz finansowej – opisanych w niniejszym rozdziale.

Mechanizmy integracji działań zostaną wdrożone na kilku poziomach, co pozwoli na skuteczne i skoordynowane realizowanie zaplanowanych przedsięwzięć:

- Integracja działań na poziomie celów

Działania przewidziane w programie są bezpośrednio powiązane z jego celami oraz z celami strategicznymi Gminy Kolsko, jak również dokumentów nadrzędnych, czego spójność została wykazana w rozdziale 7. Poszczególne projekty wzajemnie się uzupełniają, tworząc logiczną, spójną strukturę działań. Takie podejście sprzyja kompleksowemu oddziaływaniu na sytuację kryzysową i umożliwia realizację działań w sposób uwzględniający ich wielowymiarowy wpływ na obszar rewitalizacji.

- Integracja działań na poziomie partycypacji społecznej

Proces rewitalizacji zakłada aktywne uczestnictwo mieszkańców i innych kluczowych interesariuszy na wszystkich etapach – od planowania po wdrażanie i monitorowanie działań (szczegóły zawarte w rozdziale 11). Mechanizmy partycypacyjne, takie jak konsultacje, warsztaty czy spotkania, służą dostosowywaniu przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz budowaniu ich zaangażowania w proces zmian.

- Integracja działań organizacyjnych

Efektywność wdrażania programu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy samorządem, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami. Działania organizacyjne będą realizowane w oparciu o partnerską współpracę oraz wymianę wiedzy i zasobów. W celu wzmocnienia dialogu i sprawnej koordynacji podjęto kroki zmierzające do powołania Komitetu Rewitalizacji – ciała doradczo-opiniodawczego wspierające Wójta Gminy. Dodatkowo, spójność działań zapewni harmonogram realizacji GPR, który wyznacza kluczowe etapy wdrażania i monitorowania postępów.

- Integracja działań finansowych

Finansowanie działań rewitalizacyjnych opiera się na dywersyfikacji źródeł – wykorzystane zostaną zarówno środki własne gminy, jak i fundusze zewnętrzne (w tym unijne i krajowe). Celem jest efektywne łączenie różnych form wsparcia w sposób, który zapewni największą skuteczność działań przy jednoczesnej kontroli kosztów. Kluczowe znaczenie ma również unikanie ryzyka podwójnego finansowania, co wymaga starannego planowania oraz weryfikacji źródeł wsparcia.

- Integracja działań na poziomie zarządzania wdrażaniem

Wdrażanie programu będzie prowadzone w sposób zintegrowany, zgodny z zasadami kompleksowości, koncentracji i komplementarności. Harmonogram działań stanowi podstawowe narzędzie zapewniające logiczną i czasową spójność podejmowanych kroków. Proces ten będzie wspierany przez system monitorowania i ewaluacji, umożliwiający bieżącą analizę postępów oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i uwarunkowania.

# Szacunkowe ramy finansowe

Efektywna realizacja działań rewitalizacyjnych wymaga zapewnienia stabilnych i odpowiednio zróżnicowanych źródeł finansowania. Zarówno wytyczne ministerialne, jak i zapisy Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji podkreślają znaczenie komplementarnego podejścia do finansowania procesów rewitalizacyjnych. Oznacza to konieczność łączenia różnych źródeł środków – publicznych i prywatnych – w celu zwiększenia skuteczności oraz trwałości efektów podejmowanych działań.

W związku z powyższym, jednym z kluczowych założeń Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania, która pozwoli na elastyczne reagowanie na pojawiające się potrzeby oraz maksymalizację dostępnych zasobów.

Niniejszy rozdział zawiera plan finansowy Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniający przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a zatem priorytetowe działania. Szczegółowy wykaz kosztów podstawowych działań wraz z przypisanymi im źródłami finansowania przedstawiono w kolejnej tabeli.

W OPRACOWANIU

# Mechanizmy włączenia interesariuszy

Udział społeczności lokalnej stanowi nieodzowny element skutecznego procesu rewitalizacji. Na wszystkich etapach opracowywania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji kluczowe znaczenie ma aktywne zaangażowanie możliwie szerokiego grona interesariuszy – w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych aktywnych podmiotów i grup działających na terenie gminy.

Partycypacja społeczna polega na transparentnym przedstawianiu społeczności lokalnej planowanych działań – w tym projektów inwestycyjnych, aktów prawa miejscowego czy innych inicjatyw wpływających na warunki życia mieszkańców – oraz na umożliwieniu wyrażenia opinii, zgłaszania uwag i formułowania propozycji zmian. Szczególnie istotne jest zapewnienie udziału mieszkańców już na etapie planowania przedsięwzięć, co zwiększa ich skuteczność i społeczny odbiór.

W kontekście rewitalizacji partycypacja lokalna obejmuje w szczególności:

- efektywną komunikację pomiędzy władzami gminy a interesariuszami, umożliwiającą dialog i współpracę w ramach realizowanych działań;

- aktywne uczestnictwo mieszkańców oraz innych zainteresowanych stron w konsultacjach społecznych, warsztatach, spotkaniach i debatach;

- pełny dostęp do informacji dotyczących planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz realną możliwość ich oceny i komentowania przez społeczność.

## Udział interesariuszy w procesie tworzenia GPR

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwiło aktywne zaangażowanie interesariuszy w proces tworzenia dokumentu. Współpraca wielu podmiotów i instytucji miała istotne znaczenie dla wypracowania rozwiązań odpowiadających rzeczywistym potrzebom i problemom występującym na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami Ustawy wdrożeniowej, w trakcie przygotowywania Programu podejmowano działania mające na celu włączenie dodatkowych partnerów określonych w art. 36 ust. 8 pkt 4 tej ustawy. Wśród nich znajdują się m.in. partnerzy społeczno-gospodarczy, właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty promujące włączenie społeczne, prawa podstawowe, prawa osób niepełnosprawnych, równość płci i niedyskryminację.

Rezultatem tych działań będzie formalne zaangażowanie wskazanych grup w prace Komitetu Rewitalizacji. Ich udział w tym organie zapewni aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji. Powyższe grupy zostały ujęte w regulaminie dotyczącym wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji.

### Etap I – konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 24 grudnia 2024 roku do 27 stycznia 2025 roku. Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy konsultacji społecznych, w jakich były prowadzone konsultacje zostały opublikowane dnia 23.12.2024 r. Następnego dnia ukazało się również ogłoszenie o konsultacjach w lokalnej prasie („Tygodnik Regionalna”). Termin ogłoszenia jest zgodny z ustawą o rewitalizacji. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach społecznych poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej.

Konsultując z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy zastosowano następujące formy konsultacji:

- zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kolsko (ul. Piastowska 12) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl.

W trakcie konsultacji społecznych drogą formularza konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi – ani drogą elektroniczną, ani też tradycyjną (w papierze). Tym samym, osoby i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń co do wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzez wskazaną drogę konsultacji.

- badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko – ankietę można było wypełnić on-line pod adresem www: https://forms.gle/v3jDj9ZPDbTAYx7K8. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można było: złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kolsko (ul. Piastowska 12) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl.

Głównym celem badania ankietowego było poznanie opinii na temat projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kolsko. W ramach konsultacji – drogą on-line – wpłynęły trzy ankiety. Ankietowani raczej pozytywnie ocenili trafność wyznaczonych granic, potwierdzając także słuszność ich przebiegu. Wskazywano, że na obszarze wskazanym do objęcia rewitalizacją zauważa się większe niż w innych częściach gminy problemy społeczne, gospodarcze oraz związane z degradacją przestrzeni i zabudowy. Jednocześnie zaprzeczano, jakoby na obszarze wskazanym do objęcia rewitalizacją występowały większe niż w pozostałej części gminy problemy związane z niską jakością środowiska naturalnego

- spotkanie konsultacyjne z interesariuszami, które odbyło się w Urzędzie Gminy Kolsko w dniu 16 stycznia 2025 roku o godzinie 10:00. Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie dotyczące samego procesu rewitalizacji, a przy użyciu prezentacji multimedialnej przedstawiono wyniki diagnozy delimitacyjnej, jak i przebieg projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W trakcie konsultacji społecznych zrealizowano spotkanie dla interesariuszy rewitalizacji, w którym uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy spotkania zgłosili potrzebę objęcia obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji dodatkowy obszar, na którym znajdują się obiekty z wysokim potencjałem do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zatem oprócz przedstawienia przygotowanych materiałów, omówiono także kwestię modyfikacji obszaru rewitalizacji. W związku ze zgłoszonymi uwagami nastąpiła korekta granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (obszarem objęto zgłoszony przez uczestników obszar, na którym znajdują się: Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku, Zespół Edukacyjny w Kolsku oraz Park Pałacowy w Kolsku).

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzono zmiany do granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kolsko. Korekta ta objęła włączenie terenów, na których znajdują się kluczowe dla lokalnej społeczności obiekty: Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku, Zespół Edukacyjny w Kolsku oraz Park Pałacowy w Kolsku. Decyzja ta wynikała m.in. z postulatów mieszkańców, którzy podczas spotkań konsultacyjnych podkreślali potrzebę objęcia tych miejsc działaniami rewitalizacyjnymi. Wszystkie wymienione obiekty wymagają pilnych prac renowacyjnych oraz uporządkowania przestrzeni, aby możliwe było ich pełne wykorzystanie. Włączenie tych obiektów do obszaru rewitalizacji miało szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego. W związku z tym skorygowano granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, by w ich ramach mieściły się ww. obiekty.

### Etap II – pogłębienie diagnozy obszaru rewitalizacji i przygotowanie założeń GPR

W celu pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzono:

- badanie ankietowe mieszkańców i innych interesariuszy obszaru rewitalizacji. Wyniki badania posłużyły do pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji (ich wyniki zaprezentowano w rozdziale dotyczącym diagnozy pogłębionej). W badaniu ankietowym uczestniczyło 56 osób.

W dalsze prace związane z przygotowaniem założeń także włączono interesariuszy, gdyż przeprowadzono spotkanie warsztatowe, w ramach którego opracowano wizję stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu interwencji. Podczas spotkania warsztatowego formułowano też cele rewitalizacji i kierunki działań.

Odbył się ponadto spacer badawczy po obszarze rewitalizacji – do udziału w spacerze zaproszono mieszkańców. Spacer odbył się 25 kwietnia 2025 roku.

### Etap III – konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz działania zmierzające do powołania Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji, wobec tego na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji podjęto działania zmierzające do powołania Komitetu Rewitalizacji – opracowano regulamin i poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały w zakresie zasad wyznaczania jego składu oraz zasad jego działania.

Komitet Rewitalizacji będzie pełnił rolę forum współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami a organami gminy w zakresie przygotowania, realizacji oraz oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednocześnie będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Kolsko.

W OPRACOWANIU

### Etap IV – nabór projektów rewitalizacyjnych

Zgodnie z przyjętym założeniem uspołecznienia tworzenia GPR, interesariuszy zaproszono do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do wsparcia procesu rewitalizacji prowadzonego w gminie Kolsko.

Ogłoszenie było zamieszczone zarówno na stronie internetowej Gminy Kolsko (https://gminakolsko.com.pl/), jak i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolsko (https://kolsko.bip.net.pl/). Nabór przedsięwzięć trwał od 9 maja 2025 roku do 23 maja 2025 roku. Przygotowano specjalny wzór formularza zgłaszania projektów, a w nim zamieszczono zasady naboru. Zawierał on wszystkie elementy określone w Ustawie o rewitalizacji (art. 15 ust. 5 lit. a), jak również podpowiedzi, jak wypełnić poszczególne pola oraz jakie cele i kierunki zostały zawarte w GPR, aby projekt wpisywał się w jego założenia (cele i kierunki określone na podstawie diagnozy pogłębionej oraz spotkania warsztatowego).

Warto podkreślić, że w ramach naboru zorganizowano również dwa spotkania robocze, których celem było partycypacyjne wypracowanie koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do udziału w spotkaniach zaproszono mieszkańców gminy. Pierwsze ze spotkań odbyło się 12 maja 2025 roku w świetlicy wiejskiej w Konotopie, zaś drugie – 14 maja 2025 roku w Gminnym Domu Kultury w Kolsku. Spotkania pozwoliły na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia programu.

Efektem naboru projektów rewitalizacyjnych było zebranie 28 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

### Etap V – konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

PODROZDZIAŁ ZOSTANIE UZUPEŁNIONY PO ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GPR.

## Sposób włączenia interesariuszy w procesie wdrażania GPR

Proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, podobnie jak jego opracowanie, będzie przebiegać z uwzględnieniem zasad partycypacji społecznej. Już na wczesnym etapie realizacji poszczególnych działań przewidziane jest szerokie zaangażowanie interesariuszy. Przyjęcie takiego podejścia pozwoli nie tylko zwiększyć akceptację planowanych przedsięwzięć – zwłaszcza wśród ich bezpośrednich beneficjentów – lecz również zminimalizować ryzyko ewentualnych konfliktów. Jest to jeden z kluczowych warunków powodzenia zarówno konkretnych projektów, jak i całego procesu rewitalizacji.

Efektywna partycypacja (tj. zaangażowanie interesariuszy) w fazie wdrażania opiera się na aktywnej polityce informacyjnej, polegającej na systematycznym udostępnianiu aktualnych informacji dotyczących podejmowanych działań. Taki model komunikacji zapewni interesariuszom, w tym beneficjentom projektów, bieżący dostęp do informacji o postępach realizacji.

W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych – zwłaszcza tych dotyczących przestrzeni publicznych i modernizacji budynków – wartościowym elementem będzie organizowanie warsztatów planowania partycypacyjnego. Dzięki nim możliwe będzie wspólne wypracowanie rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników danego obszaru.

Zaangażowanie interesariuszy obejmie nie tylko działania infrastrukturalne, ale również projekty społeczne (tzw. działania miękkie), skierowane do różnych grup odbiorców. Realizacja tych przedsięwzięć opierać się będzie na współpracy z licznymi partnerami, zgodnie z zasadą szerokiej partycypacji i współdziałania.

W trakcie wdrażania Programu planowane są regularne spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami oraz partnerami rewitalizacji. Będą one okazją do omówienia bieżącego stanu realizacji projektów, zgłaszania uwag oraz przedstawiania nowych propozycji.

Dodatkowym narzędziem wspierającym proces partycypacyjny będzie działalność Komitetu Rewitalizacji. Jego funkcjonowanie zagwarantuje, że decyzje, opinie i oceny będą podejmowane z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, zgodnie z zapisami art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej. Tym samym Program Rewitalizacji spełni rolę strategii terytorialnej realizowanej w formule IIT.

# System realizacji gminnego programu rewitalizacji

## System zarządzania realizacją GPR

Gmina Kolsko pełni kluczową rolę w całym procesie rewitalizacji, obejmującym zarówno przygotowanie, jak i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Gmina, jako operator rewitalizacji, koordynuje cały ten proces – dzięki szerokiemu zakresowi kompetencji może ona skutecznie inicjować, koordynować i realizować działania w obszarach planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, wsparcia społecznego, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, środowiska naturalnego czy infrastruktury.

Za wykonanie postanowień GPR odpowiada Urząd Gminy Kolsko, natomiast nadzór nad przebiegiem prac sprawuje Wójt Gminy. Nadzór merytoryczny prowadzona jest we współpracy Wójta ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, co z kolei gwarantuje spójność prowadzonych działań. Gmina dysponuje odpowiednim personelem, doświadczeniem oraz możliwością skutecznej współpracy z partnerami procesu rewitalizacji. Tym samym, Gmina posiada realne możliwości wpływu na sytuację na obszarze objętym programem.

Władze samorządowe odpowiadają – w zakresie swoich kompetencji – za realizację celów GPR, dbając o ich zgodność z dokumentami strategicznymi gminy oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Kluczowym warunkiem powodzenia rewitalizacji jest jednak aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy, którzy współdecydując o kierunkach rozwoju i biorąc udział w działaniach, czują się współodpowiedzialni za zachodzące zmiany.

Wszelkie koszty zarządzania programem pokrywane są z budżetu gminy. Nie wyszczególniono ich więc w opracowaniu, ponieważ realizacja zadań związanych z zarządzaniem odbywa się w ramach bieżących obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy. Dzięki temu wdrażanie programu jest efektywne i zintegrowane z codzienną działalnością samorządu.

### Rada Gminy Kolsko

Rada Gminy pełni istotną funkcję w procesie rewitalizacji – uchwala Gminny Program Rewitalizacji, nadzoruje jego realizację oraz ocenia osiągane rezultaty. Do jej zadań należy także zapewnienie odpowiednich środków finansowych, zarówno pochodzących z budżetu gminy, jak i pozyskanych zewnętrznie, na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

### Wójt Gminy Kolsko

Wójt Gminy Kolsko odpowiada za bieżący nadzór nad wdrażaniem programu. Monitoruje postępy, podejmuje decyzje dotyczące ewentualnych zmian i aktualizacji programu oraz reaguje na nowe wyzwania i zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym gminy. Ma prawo inicjować korekty dokumentu, gdy wymaga tego sytuacja prawna, strategiczna czy finansowa. Wszelkie zmiany poprzedzane będą analizą bieżących potrzeb i oceną aktualności programu.

### Urząd Gminy Kolsko

Urząd Gminy jest instytucją odpowiedzialną za koordynację i praktyczną realizację działań związanych z programem rewitalizacji, w tym za przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń. Jego rola obejmuje zarówno zadania administracyjne, jak i operacyjne, których celem jest skuteczna realizacja programu i osiąganie jego celów. Implementacja przedsięwzięć powinna natomiast zostać powierzona poszczególnym jednostkom według ich kompetencji, tzn. odpowiednim komórkom organizacyjnym w Urzędzie Gminy lub samorządowym jednostkom organizacyjnym.

W ramach rewitalizacji do zadań Urzędu Gminy Kolsko należy m.in.:

- koordynacja procesów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie spójności działań i ich zgodności z programem,

- zarządzanie programem, w tym prowadzenie procedur związanych ze zgłoszeniem do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego,

- planowanie finansowe – długoletnie planowanie budżetu gminy, w szczególności aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych i ich hierarchizacji,

- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym opracowanie dokumentacji i pozyskiwanie źródeł finansowania,

- współpraca z interesariuszami rewitalizacji (zwłaszcza z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym) mająca na celu skuteczną realizację działań i zapewnienie partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji,

- monitoring realizacji przedsięwzięć, w tym analiza ich efektów i skuteczności,

- aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko obejmująca niezbędne procesy, w tym konsultacje społeczne,

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, zapewniających przejrzystość procesu oraz aktywny udział społeczności lokalnej.

### Komitet Rewitalizacji

W OPRACOWANIU

### Harmonogram realizacji GPR

Poniższa tabela prezentuje ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035.

Tabela 50. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035

W OPRACOWANIU

| Przedsięwzięcia rewitalizacyjne | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Poprawa dostępności usług społecznych – rewitalizacja byłego dworca kolejowego w Konotopie i jego adaptacja do nowych funkcji społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie miejsca do organizacji imprez plenerowych przy ul. Kolejowej w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ul. Kościelnej w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja terenu wokół kościoła św. Anny oraz udostępnienie jego zasobów mieszkańcom i turystom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dostępność oraz promocja – wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, ciekawostek historycznych) w miejscowości Konotop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa przystani wodnych dla małej turystyki kajakowej oraz wyznaczenie ścieżki dydaktycznej Aleja Dębów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Konotopie jako miejsca aktywności i integracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej ul. Leśną i ul. Mostową w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace melioracyjne na terenie objętym rewitalizacją – Kolsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez wykonanie oznaczeń (np. miejsc parkingowych, miejsc użyteczności publicznej, miejsc rekreacji itp.) na terenie objętym rewitalizacją w miejscowości Kolsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja sali wiejskiej na potrzeby integracji i kultury oraz świetlicy na potrzeby świetlicy środowiskowej w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali znajdującej się w klubie Senior+ w Kolsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Drzewnej w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności mieszkańców do stref wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mostowej w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stref wypoczynku dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie zieleni w rejonie zespołu pałacowo-parkowym w Kolsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie ścieżek historyczno-przyrodniczych oraz odtworzenie systemu melioracyjnego w zabytkowym parku w Kolsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Polepszenie warunków nauki w Zespole Edukacyjnym w Kolsku – remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace konserwatorskie i restauratorskie związane z odnowieniem elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków (obecnie funkcjonującego jako Zespół Edukacyjny w Kolsku) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację placu na Rynku w Kolsku jako miejsca aktywności i integracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie zasobów komunalnych gminy poprzez utworzenie mieszkań komunalnych w byłym budynku dworca kolejowego w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Poprawa dostępności usług społecznych poprzez realizację działań społecznych w zaadaptowanej do tego części byłego dworca kolejowego w Konotopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie edukacji przyrodniczej i promocja aktywności na świeżym powietrzu – poprzez organizację cyklu różnorodnych działań nad rzeką i w jej otoczeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie partycypacji społecznej i zielonej integracji – poprzez opracowanie koncepcji, edukację, animację i aktywizację lokalnej społeczności wokół zagospodarowania placu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ożywianie życia społeczno-kulturalnego i rozwój kompetencji mieszkańców – poprzez organizację cyklu warsztatów, wydarzeń integracyjnych oraz działań w świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozwój kompetencji artystyczno-kulturalnych i integracja międzypokoleniowa seniorów – poprzez organizację warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjnych w Klubie Senior+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wzmacnianie edukacji historyczno-przyrodniczej i partycypacji społecznej – poprzez konsultacje, działania edukacyjne i integracyjne wokół parku oraz wdrożenie dostępnej ścieżki edukacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Współtworzenie i testowanie funkcji społeczno-przestrzennych placu na Rynku w Kolsku – poprzez konsultacje, działania tymczasowe i promowanie dostępności oraz integracji mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

## System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu GPR.

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Kolsko został zaprojektowany tak, aby zapewnić skuteczne wdrażanie oraz systematyczną realizację działań przewidzianych w dokumencie. Za realizację i ocenę efektywności programu odpowiada Wójt Gminy Kolsko, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy oraz Komitetem Rewitalizacji (gdy tylko ten zostanie powołany).

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji co najmniej raz na trzy lata. Aby spełnić ten wymóg, monitoring będzie prowadzony co dwa lata – w ostatnim kwartale 2027, 2029, 2031, 2033 i 2035 roku. Prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu i ewaluacji ma kluczowe znaczenie dla sprawnego zarządzania programem. Jego podstawowym celem jest weryfikacja skuteczności podejmowanych działań oraz szybkie reagowanie na pojawiające się trudności, co umożliwia bieżące korygowanie i podnoszenie efektywności interwencji.

Monitoring realizacji gminnego programu rewitalizacji będzie prowadzony przez Urząd Gminy Kolsko przy wsparciu Komitetu Rewitalizacji oraz innych interesariuszy. Obejmie on:

- ocenę stopnia osiągania celów oraz ich aktualności,

- kontrolę etapów wdrażania programu, w tym monitorowanie wydatków i efektów rzeczowych realizowanych przedsięwzięć.

Podstawą systemu monitoringu będą raporty okresowe przygotowywane przez Urząd Gminy Kolsko. Raporty te, oparte na danych dostarczanych przez instytucje i osoby zaangażowane w proces rewitalizacji, będą opracowywane po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań oraz na podstawie wskaźników efektywności. Dokumenty te stanowić będą punkt wyjścia do sporządzania raportów ewaluacyjnych, które pozwolą na ocenę stopnia realizacji Programu i jego skuteczności.

Efektywne wdrażanie działań rewitalizacyjnych w Gminie Kolsko będzie możliwe dzięki bieżącej kontroli zarówno wydatków, jak i efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitoring będzie obejmował trzy zasadnicze etapy: gromadzenie, raportowanie i interpretację danych, co umożliwi opisanie postępu realizacji oraz uzyskanych rezultatów. Monitoring rzeczowy pozwoli ocenić efekty wdrażanych działań i ich zgodność z założeniami Programu, natomiast monitoring finansowy zapewni kontrolę nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków. Dodatkowo dostarczy interesariuszom informacji o możliwościach pozyskania finansowania zewnętrznego.

Istotnym elementem raportu monitoringowego będzie zestawienie mierników realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, które umożliwią ocenę aktualności założeń programu oraz stopnia realizacji celów rewitalizacyjnych (zob. Tabela …). Przyjęte wskaźniki należy dostosować do możliwości oraz potrzeb gminy, co oznacza, że katalog mierników może być rozszerzany o dodatkowe, bardziej szczegółowe pozycje. Zostały one opracowane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych, dzięki czemu możliwe będzie określenie stopnia ich zaspokojenia.

Tabela 51. Mierniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji – aktualność celów GPR

W OPRACOWANIU

Postęp wdrażania programu i jego skuteczność będą monitorowane przy wykorzystaniu kart monitoringowych poszczególnych przedsięwzięć (Tabela …). Karta oceny projektu powinna być wypełniana – zgodnie z ustalonym wzorem – przez odpowiednie podmioty realizujące przedsięwzięcia, po zakończeniu ich realizacji. Narzędzie to pozwoli na przejrzyste i jednoznaczne przedstawienie rezultatów każdego działania, a także umożliwi ich porównanie. Na tej podstawie możliwa będzie ocena skuteczności projektów oraz identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Tym samym monitoring kartowy stanie się cennym punktem odniesienia w dalszych etapach procesu rewitalizacji.

Dla zwiększenia przejrzystości procesu rekomenduje się publikację wyników monitoringu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolsko, na stronie internetowej gminy oraz na jej oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Takie działanie umożliwi lokalnej społeczności bieżące zapoznawanie się z rezultatami realizacji programu oraz wzmocni mechanizmy partycypacji społecznej.

Tabela 52. Wzór karty monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji

W OPRACOWANIU

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwia ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach programu, a także efektywności wykorzystania pomocy publicznej, w tym środków pochodzących z funduszy unijnych, w kontekście realizacji założonych celów. Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do lepszego dostosowania przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz do zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów finansowych. Kluczowym warunkiem rzetelnej ewaluacji jest zapewnienie dostępu do aktualnych danych oraz terminowe i kompletne raportowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu.

Z uwagi na długookresowy horyzont realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, dokument ten ma charakter otwarty i elastyczny, co oznacza możliwość jego aktualizacji. Konieczność wprowadzenia zmian może wynikać m.in. z dostosowania do zmieniających się wymogów prawnych, pojawienia się nowych wyzwań i kryzysów, zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym, potrzeb dodania nowych przedsięwzięć lub rozszerzenia grupy ich odbiorców bądź też dostępności środków budżetowych i zewnętrznych.

Informacje dotyczące realizacji GPR, a także ewentualnych zamiarów jego aktualizacji, będą udostępniane mieszkańcom w formie publicznych komunikatów. W przypadku wprowadzania zmian w programie przeprowadzone zostaną pogłębione konsultacje społeczne, umożliwiające aktywne włączenie społeczności lokalnej w proces jego modyfikacji.

## Niezbędne zmiany w uchwałach

W OPRACOWANIU

# Ocena oddziaływania na środowisko

PODROZDZIAŁ ZOSTANIE UZUPEŁNIONY PO PRZEPROWADZENIU PROCEDURY.

# Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

ZAŁĄCZNIKI ZOSTANĄ UTWORZONE, GDY BĘDZIE JUŻ OSTATECZNA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH (INFRASTRUKTURALNE+MIĘKKIE).

# Spis rysunków

# Spis tabel

Tabela 1. Ruch naturalny ogółem w gminie Kolsko w latach 2019-2023	8

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Kolsko, województwie lubuskim oraz kraju w latach 2019-2023	8

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w gminie Kolsko w latach 2019-2023	9

Tabela 4. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w gminie Kolsko w latach 2019-2023	9

Tabela 5. Liczba/udział dzieci objętych opieką w żłobkach w gminie Kolsko w latach 2019-2023	9

Tabela 6. Liczba przedszkoli i szkół wraz z liczbą dzieci/uczniów w gminie Kolsko w latach 2019-2023	10

Tabela 7. Informacje o bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Kolsko w latach 2019-2023	10

Tabela 8. Podstawowe informacje o opiece społecznej w gminie Kolsko w latach 2019-2023	11

Tabela 9. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców gminy Kolsko w latach 2019-2023	11

Tabela 10. Liczba przystanków autobusowych oraz długość dróg dla rowerów w gminie Kolsko w latach 2019-2023	11

Tabela 11. Podstawowe informacje o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w gminie Kolsko w latach 2019-2023	12

Tabela 12. Obszar rewitalizacji	15

Tabela 13. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (2024 r.)	16

Tabela 14. Cele rewitalizacji i kierunki działania	41

Tabela 15. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1	51

Tabela 16. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2	53

Tabela 17. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3	54

Tabela 18. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4	55

Tabela 19. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5	56

Tabela 20. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6	57

Tabela 21. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7	58

Tabela 22. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8	59

Tabela 23. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9	60

Tabela 24. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10	61

Tabela 25. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11	62

Tabela 26. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12	63

Tabela 27. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13	64

Tabela 28. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14	65

Tabela 29. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15	66

Tabela 30. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16	67

Tabela 31. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17	68

Tabela 32. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18	69

Tabela 33. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19	70

Tabela 34. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20	71

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21	72

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22	73

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 23	74

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 24	75

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 25	76

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 26	77

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 27	78

Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 28	79

Tabela 36. Macierz korelacji przedsięwzięć z poszczególnymi sferami	86

Tabela 37. Komplementarność problemowa – powiazanie potrzeb rewitalizacji, celów rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych wraz z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi	86

Tabela 38. Lista wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020	87

Tabela 39. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolsko na lata 2025-2035	99

Tabela 40. Mierniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji – aktualność celów GPR	100

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ibidem